Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   23   марта   2020   года   №   935

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 декабря 2019 года № 4037 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение на 2020 – 2022 годы»

В целях развития транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение от 17.12.2019г. № 11 «О бюджете муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 г. и плановый период 2021 – 2022 гг.», п. 5.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от 10.02.2015 года № 321, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 декабря 2019 года № 4037 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение на 2020 – 2022 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение на 2020-2022 годы» читать в редакции в соответствии с Приложением № 1.

1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2020-2022 годы» читать в редакции в соответствии с Приложением № 2.

1.3. План реализации муниципальной подпрограммы 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» читать в редакции в соответствии с Приложением № 3.

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» читать в редакции в соответствии с Приложением № 4.

1.5. План реализации муниципальной подпрограммы 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» читать в редакции в соответствии с Приложением № 5.

2. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 в редакции постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 января 2020 года № 208 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 декабря 2019 года № 4037 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение на 2020 – 2022 годы» признать утратившими силу.

3. Отделу городского хозяйства администрации при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию программы муниципального образования Приозерское городское поселение «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение» из бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение.

4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Полищука В.С.

Глава администрации                                                                                                           А.Н. Соклаков

Согласовано:

Полищук В.С.

Берстнев А.Р.

Бойцова О.А.

Михалева И.Н.

Исп. Багдасарьян М.А. (36-286)

Разослано: дело-1, ОГХ-2, ОИПТОиВС-1, районная библиотека-1.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23 марта 2020 года № 935

## ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение»

на 2020 – 2022 годы

| Полное наименование | муниципальная программа муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | отдел городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования». 2. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании». |
| Цели программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов муниципального образования Приозерское городское поселение; - сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); - обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов; - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Задачи программы | - сохранение существующей дорожной сети муниципального образования Приозерское городское поселение, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог; - обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни; - сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием, (%); - уровень обеспечения по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; - прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по капитальному ремонту и ремонту (км); - общее количество дорожно - транспортных происшествий в год (не более) – шт.; - общее количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) – шт. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования реализации муниципальной программы составляет 185 881,621 тысяч рублей, в том числе: областной бюджет – 54 059,421 тыс. рублей, местный бюджет – 131 822,2 тыс. рублей; 2020 год – 91 099,821 тысяч рублей, в том числе: областной бюджет – 50 699,821 тыс. рублей, местный бюджет – 40 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 45 940,9 тысяч рублей, в том числе: областной бюджет – 1 679,8 тыс. рублей, местный бюджет – 44 261,1 тыс. рублей; 2022 год – 48 840,9 тысяч рублей, в том числе: областной бюджет – 1 679,8 тыс. рублей, местный бюджет – 47 161,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - за счет проведения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сохранится существующая дорожная сеть, повысится ее транспортно-эксплуатационное состояние (км); - ожидается прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту (км); - сокращение числа ДТП и пострадавших с летальным исходом (шт.); - повышение безопасности дорожного движения. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23 марта 2020 года № 935

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение»

на 2020 – 2022 год

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего: | 185 881,621 | 91 099,821 | 45 940,9 | 48 840,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 54 059,421 | 50 699,821 | 1 679,8 | 1 679,8 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 131 822,2 | 40 400,0 | 44 261,1 | 47 161,1 |
|  | прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
|  | Всего: | 175 381,621 | 80 530,821 | 42 440,9 | 45 040,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 54 059,421 | 50 699,821 | 1 679,8 | 1 679,8 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 121 322,2 | 37 200,0 | 40 761,1 | 43 361,1 |
|  | прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
|  | Всего: | 10 500,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 800,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | областного бюджета (плановый объем) | - | - | - | - |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 10 500,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 800,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | - | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23 марта 2020 года № 935

План

реализации муниципальной Программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение на 2020 – 2022 годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Финансирова-ние (тыс. руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение на 2020 – 2022 годы» | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 91 099,821 | 45 940,9 | 48 840,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 50 699,821 | 1 679,8 | 1 679,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 40 400,0 | 44 261,1 | 47 161,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 87 899,821 | 42 440,9 | 45 040,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 50 699,821 | 1 679,8 | 1 679,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 37 200,0 | 40 761,1 | 43 361,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч. | 23 000,0 | 23 950,0 | 24 900,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 23 000,0 | 23 950,0 | 24 900,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Апрель ежегодно | Ноябрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 63 699,821 | 17 290,9 | 18 790,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 50 699,821 | 1 679,8 | 1 679,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 13 000,0 | 15 611,1 | 17 111,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 3. Содержание дренажных канав | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Апрель ежегодно | Октябрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 4. Строительный, технический и авторский надзор, экспертиза проектно-сметной и сметной документации | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 1000,0 | 1000,0 | 1 150,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1000,0 | 1000,0 | 1 150,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 5. Исполнение судебных решений, предписаний надзорных органов | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» | Отдел городского хозяйства Берстнев А.Р. | Январь, ежегодно | Декабрь, ежегодно | Итого, в т.ч.: | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 800,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 800,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Отдел городского хозяйства Берстнев А.Р. | Апрель ежегодно | Ноябрь ежегодно | Итого, в т.ч. | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2. Ремонт, замена, восстановление, установка ТСОДД, искусственных сооружений, защитных дорожных сооружений и др. на УДС МО Приозерское городское поселение | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 3.Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения МО Приозерское городское поселение | Отдел городского хозяйства Берстнев А.Р. | Апрель ежегодно | Ноябрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 1 700,0 | 1 900,0 | 2 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1 700,0 | 1 900,0 | 2 200,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 4. Строительный, технический и авторский надзор, экспертиза проектно-сметной и сметной документации | Отдел городского хозяйства Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 5. Исполнение судебных решений, предписаний надзорных органов | Отдел городского хозяйства Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23 марта 2020 года № 935

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

муниципального образования Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

«Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| Полное наименование | муниципальная целевая подпрограмма муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от имени администрации муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники муниципальной подпрограммы | отдел городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели муниципальной подпрограммы (если имеются) | - обеспечение сохранности существующей дорожной сети; - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности |
| Задачи муниципальной подпрограммы | содержание и ремонт улично-дорожной сети для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики города в транспортных услугах. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (%); - прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту (км). 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров: – автомобильные дороги – 448 595,7 м²; – тротуары – 25 690 м²; – пл. Ленина – 6 224 м². 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 30 000,00 м², в том числе: 2020 г. – 10 000,00 м²; 2021 г. – 10 000,00 м²; 2022 г. – 10 000,00 м². 3. Содержание дренажных канав – 5 200 п.м. 4. Строительный, технический и авторский надзор, экспертиза проектно-сметной и сметной документации – по требованию. 5. Исполнение судебных решений (реализация Федерального закона РФ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») – по требованию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 175 381,621 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 87 899,821 тыс. рублей: федеральный бюджет**** – тыс. рублей, областной бюджет*** – 50 699,821 тыс. рублей, местный бюджет** – 37 200,0 тыс. рублей; прочие источники* – тыс. рублей. 2021 год – 42 440,9 тыс. рублей: федеральный бюджет**** – тыс. рублей, областной бюджет*** – 1 679,8 тыс. рублей, местный бюджет** – 40 761,1 тыс. рублей; прочие источники* – тыс. рублей. 2022 год – 45 040,9 тыс. рублей: федеральный бюджет**** – тыс. рублей, областной бюджет*** – 1 679,8 тыс. рублей, местный бюджет** – 43 361,1 тыс. рублей; прочие источники* – тыс. рублей. **** - объемы финансирования за счет средств федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта программы, после принятия закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. *** - объемы финансирования за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта программы, после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год. ** - объемы финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение подлежат уточнению после принятия решения Совета депутатов Приозерского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год. * - объемы финансирования за счет прочих источников. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерское городское поселение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 (км). Повышение роли г. Приозерска как административного центра в жизнедеятельности муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23 марта 2020 года № 935

План

реализации муниципальной подпрограммы 1

«Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Финансирова-ние (тыс. руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 87 899,821 | 42 440,9 | 45 040,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 50 699,821 | 1 679,8 | 1 679,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 37 200,0 | 40 761,1 | 43 361,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч. | 23 000,0 | 23 950,0 | 24 900,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 23 000,0 | 23 950,0 | 24 900,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Апрель ежегодно | Ноябрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 63 699,821 | 17 290,9 | 18 790,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 50 699,821 | 1 679,8 | 1 679,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 13 000,0 | 15 611,1 | 17 111,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, пл. Привокзальная (от ул. Привокзальной, д. 1 до ул. Привокзальной) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 8 230,26401 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 7 571,843 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 658,42101 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Привокзальная (от пл. Привокзальной до ул. Калинина) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 6 105,33395 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 5 616,907 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 488,42695 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Ленинградская (от ул. Северопарковой до ул. Гагарина) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 3 660,35069 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 3 367,523 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 292,82769 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского (от ул. Сокращенной до ул. Красноармейской) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 7 723,89072 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 7 105,979 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 617,91172 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Гастелло (от ул. Калинина до ул. Гастелло, д. 2) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 3 521,55916 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 3 239,834 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 281,72516 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя (от ул. Красноармейской до ул. Гагарина) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 14 944,49438 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 13 748,935 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1 195,55938 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина (от ул. Жуковского до ул. Ленина, д. 14) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 1 495,38423 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 1 375,75349 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 119,63074 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Береговая (от ул. Калинина до ул. Советской) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 1 417,44186 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 1 304,04651 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 113,39535 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Садовая (от ул. Леншоссе до ПК7+30) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 5 786,98497 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 5324,02617 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 462,95880 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Квартальная (от ул. Поперечной до ул. Гагарина) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 532,36027 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 489,77145 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 42,58882 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, пер. Безымянный (от ул. Поперечной до ул. Гагарина) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 532,36027 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 489,77145 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 42,58882 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Усадебная (от ул. Новой до ПК2+00) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 460,15440 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 423,34205 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 36,81235 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Поперечная (от дор. на пос. Сторожевое до ПК2+60) | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 697,92270 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 642,08888 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 55,83382 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. |  |  | Итого, в т.ч. | 8 591,31939 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 8 591,31939 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 3. Содержание дренажных канав | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Апрель ежегодно | Октябрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 4. Строительный, технический и авторский надзор, экспертиза проектно-сметной и сметной документации | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: | 1000,0 | 1000,0 | 1 150,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1000,0 | 1000,0 | 1 150,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 5. Исполнение судебных решений, предписаний надзорных органов | Отдел городского хозяйства, Берстнев А.Р. | Январь ежегодно | Декабрь ежегодно | Итого, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |