# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 – 2023 годы»

# за 2021 год

# «Согласовано»

# _______________

# Заместитель главы администрации

# Приозерского муниципального

# района Ленинградской области по

# жилищно-коммунальному хозяйству

# Стецюк В.В.

# г. Приозерск

# 04.04.2022 г.

# Ответственные исполнители:

# Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Гусева Ю.И.,

# тел. 8(81379)36-286, эл.почта: admotdelpriozersk@yandex.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 – 2023 годы»

за 2021 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска | 295,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 295,0 тыс.руб. | 295,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 295,0 тыс.руб. | Схема теплоснабжения г. Приозерска актуализирована |
| 2. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г. Приозерска | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 000,0 тыс.руб. | 0,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. |  |
| 3. | Строительство трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) с внешними инженерными сетями, в том числе ПИР с государственной регистрацией | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 0,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ –0,0 тыс.руб. |  |
| 4. | ПИР и государственная регистрация | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 0,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. |  |
| 5. | Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) с внешними инженерными сетями | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 0,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. |  |
| 6. | Ремонт объектов теплоснабжения г. Приозерска | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 0,0 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. |  |
| 7. | Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ –0,0 т.руб. | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс. руб. |  |
| 8. | Осуществление государственной регистрации права на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. |  |
| 9. | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. |  |
| Итого по подпрограмме | 295,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 295,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ –0,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1. | Работы по фактическому присоединению (врезке) с осуществлением пуска газа в существующий газопровод вновь построенного газопровода по объекту: «Газоснабжение природным газом г. Приозерск. Распределительные сети (I, II, III, IV, V – этапы)» | 769,2 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 769,2 тыс.руб. | 458,1 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 458,1 тыс.руб. |  |
| 2. | Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети на объекте: «Газоснабжение природным газом г. Приозерск. Распредительные сети (I, II, III, IV, V – этапы)» | 465,8 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 465,8 тыс.руб. | 465,8 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 465,8 тыс.руб. |  |
| 3. | Работы по пуску природного газа в многоквартирных домах (МКД) г. Приозерска | 4437,1 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 4437,1 тыс.руб. | 3937,1 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 3937,1 тыс.руб. |  |
| 4. | Работы по перспективному развитию сетей газораспределения в г. Приозерске, в том числе ПИР | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. | 0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 0,0 тыс.руб. |  |
| 5. | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 998,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 928,4 тыс.руб., МБ – 69,9 тыс.руб. | 998,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 928,4 тыс.руб., МБ – 69,9 тыс.руб.. |  |
| Итого по подпрограмме | 6670,4 тыс.руб., в том числе ОБ – 928,4 тыс.руб., МБ – 5742,0 тыс.руб. | 5859,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 928,4 тыс.руб., МБ – 4930,9 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1. | Возмещение убытков бани г. Приозерска | 2927,9 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2800,0 тыс.руб. | 2927,9 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2800,0 тыс.руб. | Оплачены убытки городской бани за 2021 г. |
|  | Итого по подпрограмме | 2927,9 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2800,0 тыс.руб. | 2927,9 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2800,0 тыс.руб. |  |
| ВСЕГО: | 9893,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 928,4 тыс.руб., МБ – 8964,9 тыс.руб. | 9082,1 тыс.руб., в том числе ОБ – 928,4 тыс.руб., МБ – 8153,7 тыс.руб. |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

# на 2021 – 2023 годы»

# за 2021 г.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 28 декабря 2020 года № 4430.

Изменения в Программу утверждены постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 июля 2021 года                  № 2613, постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2022 г. № 965.

Программа исполняется в рамках трех подпрограмм:

- подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 3. «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».

В 2021 г. в Программу были внесены следующие изменения:

- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» Программы дополнена мероприятием 1.7. «Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» Программы дополнена мероприятием 2.5. «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы);

- изменились плановые значения целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» Программы;

- изменились плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» Программы.

В 2022 г. в Программу были внесены следующие изменения:

- внесены изменения в объемы бюджетных ассигнований Программы и подпрограмм;

- внесены изменения в плановые значения целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  Приозерское  городское  поселение» Программы.

- внесены изменения в плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» Программы.

По итогам реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» Программы в 2021 г. проведена ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Приозерское городское поселение Ленинградской области. Исполнитель – ООО «Дивайс Инжиниринг».

В результате реализации подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» Программы в 2021 г. продолжилось газоснабжение природным газом г. Приозерска, оказаны услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети, проведены работы по пуску природного газа в многоквартирных домах г. Приозерска,

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории Приозерского городского поселения в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания Приозерского городского поселения» Программы в 2021 г. посещаемость городской бани составила 27588 человек.

Достижение целевых показателей муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2021 – 2023 годы»

за 2021 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Количество погонных метров тепловых сетей, подлежащих ремонту | п.м. | 0 | 0 | 0 % |
| 2. | Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке | ед. | 0 | 0 | 0 % |
| 3. | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергитических ресурсов, признанных муниципальной собственностью | ед. | 0 | 0 | 0 % |
| 4. | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергитических ресурсов, признанных муниципальной собственностью | ед. | 0 | 0 | 0 % |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 3. | Протяженность построенных газораспределительных сетей, подлежащих техническому обслуживанию | км. | 42,5071 | 42,571 | 100,0 % |
| 4. | Количество потребителей, подключенных к природному газу | шт. | 5601 | 5601 | 100,0 % |
| Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 8. | Посещаемость бани | чел. | 27588 | 27588 | 100,0 % |

Все запланированные Программой 2 и Подпрограммой 3 целевые показатели в 2021 г. были выполнены на 100,0 %.

Финансирование Программы в 2021 г.

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2021 г., тыс.руб. | Сумма, факт 2021 г., тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение |
| Всего | 295,0 | 295,0 | 100,0 % |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 295,0 | 295,0 |  |
| Подпрограмма 2 - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение |
| Всего | 6670,4 | 5859,3 | 87,8 % |
| Областной бюджет | 928,4 | 928,4 |  |
| Местный бюджет | 5742,0 | 4930,9 |  |
| Подпрограмма 3 - Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение |
| Всего | 2927,9 | 2927,9 | 100,0 % |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 2927,9 | 2927,9 |  |
| ИТОГО |
| Всего | 9893,3 | 9082,1 | 91,8 % |
| Областной бюджет | 928,4 | 928,4 |  |
| Местный бюджет | 8964,9 | 8153,7 |  |

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

По полученным по каждому целевому показателю индексам результативности был найден индекс результативности Программы за 2021 г.:

Pit2021 = (100,0+100,0+100,0) / 3 = 100,0 %

Таким образом, результативность Программы в 2021 г. составила 100,0 %.

Эффективность реализации Программы в 2021 г. составила:

Эt2021 = (100,0 / 91,8) * 100 = 108,9 %, что говорит о том, что Программа реализована в соответствии с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.

В связи с изменениями в структуре государственных и региональных программ муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» завершена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4690 от 27.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022 – 2024 годы»