«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Стецюк

заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2021 году

«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2020-2022 годы

г.Приозерск

Ответственные исполнители

- главный специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.;

тел. (81379) 35-338, адрес электронной почты: [admotdelpriozersk@mail.ru](mailto:admotdelpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы в 2021 году

«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2020-2022 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 декабря 2019 года № 4037, внесены изменения в 2022 году постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области №1677 от 31 мая 2022 года.

Изменения в Программу связаны с уточнениями бюджетных ассигнований программы в 2022 году и детализацией мероприятий.

Фактическое финансирование Программы в 2021 году составило 34 814,8 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 2 673,3 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 32 141,5 тыс. руб..

Для реализации программных мероприятий, наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения, были привлечены средства бюджета Ленинградской области, объем которых составил 7,7 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2021 году реализованы полностью.

Реализация данной программы соответствовала развитию дорожной инфраструктуры на территории Приозерского городского поселения.

Программа исполнялась в рамках двух Подпрограмм:

* «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;
* «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями в 2021 году являлись:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Ремонт, замена, восстановление, установка технических средств организацции дорожного движения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | МБ – 27 830,0 | МБ – 27 830,0 | 100% |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17 290,9 в т.ч.,  ОБ – 15 611,1;  МБ – 1 679,8 | 3 441,6 в т.ч.,  ОБ – 2 673,3;  МБ – 768,3 | 19,9% |
| 1.3 | Содержание дренажных канав | МБ – 200,0 | МБ – 124,9 | 62,5% |
| 1.4 | Строительный, технический и авторский надзор, экспертиза проектно-сметной, проектно-изыскательская и сметная документация | МБ – 630,3 | МБ – 739,2 | 117,2% |
| **Итого по подпрограмме** | | **45 951,2** | **32 135,7** |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» | | | | |
| 2.1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | МБ – 1600,0 | МБ – 0,0 | 0% |
| 2.2 | Ремонт, замена, восстановление, установка ТСОДД, искусственных сооружений, защитных дорожных сооружений и др. на УДС | МБ – 827,7 | МБ – 827,7 | 100% |
| 2.3 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения Приозерского городского поселения | МБ – 1 851,4 | МБ – 1 851,4 | 100% |
| **Итого по подпрограмме** | | **4 279,1** | **2 679,1** |  |
| **Итого по программе** | | **50 230,3** | **34 814,8** | **71,3%** |

Финансирование программы в 2021 году, выполнено на 71,3 %.

Полученные результаты реализации Программы в 2022 году, в разрезе Подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего  пользования местного значения, не  соответствующих нормативным  требованиям к транспортно-  эксплуатационным показателям | % | 72,5 | 72,5 | 100% |
| 2. | Прирост протяженности  автомобильных дорог муниципального  значения, соответствующих  требованиям к транспортно-  эксплуатационным показателям после  работ по ремонту | км | 22,8 | 22,8 | 100% |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» | | | | | |
| 1. | Общее количество дорожно - транспортных происшествий в год (не более) | шт | 250 | 250 | 100% |
| 2. | Общее количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт | 10 | 10 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **100%** |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2021 год:

Ht=(100+100+100+100)/4 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2022 году:

Эt=100/71,3\*100=140%

В связи с изменением структуры государственных и муниципальных программ, Программа завершена постановлением администрации Приозерского муниципального района ЛО от 23 июня 2022 года № 2064.