# Согласовано

# _______________В.В. Стецюк

# заместитель главы администрации

# по жилищно-коммунальному хозяйству

# Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы

# за 2022 год

# г. Приозерск

# Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Водолазская Т.В.,

# тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы

# за 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 27 декабря 2021 года № 4690.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 03 февраля 2023 года № 433. Данные изменения связаны с изменением объема финансирования в 2022 году.

Фактическое финансирование Программы в 2022 г. составило 33 784,5 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 23 974,7 тыс. руб.,

бюджет Приозерского городского поселения – 9 809,8 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 23 974,7 тыс. руб., что составляет 71% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2022 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,1% (при плане – 34 068,7 тыс. руб. исполнено – 33 784,5 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска;

- установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием блочного исполнения;

- ремонт тепловых сетей;

- оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительной сети;

- проведение ремонтных работ в здании городской бани.

Финансирование Программы за 2022 г. составило:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска | 400,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 400,0 | 400,0 в т. ч.: ОБ –0; МБ – 400,0 | 100% |
| 1.2 | Газификация Приозерского городского поселения | 451,8 в т,ч.: ОБ – 0; МБ – 451,8 | 451,8 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 451,8 | 100% |
| 1.3 | Обеспечение мероприятий по строительному контролю (надзору), обследованию и прочее | 187,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 187,7 | 187,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 187,7 | 100% |
| 1.4 | Увеличение местного бюджета для реализации ремонта тепловых сетей | 274,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 274,6 | 274,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 274,6 | 100% |
| 1.5 | Ремонт тепловой сети от УТ 154 – ул. Инженерная 26-28 в г. Приозерске | 10 960,0 в т.ч.: ОБ – 10 083,2; МБ – 876,8 | 10 685,5 в т.ч.: ОБ – 9 830,6; МБ – 854,9 | 97,5% |
| Итого: | 12 274,1 | 11 999,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.6 | Установка узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием блочного исполнения | 14 612,0 в т.ч.: ОБ – 13 443,0; МБ – 1 169,0 | 14 602,3 в т.ч.: ОБ – 13 434,1; МБ – 1 168,2 | 99,9% |
| 1.7 | Обеспечение мероприятий по строительному контролю, обследованию и прочее | 217,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 217,1 | 217,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 217,1 | 100% |
| 1.8 | Изготовление техпаспорта ул. Гагарина д.1Б | 50,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 50,0 | 50,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 50,0 | 100% |
| 1.9 | Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде | 2,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2,7 | 2,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2,7 | 100% |
| Итого: | 14 881,8 | 14 872,1 |  | Оплата электроэнергии |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» |  |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ в здании городской бани | 3 819,7 в т.ч.: ОБ – 710,0; МБ – 3 109,7 | 3 819,7 в т.ч.: ОБ – 710,0; МБ – 3 109,7 | 100% |  |
| 1.5 | Возмещение убытков городской бани г. Приозерска | 3 093,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 3 093,1 | 3 093,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 3 093,1 | 100% |  |
| Итого: | 6 912,8 | 6 912,8 |  |  |
| Итого по программе: | 34 068,7 (ОБ – 24 236,2 МБ – 9 832,5) | 33 784,5 (ОБ – 23 974,7 МБ – 9 809,8) | 99,2 |  |

Общее финансирование программы составило 99,1 %.

Полученные результаты реализации Программы.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приозерского городского поселения» |
| 1 | Количество погонных метров тепловых сетей, подлежащих ремонту | п.м | - | 378 | 378 |  |
| 2 | Количество индивидуальных приборов учета, подлежащих установке | ед. | - | 10 | 10 |  |
| 3 | Строительство трех центральных тепловых пунктов (ЦТП) с внешними инженерными сетями | ед. | - | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество узлов ввода тепловой энергии с автоматическим погодным регулированием блочного исполнения, установленных в многоквартирных домах | ед. | - | 14 | 14 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Газификация Приозерского городского поселения» |
| 1 | Протяженность построенных газораспределительных сетей, подлежащих техническому обслуживанию | км. | 42,57 | 42,57 | 42,57 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания Приозерского городского поселения» |
| 1 | Посещаемость городской бани | чел. | 26 640 | 27 240 | 27 240 |  |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+100+100+100+100+100) / 6 =100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 99,1* 100= 101%

Эффективность реализации Программы в 2022 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.