**ГОдовой отчет**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за разработку программы | управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области  Тюрина Юлия Владимировна  начальник управления по градостроительству землепользованию  и муниципальному имуществу администрации  тел. 8-81379-31-866, e-mail: [kiziridi\_e@mail.ru](mailto:kiziridi_e@mail.ru) |
| Отчетный год | 2019 |
| Дата составления отчета | Февраль 2020 |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2020 годы» было запланировано мероприятие:

1. **«**Разработка, изготовление проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТБО поселка Сосново**».**

Всего на реализацию мероприятия запланировано 1 500,0 тысяч рублей из бюджета муниципального района. Мероприятие не исполнено.

Причина неисполнения: из областного бюджета выделы средства на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов расположенной в 800 м от границы поселка Сосново, с левой стороны автодороги Р-34 Сосново-Запорожское. Заключен государственный контракт № 0145200000419001733\_116746 от 14.10.2019. в сумме 6 174 000.00 руб.

Перечень программных мероприятий с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, наименование мероприятия | Срок  исполнения | Наименование показателя | Единица измерения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ответственный исполнитель |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1: Обеспечение экологической безопасности поселка Сосново | | | | | | | | |
| Задача 1. Разработка документации по восстановлению нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка, изготовление проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТБО поселка Сосново | 2019-2021 | проект | Ед. | 0 | 0 | 0 | Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | | |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Ниже приведена таблица «Достижение целевых показателей» ***за 2019 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка, изготовление проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТБО поселка Сосново | шт. | 1 | 0 | 0 |