**ГОдовой отчет**

**О выполнении муниципальной программы**

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Васильчиков Евгений Андреевич – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-693, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 2019 |
| Дата составления отчета | февраль 2020 года |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Лазарева Е. Н – начальник ОКС  Отдел городского хозяйства администрации, комитет образования администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом  Берстнев А. Р. – начальник ОГХ |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы».**

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой были достигнуты следующие результаты.

**I. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2019 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог | Кол-во обращений | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог | % | 46 | 33,9 | 73,7 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт | км | 6 | 6,7 | 111,7 |

Обращения граждан на неудовлетворительное состояние дорог рассматривались только в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский МР ЛО, в т. ч. по Приозерскому городскому поселению.

В 2019 году протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт, увеличилась и составила 6,7 км. Доля автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог составила 33,9 %.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое  исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 2.1. | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения | 3470,7 | 3470,7 | 100 |
| 3.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 239,0 | 60,87 | 25,47 |

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по осуществлению ремонта дорог общего пользования выделены Приозерскому городскому поселению.

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2019 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период | % выполнения |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП | Число лиц | 7 | 9 | 77,8 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | Число лиц | 110 | 84 | 130,9 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП | Число детей | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог | Шт. | 7 | 8 | 114,3 |

В 2019 году на улично-дорожной сети Приозерского района всего 744 (-13, -1.7 % к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) дорожно-транспортных происшествий , из них учетных ДТП – 72 (-28, -28.0 % к АППГ), в которых погибло – 9 (-5, -35.7 % к АППГ) человек, из них – 0 (-3, -300% к АППГ) ребенка, и получили телесные повреждения различной степени тяжести – 84 (-37, -30.5 % к АППГ), из них детей до 18 лет – 13 (+1, +8.3 % к АППГ). Снижение числа лиц погибших в ДТП до планируемого уровня не произошло, при этом число погибших сократилось с аналогичным периодом прошлого года на 5 человек.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 3.1. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | 44,5 | 44,5 | 100 %, Проведён фестиваль «Безопасное колесо» |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 0 | 0 | 100%  Информация размещалась в общеобразовательных учреждениях, общественном транспорте |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 0 | 0 | Световозвращающие приспособления получены безвозмездно от ГКУ «Ленавтодор» в запланированном количестве 80 штук. |
| 3.5 | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности | 0 | 0 | 100%  Информация размещалась в газете «Красная Звезда» |
|  | Итого | 44,5 | 44,5 | 100 % |
|  | Всего по Программе | 3754,2 | 3576,1 | 95,3 % |

В муниципальную программу **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» изменения будут внесены в срок до 31.03.2020 года.

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 + 73,7+111,7+77,8+130,9+100+114,3)/7=101,2%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101,2/95,3)\*100=106,2%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Начальник ОКХ Е.А. Васильчиков