# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 – 2019 гг.

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

на 2017-2019 гг.

# «Согласовано»

# _______________

# Заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Глумилина Н.В.

# г. Приозерск

# 20.02.2018 г.

# Ответственное лицо: заведующий сектором по планированию и общим вопросам – Бойцова Ольга Анатольевна, тел. 36-572, эл. почта AdmPriozersk@mail.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2017 – 2019 годы»

за 2017 год

Программа утверждена постановлением администрации от 12 декабря 2016 года № 4192, внесение изменений утверждено постановлением администрации от 15 февраля 2018 г. № 534

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 18 273,4 т.р., в т.ч. МБ – 18 273,4 т. р. | 18 273,4 т.р., в т.ч. МБ – 18 273,4 т. р. | 100 % |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Гоголя (участок у перекрестка с ул. Красноармейской) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Ленина (от ул. Красноармейской до ул. Жуковского) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Калинина (от ул. Чапаева до ул. Гагарина) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Чапаева (от ул. Чапаева, д. 23 до ул. Железнодорожной) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Набережная (от ул. Леншоссе до ул. Набережная, д. 49а) | 19 522,1 т. р., в т. ч. ОБ – 10 341,7 т. р, МБ – 9 180,4 т. р. 162,6 т. р., в т. ч. ОБ – 114,0 т. р, МБ – 48,6 т. р. 894,8 т. р, в т. ч. ОБ – 634,0 т. р, МБ – 260,8 т. р. 4 919,0 т. р, в т. ч. ОБ – 3 689,3 т. р, МБ – 1 229,7 т. р. 5 901,8 т. р, в т. ч. ОБ – 5 901,8 т. р, МБ – 0 т. р. 6 718,4 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 6 718,4 т. р. | 18 586,0 т. р., в т. ч. ОБ – 10 339,1 т. р, МБ – 8 246,9 т. р. 152,1 т. р., в т. ч. ОБ – 114,0 т. р, МБ – 38,1 т. р. 894,7 т. р, в т. ч. ОБ – 634,0 т. р, МБ – 260,7 т. р. 4 919,0 т. р, в т. ч. ОБ – 3 689,3 т. р, МБ – 1 229,7 т. р. 5 901,8 т. р, в т. ч. ОБ – 5 901,8 т. р, МБ – 0 т. р. 6 718,4 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 6 718,4 т. р. | 95,2% 93,5% 100% 100% 100% |
| 3 | Содержание дренажных канав | 200,0 т. р., в т.ч. МБ – 200,0 т. р. | 199,3 т. р., в т.ч. МБ –199,3 т. р. | 99,7% |
| 4 | Строительный, технический и авторский надзор | 408,1 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 408,1 т. р. | 408,1 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 408,1 т. р. | 100% |
| 5 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 85,0 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 85,0 т.р. | 85,0 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 85,0 т.р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 38 488,6 т.р., в т.ч ОБ – 10 341,7 т. р., МБ – 28 146,9 т. р. | 37 551,8 т.р., в т.ч ОБ – 10 339,1 т. р., МБ – 27 212,7 т. р. | 97,6% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
| 1 | Замена дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» | 994,8 т. р., в т. ч. МБ – 994,8 т. р. | 994,8 т. р., в т. ч. МБ – 994,8 т. р. | 100% |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 552,5 т. р., в т. ч. МБ – 552,5 т. р. | 552,5 т. р., в т. ч. МБ – 552,5 т. р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | Итого – 1 547,3 т. р. из них МБ – 1 543,7 т. р. | Итого – 1 547,3 т. р. из них МБ – 1 543,7 т. р. | 100% |
|  | ВСЕГО: | 40 035,9 т.р., в т.ч. ОБ – 10 341,7 т. р., МБ – 29 694,2 т.р. | 39 099,1 т.р., в т.ч. ОБ – 10 339,1 т. р., МБ – 28 760,0 т.р. | 97,7% |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

# за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 12 декабря 2016 года № 4192.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 15 февраля 2018 г. № 534. Данные изменения связаны с увеличением финансирования Программы: получение субсидии из областного бюджета 10 341,7 тыс. руб., получение МБТ из бюджета района – 5 000,0 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог.

Фактическое финансирование Программы в 2017 г. составило 39 099,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 10 339,1 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерское городское поселение – 28 760,0 тыс. руб.,

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 10 339,1 тыс. руб., что составляет 26,4% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2017 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 97,7% (при плане – 40 035,9 тыс. руб. исполнено – 39 099,1 тыс. руб.).

Программа исполняется в рамках двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- санитарное содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и площадей;

- содержание и восстановление дорожных знаков и светофорных объектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Чапаева, в г. Приозерске;

- содержание дренажных канав по ул. Поперечная, Бумажников, Новая, Гагарина;

- нанесение дорожной разметки;

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2017 г. составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2017 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2017 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 – Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 38 488,6 10 341,7 28 146,9 | 37 551,8 10 339,1 27 212,7 | 97,6 |
| Подпрограмма 2 – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 1 547,3 1 547,3 | 1 547,3 1 547,3 | 100 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 40 035,9 10 341,7 29 694,2 | 39 099,1 10 339,1 28 760,0 | 97,7 |

Общее финансирование программы составило 97,7%.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 10 341,7 тыс. руб. (4 439,9 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО № 115 от 12 апреля 2017 года) и 5 000,0 тыс. на благоустройство МО Приозерское городское поселение, использованы в сумме 10 339,1 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Чапаева.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 г. | Факт 2017 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 77,3 | 76,6 | 99% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 18,8 | 19,4 | 103% |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017 г. | Факт 2017 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | Ед. | 270 | 270 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | Ед. | 16 | 16 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (99+103+100+100) / 4 =100,5%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100,5 /97,7 * 100= 102,9%

Эффективность реализации Программы в 2017 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.