ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2014 – 2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Жердицкий Пётр Алексеевич – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-693, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 2016 |
| Дата составления отчета | Март 2017 |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Лазарева Е. Н – начальник ОКС  Отдел городского хозяйства администрации, комитет образования администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом  Берстнев А. Р. – начальник ОГХ |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» |

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы».**

В муниципальную программу **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» в течение 2016 года изменения не вносились.

В 2016 году в соответствии с муниципальной программой были достигнуты следующие результаты.

**I. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2015 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог (базовое значение 2013г. – 16) | Кол-во обраще-ний | 6 | 5 | 120 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог (базовое значение 2013г. – 51) | % | 46 | 46 | 100 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (базовое значение 2013г. – 0) | км | 5,0 | 7,23 | 145 |

Обращения граждан на неудовлетворительное состояние дорог рассматривались только в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский МР ЛО в т. ч. по Приозерскому городскому поселению.

В 2016 году протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт, существенно увеличилась и составила 7,23 км. В Приозерском городском поселении на средства бюджета района выполнены работы по дворовым территориям, а также произведена оплата за ранее выполненные работы по ремонту дорог. Доля автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог, снизилась до 46 %.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое  исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.5 | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения | 7 029,6 | 6 000 |  |
|  | Итого | 7 029,6 | 6 000 | 85,4 |

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по осуществлению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и дорог общего пользования выделены Приозерскому городскому поселению. Остаток средств зарезервирован на выполнение непредвиденных аварийно-восстановительных работ дорог.

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2014 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период | % выполнения |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 18) | Число лиц | 27 | 21 | 128,6 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (базовое значение 2013г. – 165) | Число лиц | 1100 | 937 | 117,4 \* |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 4); | Число детей | 2 | 2 | 100 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог (базовое значение 2013г. – 17); | Шт. | 8 | 11 | 137,5 |

В 2016 году отмечена тенденция к снижению количества нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также травматизма на всех дорогах, проходящих по территории Приозерского района. За 2016 год на улично-дорожной сети Приозерского района зарегистрировано 127 учётных ДТП (- 12 к аналогичному периоду 2015 года), погибло 21 (-6 к АППГ) человек, из них дети 2(0 к АППГ) и получили ранения различной степени тяжести 151 (-42 к АППГ) из них детей 20 (0 к АППГ). Произошло не учётных ДТП с материальным ущербом 1 158 (-249 к АППГ).

\*) В число лиц пострадавших в ДТП включены как учтённые, так и не учтённые ДТП.

Снижения числа детей до нулевых значений, погибших в ДТП, за отчетный год не произошло. Однако не произошло и увеличения их количества.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 3,0 | 3,0 | Информация размещалась в общеобразовательных учреждениях |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 40,2 | 37,2 | Световозвращающие приспособления приобретены для учащихся школ в запланированном количестве 850 штук. |
|  | Итого | 43,2 | 40,2 | 93,1 |

Расходные обязательства по Программе соответствуют бюджету Приозерского муниципального района и за 2016 год сумма составила 6040,2 тыс. руб. при запланированных ассигнованиях 7072,8 тыс. руб. Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 85,4%.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 106,9%.

Ht = (120+100+144,6+128,6+117,4+0+137,5)/7=106,9

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 125,2%.

Эt = (106,9/85,4)\*100 = 125,2%

Эффективность реализации Программы выше запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий позволил достичь запланированных показателей.

В связи с истечением срока действия программы в 2016 году Постановлением администрации от 03.11.2016 года № 3638 утверждена муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы». Остаток средств 3,0 тыс. руб. зарезервирован на непредвиденные расходы.

Начальник ОКХ П. Жердицкий