Приложение 2

к Соглашению № АИТП1-2018

от 19.01.2018 года

**Отчет**

**о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | Значение целевого показателя результативности | | | |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Установка АИТП в многоквартирных домах МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Количество АИТП | шт. | 0\* | 0\*\* | 13 | 13 |

\*- подготовка подвальных помещений, получение технических условий у РСО и подготовка рабочих проектов по АИТП.

\*\*- получение заключений экспертизы сметной документации, завоз материалов и оборудования, монтаж трубопроводов ХВС.

|  |
| --- |
| Глава администрации  муниципального образования  Приозерский муниципальный район  Ленинградской области |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Соклаков/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.  мп |

Приложение 3

к Соглашению № АИТП1-2018

от 19.01.2018 года

**Отчет о расходах бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия**

**за 12 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие, объект | Утвержденные бюджетом объемы и источники финансирования мероприятий по установке АИТП, тыс. рублей | | | Перечислено, тыс. рублей | | | | Фактически профинансировано, в том числе: | | | Кредиторская задолженность, тыс. рублей | | | Выполнение работ (тыс. рулей) | | | Остатки неиспользованных средств по состоянию на отчетную дату | | | Индикаторы реализации (штук, пог. м.) |
| ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | | ВИ | ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ |  |
| 1 | Установка АИТП в многоквартирных домах МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 30 494,00 | 3 388,22 | - | 30 494,00 | | 3 388,22 | - | 30 494,00 | 3 388,22 | - | - | - | - | 30 494,00 | 3 388,22 | - | - | - | - | 13 |

ОБ - областной бюджет Ленинградской области;

МБ – местный бюджет;

|  |
| --- |
| Глава администрации муниципального  образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Соклаков/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.  мп |

ВИ – внебюджетные источники.

Объемы и расходы бюджетов на реализацию мероприятий приводятся нарастающим итогом.

Приложение 4

к Соглашению № АИТП1-2018

от 19.01.2018 года

**Реестр документов, подтверждающих выполнение мероприятий**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемых за счет средств субсидии**

**за 12 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии | Участники | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии | | Наименование, дата заключения и номер договора (контракта, соглашения) на реализацию мероприятия | Предмет договора (контракта, соглашения) | Сумма договора (контракта, соглашения) (руб.) | Наименование, дата подписания и номер акта об исполнении обязательств по договору (контракту, соглашению) | Сумма акта (руб.) | | | Дата направления и номер платежного документа | Сумма платежного документа, (руб.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 |
| 1 | Установка АИТП в многоквартирных домах МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ООО «Управдом» | областной бюджет | 8 183 611,08 | | Договор №13-АИТП от 14.02.2018 г. | ПСД, установка и ввод 3 АИТП | 8 183 611,08 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 09.10.2018 г. | 7 552 283,44 | | | №91 от 27.02.2018 г. | 4 419 149,98 |
| № 2081 от 13.12.2018 г. | 2 946 099,99 |
| местный бюджет | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.12.2018 г. | 631 327,64 | | | №101 от 28.02.2018 г. | 491 016,66 |
| №128 от 05.03.2018 г. | 0,01 |
| № 2082 от 13.12.2018 г. | 327 344,44 |
| ТСЖ «ТСЖ-Гоголя-1» | областной бюджет | 2 616 593,19 | | Договор № 9-АИТП от 21.02.2018 г. | ПСД, установка и ввод 1 АИТП | 2 616 593,19 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.12.2018 г. | 2 616 593,19 | | | №136 от 06.03.2018 г. | 1 412 960,32 |
| № 2146 от 19.12.2018 г. | 941 973,55 |
| местный бюджет | №138 от 06.03.2018 г. | 156 995,59 |
| № 2142 от 19.12.2018 г. | 104 663,73 |
| ООО «Партнёр-СВ» | областной бюджет | 7 915 011,47 | | Договор № 11-АИТП от 14.02.2018 г. | ПСД, установка и ввод 3 АИТП | 7 915 011,47 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 09.10.2018 г. | 7 290 756,48 | | | №90 от 27.02.2018 г. | 4 274 106,19 |
| № 1694 от 06.11.2018 г. | 2 849 404,13 |
| местный бюджет | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 29.10.2018 г. | 624 254,99 | | | №100 от 28.02.2018 г. | 474 900,69 |
| № 1700 от 06.11.2018 г. | 316 600,46 |
| областной бюджет | 2 380 420,16 | | Договор № 18-АИТП от 30.03.2018 г. | ПСД, установка и ввод 1 АИТП | 2 380 420,16 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 09.10.2018 г. | 2 183 251,62 | | | №363 от 09.04.2018 г. | 1 285 426,88 |
| № 1693 от 06.11.2018 г. | 856 952,26 |
| местный бюджет | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 29.102018 г. | 197 168,54 | | | №366 от 09.04.2018 г. | 142 825,21 |
| № 1698 от 06.11.2018 г. | 95 215,81 |
| МП «Городская управляющая компания» | областной бюджет | 5 233 092,72 | | Договор № 12-АИТП от 14.02.2018 г. | ПСД, установка и ввод 2 АИТП | 5 233 092,72 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 09.10.2018 г. | 4 858 975,47 | | | №181 от 20.03.2018 г. | 2 825 870,07 |
| №2124 от 17.12.2018 г. | 1 883 913,38 |
| местный бюджет | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.12.2018 г. | 374 117,25 | | | №182 от 20.03.2018 г. | 313 985,56 |
| № 2128 от 17.12.2018 г. | 209 323,71 |
| областной бюджет | 2 320 316,74 | | Договор № 19-АИТП от 30.03.2018 г. | ПСД, установка и ввод 1 АИТП | 2 320 316,74 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 09.10.2018 г. | 2 184 359,40 | | | №587 от 04.05.2018 г. | 1 252 971,04 |
| № 2126 от 17.12.2018 г. | 835 315,03 |
| местный бюджет | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.12.2018 г. | 135 957,34 | | | № 586 от 04.05.2018 г. | 139 219,00 |
| № 2130 от 17.12.2018 г. | 92 811,67 |
| ТСЖ «ТСЖ-21» | областной бюджет | 5 233 174,64 | | Договор № 10-АИТП от 14.02.2018 г. | ПСД, установка и ввод 2 АИТП | 5 233 174,64 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 09.10.2018 г. | 4 858 350,68 | | | №137 от 06.03.2018 г. | 2 825 914,30 |
| № 2125 от 17.12.2018 г. | 1 883 942,88 |
| местный бюджет | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.12.2018 г. | 374 823,96 | | | №139 от 06.03.2018 г. | 313 990,48 |
| № 2129 от 17.12.2018 г. | 209 326,98 |
|  | Всего | | | | | | | | | | | 33 882 220,00 |
| … | … |  | … | | … | … | … |  | … | |  | … | | … |
|  | Итого |  | Областной бюджет | | | | | | | | | | | 30 494 000,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | | | | | | | | | | | 3 388 220,00 |
|  |  |  | Всего | | | | | | | | | | | 33 882 220,00 |

|  |
| --- |
| Глава администрации  муниципального образования  Приозерский муниципальный район  Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Соклаков/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.  мп |