ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2017 году | Получено субсидий в 2017 году | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2017 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2017 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция системы водоснаабжения г.Приозерска (1-й этап) | 615 890,00 |  | 575 600,00 | 40 290,00 |  | 479 644,68 | ООО «СЗИ-Комплекс» | № 156/14 от 21.11.2014г | 504 889,14 | 504 889,14 | 504 889,14 |  | 479 644,68 | 25 244,46 |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерска | 74 103 000,00 |  | 70 397 850,00 | 3 705 150,00 |  | 58 487 196,38 | ООО «СЗИ-Комплекс» | № 779 от 10.06.016г | 74 103 000,00 | 61 565 469,92 | 61 565 469,92 |  | 58 487 196,38 | 3 078 273,54 |  |  |
| Подключение канализационной сети Заводской части г.Приозерска к центральной системе водоотведения г.Приозерска | 55 262.41 |  | 52 799,0 | 2 463,41 |  | 52 799,0 | ГАУ «Леноблэкспертиза» | № 3157 от 19.12.2016г | 55 262.41 | 55 262.41 | 55 262,41 |  | 52 799,0 | 2 463,41 |  |  |
|  | 95 000,0 |  | 90 250,0 | 4 750,0 |  | 90 250,0 | ООО «ПетроСтройИзыскания» | 022-Г/16 от 26.12.2016г | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 |  | 90 250,0 | 4 750,0 |  |  |
|  | 313 437,59 |  | 290 311,0 | 23 126,59 |  |  | ООО «Фасмер» | № 221 от 26.12.2015г | 313 437,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 75 182 590,0 |  | 71 406 810,0 | 3 775 780,0 |  | 59 109 890,06 |  |  | 75 155 161,06 | 62 230 621,47 | 62 220 621,47 |  | 59 109 890,06 | 3 110 731,41 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 59 109 890 Пятьдесят девять миллионов сто девять тысяч восемьсот девяносто)  рублей 06 копеек подтверждаю.

Начальник ОГХ  администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО _______________________А.Р.Берстнев     «_____»_______________2017 год

Председатель Комитета финансов МО Приозерский муниципальный район Лен.обл______________________Петрюк О.Г.

Место печати