**Отчет о реализации муниципальных целевых программ**

**муниципального образования Приозерское городское поселение**

**за 2013 год**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства** **с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программы | Наименование мероприятий | Сумма финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Код  бюджетной классификации | Подрядчик, мероприятия |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Местный бюджет | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |
|  | Всего по программе: | 66 998,3 | 19 680,6 | 33 422,5 | 7 612,4 | 28 072,4 | 6 564,7 | 5 503,4 | 5 503,4 |  |  |
| 0980104  0980204  3500200 | МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012-2013гг»  Постановление администрации МО от 13.03.2012 года № 65 | 5 808,5 | 5 808,5 | 1 159,9 | 1 159,9 | 791,9 | 791,9 | 3 856,7 | 3 856,7 | 035 0501 0980104 441 310  035 0501 0980204 441 310  035 0501 3500200 441 310 | ООО «СК «КАРЕЛИЯ»  Переселено 73 человека из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2007 года и подлежащих сносу, общей площадью 1668,87 кв.м. из 32 жилых помещений, входящих в состав указанных многоквартирных домов общей площадью 1171,78 кв.м |
| 0980104  0980204  3500200 | МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2014гг»  Постановление администрации МО от 21.06.2013 года № 212 | 61 189,8 | 13 872,1 | 32 262,6 | 6 452,5 | 27 280,5 | 5 772,8 | 1 646,7 | 1 646,7 | 035 0501 0980104 441 310  035 0501 0980204 441 310  035 0501 3500200 441 310 | ООО «СК «КАРЕЛИЯ»  Срок исполнения муниципальных контрактов-декабрь 2014г, на 01.01.14г объем исполнения составляет 20%.  Количество граждан, планируемых к переселению 124 чел., расселяемая площадь аварийных домов-1776,09м2, количество приобретаемых жилых помещений -48 квартир |

Исполнитель: Заведующий сектором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бойцова О.А.