**Отчет о расходах бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия**

**за 12 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие, объект | Утвержденные бюджетом объемы и источники финансирования мероприятий по установке АИТП, тыс. рублей | | | Перечислено, тыс. рублей | | | Фактически профинансировано, в том числе: | | | Кредиторская задолженность, тыс. рублей | | | Выполнение работ (тыс. рулей) | | | Остатки неиспользованных средств по состоянию на отчетную дату | | | Индикаторы реализации (штук, пог. м.) |
| ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ | ОБ | МБ | ВИ |  |
| 1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 12 720,00 | 3 180,00 | 0,00 | 12 720,00 | 3 180,00 | 0,00 | 12 720,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 720,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |

ОБ - областной бюджет Ленинградской области;

МБ – местный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники.

Объемы и расходы бюджетов на реализацию мероприятий приводятся нарастающим итогом.

|  |
| --- |
| Глава администрации  муниципального образования  Приозерский муниципальный район  Ленинградской области |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Соклаков/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.  мп |