СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Тюрина

Заместитель главы администрации -

начальник управление по градостроительству,

землепользованию и муниципальному имуществу

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района

Ленинградской области» на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель

Тюрина Юлия Владимировна

Начальник Управления по градостроительству землепользованию

и муниципальному имуществу администрации

Приозерского муниципального района Ленинградской области

тел. 8-81379-31-866, e-mail: ugzmi@admpriozersk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района

Ленинградской области» на 2023-2025 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 07 июля 2023 года № 2547.

 В Программу изменения не вносились.

 Фактическое финансирование Программы в 2023 году за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

Мероприятие Программы «Организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» в соответствии с административным регламентом предоставления услуги, финансирования не требует.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Проектная часть |
|  | Организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения  | 0 | 0 | 100% (\*финансирование проведенияобщественных обсуждений административным регламентом не предусмотрено) |
| Процессная часть |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалось |
| 1. | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных городской территории, занятой свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалась разработка проектной документации |
| 2. | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных сельской территории, занятой свалкой п. Сосново Сосновского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалось |
|  | ИТОГО: | **0,0** | **0,0** | **100 %** |

\*\*документация разработана за счет средств федерального и регионального бюджета

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2023 год  | 2023 |
|  План | Факт  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы |
| 1. | Количество проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения. Организация общественных обсуждений материалов проекта и результатов ОВОС проектно-сметной документации по рекультивации свалки «г. Приозерска, Ленинградская область» | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| 2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок.Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель в г. Приозерске и п. Сосново | человек | 0 | 0 | 0 | 100%в связи с разработкой и согласованием проектной документации, работы по рекультивации в 2023 году не проводились |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единицы | 0 | 0 | 0 | 100%в 2023 разработана проектная документация,мероприятия по ликвидации объектов в 2023г. Программой не предусмотрены  |

Расчет интегральной оценки результативности

Проектной частью мероприятий программы в отчетном году было запланировано «организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения.

В рамках государственного контракта от 12.09.2022 № 14/2022 на разработку проекта по рекультивации свалки г. Приозерска, заключенного между ЛОГКУ «Центр по обращению с отходами» (у которого участки под рекультивацию свалки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании) и ООО «БСП «Сфера», выполнены работы и разработаны проектные материалы «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду».

 Администрацией 19.06.2023 организованы и проведены общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 29 июня № 2447, общественные обсуждения признаны состоявшимися.

 Проектные материалы и результаты общественных обсуждений по ним были направлены на государственную экологическую экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 19.09.2023 № 2680/ГЭЭ утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта свалка города Приозерска (Ленинградская область)».

Расчет эффективности реализации Программы:

не подлежит оценке в связи с отсутствием запланированных и фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий программы в отчетном году