«Согласовано»

Заместитель главы администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

по жилищно-коммунальному хозяйству

В.В. Стецюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 2023 г.:**

«Совершенствование и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 г.»

Начальник отдела коммунального хозяйства:

Ролдуга Мария Сергеевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель:

Манькова Анастасия Сергеевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ведущий специалист

отдела коммунального хозяйства,

тел.: 8-813-79-36-693, e-mail: okhprioz@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

на 2022-2024 г.»

Муниципальная программа **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 4750 (далее – Муниципальная программа).

В программу вносились изменения:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 11.07.2022г. №2290 “О внесении изменений в муниципальную программу “Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области” на 2022-2024г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12. 2021 №4750”:

- в состав участников и общий объем финансирования муниципальной программы;

- добавлен раздел 5: “Риски реализации муниципальной программы” (основные риски, меры по снижению финансовых рисков);

- Добавлена информация о проведении совместно с ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области заседаний комиссий по безопасности дорожного движения.

2. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 01.09.2023г. №3213 “ О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 4750:

- В наименование муниципальной программы, в план реализации муниципальной программы

- В паспорт муниципальной программы, в паспорт муниципальной подпрограммы №1 «Автомобильные дороги», в паспорт муниципальной подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

- Исключено словосочетание «муниципальное образование» в паспорте, общей характеристике и Приложениях 1-3 к муниципальной программе, исключена из муниципальной программы таблица 1 Приложения 4

- Раздел 1 муниципальной программы «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы» дополнен абзацем.

- Исключено из муниципальной программы: Раздел 3 «Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы», Раздел 4 «Оценка эффективности муниципальной программы».

- Внесены дополнения в раздел 3 муниципальной программы

- Внесены изменения в наименование раздела 1.2 подпрограммы №1, в наименование раздела 2.2 подпрограммы №2

- Утверждена Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы и Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Расходы

на реализацию муниципальной программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%),примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| *Процессы, направленные на реализацию целей Подпрограммы «Дорожная сеть»,* *реализуемой в рамках Муниципальной подпрограммы* |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 5 046,2 | 4 626,9 | 91,7 |
| *Мероприятия, направленные на реализацию целей Подпрограммы* *«Безопасность дорожного движения», реализуемой в рамках Муниципальной подпрограммы*  |
| Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, информационно-пропагандистские мероприятия | 312,2 | 47,2 | 15,1 |
| Итого: | 5 358,4 (местный бюджет) | 4 674,1 (местный бюджет) | 87,2 |

Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2022 | 2023 |
| План | Факт |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 106,24 |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 5,7 | 3,2 | 3,0 | 93,75 |
| 3. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | 805 | 700 | 803 | 87, 2 |
| 4. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт. | 122 | 90 | 107 | 84,1 |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (106,24 + 93,75 + 87, 2 + 84,1)/4 = 92,8 %

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (92,8 /87,2)\*100 = 106,4 %

Эффективность реализации Программы позволила частично достичь уровня запланированных целевых показателей фактически запланированным объемом денежных средств