Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   31   марта   2020   года   №   1036

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", государственной программой Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года           № 407, в редакции от 07.02.2020 года, в целях оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002, в редакции от 27.03.2019 г., руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.03.2018 года № 1002 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет из бюджетов: |
| --- |
| Источники финанси-рования/ годы реализации программы | Всего: (тыс. руб.) | в том числе: | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета МО | Внебюджет ные источники |
| 2018 год | 24 405,0 |  | 5 359,0 | 17 641,0 | 1 405,0 |  |
| 2019 год | 32 340,7 |  | 10 560,0 | 19 440,0 | 2 340,7 |  |
| 2020 год | 68 477,0 |  | 13 662,0 | 47 015,0 | 7 800,0 |  |
| 2021 год | 19 066,0 |  | 0,0 | 14 766,0 | 4 300,0 |  |
| 2022 год | 75 934,0 |  | 0,0 | 71 634,0 | 4 300,0 |  |
| Всего | 221 123,7 |  | 29 581,0 | 170 496,0 | 21 046,6 |  |
| *- при условии выделения средств федерального и областного бюджетов |

1.2. Пункт 6. Раздела «2. Цели и задачи муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

«6. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализации по благоустройству общественных территорий.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень работ:

- озеленение;

- детская площадка с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки;

- пешеходные дорожки;

- тротуары;

- освещение;

- ремонт дворовых проездов;

- установку скамеек, урн.

Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в программу Комиссией принято положительное решение, будет определена путем: составления локальных сметных расчетов или расчет стоимости работ, исходя из единичных расценок; согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий перечню, установленному региональной программой) включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка ограждений;

- установка МАФ и городской мебели;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство площадок для выгула собак;

- обустройство (ремонт) ливневой канализации;

- обустройство (ремонт) площадок для сбора ТКО;

- иное.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в соответствии с Порядком трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, являющегося Приложением № 4 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ при технической возможности их проведения. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Важными задачами реализации программы являются:

- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и приемке работ;

- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов;

- свободное право предложения объектов для включения в Программу;

- доступность городской среды для маломобильных групп населения.

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.»

1.3. Раздел «5. Финансирование мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость программных мероприятий составляет 220 222,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 29 581,0 тыс. руб., областного бюджета 170496,0 тыс. руб., средства местного бюджета  20 145,7 тыс. руб.».

1.4. Раздел «7. Расходы на реализацию муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего: | 220 222,7 | 24 405,0 | 32 340,7 | 68 477,0 | 19 066,0 | 75 934,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 29 581,0 | 5 359,0 | 10 560,0 | 13 662,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 170 496,0 | 17 641,0 | 19 440,0 | 47 015,0 | 14 766,0 | 71 634,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 20 145,7 | 1 405,0 | 2 340,7 | 7 800,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. Раздел «8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в соответствии с Приложением 1 к данному постановлению.

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении работ по благоустройству» изложить в соответствии с Приложением 2 к данному постановлению.

2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям (Бекетову Д.Ф.) настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Полищука В.С.

Глава администрации                                                                                                  А.Н. Соклаков

Согласовано:

Полищук В.С.

Цветкова е.Н.

Бойцова О.А.

Берстнев А.Р.

Родыгина Е.В.

Михалева И.Н.

Исп. Тихонова Е.Н. (35-338)

Разослано: дело-1, ОГХ-2, районная библиотека-1, ОИПТОиВС-1.

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 31 марта 2020 года № 1036

8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполни тель (Ф.И.О., долж но сть) | Срок | Финанси рование (тыс.руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | Оконча ния реализа ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | 24 405,0 | 32 340,7 | 68 477,0 | 19 066,0 | 75 934,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 5 359,0 | 10 560,0 | 13 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 17 641,0 | 19 440,0 | 47 015,0 | 14 766,0 | 71 634,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 405,0 | 2 340,7 | 7 800,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | 11 457,7 | 16 662,8 | 20 919,4 | 17 408,4 | 73 934,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 2 422,4 | 5 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ОБ | 7 974,4 | 10 256,1 | 19 277,0 | 14 766,0 | 71 634,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 572,9 | 835,5 | 1 642,4 | 1 181,3 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.29 |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | 2 623,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 580,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 911,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 131,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.35 |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | 4 950,6 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 1 095,8 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3 607,3 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 247,5 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д.28 |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | 3 883,6 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 859,6 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 829,8 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 194,2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27а, д. 29,ул. Гастелло д. 2 |  | 01.04.19 | 31.12.19 |  | - | 16 662,8 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | 5 571,2 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | 10 256,1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | 835,5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 32,38,40,42 |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | - | 17 132,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 15 761,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 1 581,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6Ремонт (благоустройство)дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева д. 26 |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | - | 3 822,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 3 516,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 306,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | 12 752,8 | 14 920,8 | 45 000,0 | 2 018,7 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 2 822,8 | 4 988,8 | 13 662,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 9 292,4 | 9 183,9 | 27 738,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 637,6 | 748,1 | 3 600,0 | 2 018,7 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Гастелло-ул. Чапаева в г. Приозерске |  | 01.01.18 | 31.12.18 |  | 12 752,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 2 822,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 9 292,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 637,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (Iэтап) |  | 01.01.19 | 31.12.19 |  | - | 14 920,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | 4 988,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | 9 183,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | 748,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (2этап)г.Приозерск |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | - | 30 00,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 9 108,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 18 492,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 2 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди реализации) |  | 01.01.20 | 31.12.20 |  | - | - | 15 00,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | 4 554,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | 9 246,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | - | 1 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  | 194,5 | 679,5 | 2 457,7 | 1 000,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 194,5 | 679,5 | 2 457,7 | 1 000,0 | 4 00,0 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Проведение кадастровых работ земельных участков под МКД |  | 01.01.18 | 31.12.24 |  |  | 77,5 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 77,5 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 31 марта 2020 года № 1036

Приложение 2к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования

Приозерское городское поселение

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении работ по благоустройству

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сквер Петровский | Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/ ул. Жуковского/ ул. Калинина/ ул. Красноармейская |
| 2 | Сквер Комсомольский | Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/ ул. Береговая/ ул. Калинина/ ул. Комсомольская |
| 3 | Зона у ТЦ «Северопарковый» | Ленинградская область, г. Приозерск у дома №1 по ул. Северопарковая. |
| 4 | Лесопарковая зона о. Каменистый (городской пляж) | Ленинградская область, г. Приозерск, о. Каменистый |
| 5 | Лесопарковая зона у МКУК КЦ «Карнавал» | Ленинградская область, г. Приозерск у дома №41 по ул. Ленина |
| 6 | Пешеходная зона ул. Гастелло-Чапаева | Ленинградская область, г. Приозерск у д. №3 по ул. Гастелло |
| 7 | Привокзальная площадь | Ленинградская область, г. Приозерск у д. №5 по ул. Привокзальная |
| 8 | Зона общественного отдыха по ул. Чапаева у д. 19 | Ленинградская область, г. Приозерск у д. №19 по ул. Чапаева (территория от колледжа до д.39 по ул.Калинина) |
| 9 | Единая туристско-рекреационная парковая зона г.Приозерска | Ленинградская область, г. Приозерск, набережная р.Вуокса (от Ленинградского шоссе до территории ООО «Лесплитинвест») |
| 10 | Территория у МБОУ ДОД Приозерская Детская школа искусств | Ленинградская область, г. Приозерск, у д.1а по ул. Портовая |
| 11 | Сквер по ул. Привокзальная | Ленинградская область, г. Приозерск, (от ж/д вокзала до ул. Береговая) |