ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2020 год

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации по

жилищно-коммунальному хозяйству

администрации МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

Полищук В.С.

г. Приозерск

09.03.2021 г.

Ответственные исполнители:

начальник отдела коммунального хозяйства – Хлюстова С.Л.

тел. 8(81379)36-572, эл.почта: okhprioz@mail.ru

**ГОдовой отчет**

**О выполнении муниципальной программы**

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» в 2020 году

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Хлюстова Светлана Леонидовна – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-572, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 20 |
| Дата составления отчета | март 2021 года |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Лазарева Е. Н – начальник ОКС  Отдел городского хозяйства администрации, комитет образования администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом  Берстнев А. Р. – начальник ОГХ  Комитет образования  Смирнов С.Б. - председатель комитета  Отдел формирования учета и использования объектов муниципальной собственности Колобылина М.С. - начальник отдела |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»

Муниципальная программа **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 14 февраля 2020 года № 441.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24 августа 2020 года № 2732, от 10 февраля 2021 года № 495.

В 2020 г. в Программу внесены следующие изменения:

- изменен «Ответственный исполнитель муниципальной программы»;

- изменен раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы»;

- изменен Раздел 4 «Финансирование программы»;

- изменено Приложение 1 к Программе «План реализации муниципальной программы»;

- изменено Приложение 2 к программе «Расходы на реализацию муниципальной программы».

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы».**

В 2020 году в соответствии с муниципальной программой были достигнуты следующие результаты.

**I. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2020 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог | Кол-во обращений | 8 | 6 | 133,3% |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог | % | 33,9 | 28 | 121% |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт | км | 14 | 4,9 | 35% |

Обращения граждан на неудовлетворительное состояние дорог рассматривались только в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский МР ЛО, в т. ч. по Приозерскому городскому поселению.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое  исп. плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2294,8 | 2294,8 | 100 |
| 2 | Мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения | 2369,2 | 49,1 | 2,1 |
|  | Всего по Программе | 4664,0  (ОБ-0,00 тр,  МБ-4664,0 тр) | 2343,9  (ОБ-0,00 тр,  МБ-2343,9 тр) | 50,3 % |

Сумма неиспользованных денежных средств в части обязательств по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения перенесена на 2021г.

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2020 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период | % выполнения |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП | Число лиц | 8 | 14 | 57 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | Число лиц | 90 | 159 | 57 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП | Число детей | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог | Шт. | 6 | 6 | 100 |

За 12 месяцев 2020 года на территории Приозерского района зарегистрировано 17 (12, +5, +41,6%) к аналогичному периоду прошлого дорожно-транс­портных происшествий с участием несовершеннолетних.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | +/- | % |
| Всего ДТП | 871 | 924 | -53 | -0,5 |
| Погибло людей | 14 | 13 | -1 | -7,6 |
| Погибло детей | 4 | 0 | +4 | +100 |
| Ранено людей | 141 | 115 | +26 | +22,6 |
| Ранено детей  до 16 лет | 17 | 10 | +7 | +70 |
| Ранено детей  от 16 до 18 лет | 1 | 2 | -1 | -50 |

В других районах Ленинградской области и в городе Санкт-Петербурге детей и подростков – жителей и учащихся Приозерского района, не пострадало.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 3.1. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | 0 | 0 | 100 %, Проведён фестиваль «Безопасное колесо» |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 0 | 0 | 100%  Информация размещалась в общеобразовательных учреждениях, общественном транспорте |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 0 | 0 | Световозвращающие приспособления получены безвозмездно от ГКУ «Ленавтодор» в запланированном количестве 80 штук. |
| 3.5 | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности | 0 | 0 | 100%  Информация размещалась в газете «Красная Звезда» |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (133,3+121+35+57+57+0+100)/7=71,9%

В связи с эпидемиологической обстановкой вызванной COVID-19

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (71,9/50,3)\*100=142,9%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при не полном выполнении запланированных объемов расходов.

Начальник ОКХ С.Л. Хлюстова