«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Стецюк

заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы

за 2021 год

г.Приозерск

Ответственные исполнители

- главный специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: admpriozersk@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы

Муниципальная программа муниципального образования Приозерское городское поселение «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 марта 2018 года № 1002 (в действующей редакции).

В Программу в 2021 году внесены изменения по уточнению лимитов денежных средств и адресного перечня мероприятий 2021 года, постановлением № 2683 от 30.07.2021г.

Мероприятия реализовались в рамках соглашений от «12» Февраля 2021 г. № 11-74750/2020-1 и «12» февраля 2021 г. № 41639101-1-2021-002.

Фактическое финансирование Программы в 2021 году составило 43 595,8 тыс.руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 7 821,1 тыс. руб.;

областной бюджет – 31 465,3 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 4 309,4 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 90,1 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2021 году реализованы полностью. Кассовое исполнение Программы составляет 97,8%.

Реализация данной программы соответствовала Указу Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России, Программа исполнялась в рамках одной подпрограммы:

Основными программными мероприятиями в 2021 году являлись:

- благоустройство дворовых территорий города Приозерска;

- благоустройство общественных территорий города Приозерска.

Финансирование Программы за 2021г составило:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп-ние плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы |  |  |  |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | 16 051,2( 14 766,0 - ОБ1 285,2 - МБ) | 15 560,9 ( 14 314,9 - ОБ1 246,0 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.7. Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г.Приозерск, ул. Гагарина д. 16 | 11 835,2( 10 900,0- ОБ935,2- МБ) | 11 461,0( 10 543,3- ОБ917,7- МБ) | 96,8% |
| Мероприятие 1.8. Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 15 | 4 216,0( 3 866,0- ОБ350,0- МБ) | 4 099,9( 3 771,6- ОБ328,3- МБ) | 97,2% |
| Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | 27 174,0 ( 7 830,0 – ФБ;17 170,0 - ОБ2 174,0- МБ) | 27 143,0 ( 7 821,1 – ФБ;17 150,4 - ОБ2 171,5 - МБ) |  |
| Мероприятие 2.5. Благоустройство Лесопарковой зоны у МКУК ПКЦ «Карнавал» (1 этап) г.Приозерск | 27 174,0 ( 7 830,0 – ФБ;17 170,0 - ОБ2 174,0- МБ) | 27 143,0 ( 7 821,1 – ФБ;17 150,4 - ОБ2 171,5 - МБ) | 99,9% |
| Мероприятие 3. Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор | 1 237,4- МБ | 891,9-МБ | 72,1% |
| Мероприятие 4. Проведение топографических и кадастровых работ | 100,0 - МБ | 0,0 - МБ | 0% |
| **Итого:** | **44 562,6** **7 830,0 – ФБ;****31 936,0 - ОБ****4 796,6 - МБ)** | **43 595,8****7 821,1 – ФБ;****31 465,3 - ОБ****4 309,4- МБ)** | **97,8%** |

Согласно ожидаемых результатов муниципальной программы, к концу 2021г. необходимо:

Благоустройство дворовых территорий – 2 единицы.

Благоустройство общественной территории – 2 единицы.

В этап 2021 года выполнен успешно.

Осуществлено благоустройство 2 дворовых территорий:

по адресам: г. Приозерск, ул. Гоголя, д.15 и г.Приозерск, ул. Гагарина, д. 16;

1 общественная территория: Лесопарковая зона у МКУК ПКЦ «Карнавал» (1 этап) г.Приозерска.

В связи с результатами отбора, проводимого комитетом ЖКХ ЛО, к реализации выбрана одна общественная территория вместо двух.

Средства Федерального и областного бюджетов за текущий период поступившие в бюджет МО по соглашениям с комитетом жилищно-коммунального хозяйства ЛО в части благоустройства общественных территорий от «12» февраля 2021 г. № 41639101-1-2021-002 в сумме 25 000,0 тыс. руб. и в части благоустройства дворовых территорий от «12» февраля 2021 г. № 11-74750/2020-1 в сумме 17 170,0 тыс. руб., были освоены на 99,9%.

Полученные результаты реализации Программы в 2021 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 23,1 | 21,7 | 93,9% |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 70 | 50 | 71% |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 1 | 50% |
| **Итого по Программе** | **78,6%** |

В связи с выполнением мероприятий в 2021 году, не полностью достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2020 год:

Ht=(93,3+100+71+50)/4 = 78,6%

Расчет эффективности реализации Программы в 2020 году:

Эt=78,6/97,8\*100=80,4 %

Для приведения муниципальной программы в соответствие с новой структурой государственных и муниципальных программ, данная программа включена в структуру муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественны жильем граждан» на территории Приозерского городского поселения на 2022-2024гг.