# Согласовано

# _______________В.В. Стецюк

# заместитель главы администрации

# по жилищно-коммунальному хозяйству

# Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

# за 2022 год

# г. Приозерск

# Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Водолазская Т.В.,

# тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@mail.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

за 2022 год

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

# за 2022 год

Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 02 июня 2022 года № 1713.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 07 февраля 2023 года № 452. Данные изменения связаны с достижением целей по расселению в 2022 году.

Фактическое финансирование Программы в 2022 г. составило 175 472,3 тыс. руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 5 045,6 тыс. руб.,

областной бюджет – 148 557,9 тыс. руб.,

бюджет Приозерского городского поселения – 21 868,8 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства федерального бюджета и бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 153 603,5 тыс. руб., что составляет 87,5% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2022 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,1% (при плане – 177 046,5 тыс. руб. исполнено – 175 472,3 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- благоустройство общественных территорий;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- приобретение (строительство) жилья;

- оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда;

- мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (семей);

- ремонт муниципального жилищного фонда.

Финансирование Программы за 2022 г. составило:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | 16 500,0 в т. ч.: ФБ – 4 710,0 ОБ – 10 290,0; МБ – 1 500,0 | 16 500,0 в т. ч.: ФБ – 4 710,0 ОБ – 10 290,0; МБ – 1 500,0 | 100% |
| Итого: | 16 500,0 | 16 500,0 |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (дворовые территории) |
| 1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | 79 730,0 в т.ч.: ОБ – 71 634,0; МБ – 8 096,0 | 79 730,0 в т.ч.: ОБ – 71 634,0; МБ – 8 096,0 | 100% |
| Итого: | 79 730,0 | 79 730,0 |  | Оплата электроэнергии |
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |
| 1.3 | Приобретение (строительство) жилья | 68 851,9 в т.ч.: ОБ – 61 590,4; МБ – 7 261,5 | 67 972,7 в т.ч.: ОБ – 60 771,5; МБ – 7 206,2 | 98,7% |  |
| Итого: | 68 851,9 | 67 977,7 |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье» |  |
| 1.14 | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 4 850,3 в т.ч.: ОБ – 3 115,7; МБ – 1 734,6 | 4 650,3 в т.ч.: ОБ – 3 115,7; МБ – 1 534,6 | 95,8% |  |
| Итого: | 4 850,3 | 4 650,3 |  |  |
| Процессная часть |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» |  |
| 1.16 | Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) | 3 350,3 в т.ч.: ФБ – 335,6; ОБ – 2 746,7; МБ – 268,0 | 3 350,3 в т.ч.: ФБ – 335,6; ОБ – 2 746,7; МБ – 268,0 | 100% |  |
| Итого: | 3 350,3 | 3 350,3 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |  |
| 1.17 | Ремонт муниципального жилищного фонда | 3 764,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 3 764,0 | 3 764,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 3 764,0 | 100% |  |
| Итого: | 3 764,0 | 3 764,0 |  |  |
| Итого по программе: | 177 046,5 (ФБ – 5 054,6 ОБ – 149 376,8 МБ – 22 624,1) | 175 472,3 (ФБ – 5 045,6 ОБ – 148 557,9 МБ – 21 868,8) | 99,1 |  |

Общее финансирование программы составило 99,1 %.

Полученные результаты реализации Программы.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Формирование комфортной городской среды |
| 1 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | проект | - | 1 | 1 | 100 |
| Формирование комфортной городской среды (дворовые территории) |
| 2 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | проект | - | 9 | 9 | 100 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| 3 | Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | чел. | - | 30 | 30 | 100 |
| Жилье |
| 4 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения в связи с утратой жилья | семья | - | 1 | 1 | 100 |
|  | Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области |
| 5 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семья | - | 1 | 1 | 100 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 6 | Количество семей, улучшивших условия проживания в связи с проведением работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда | семья | - | 5 | 5 | 100 |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+100+100+100+100+100) / 6 =100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 99,1* 100= 101%

Эффективность реализации Программы в 2022 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.