# Согласовано

# _______________В.В. Стецюк

# заместитель главы администрации

# по жилищно-коммунальному хозяйству

# Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы»

# за 2022 год

# г. Приозерск

# Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Водолазская Т.В.,

# тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы»

# за 2022 год

Муниципальная программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 04 февраля 2022 года № 298.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 14 февраля 2023 года № 557. Данные изменения связаны с окончанием работ в 2022 году.

Фактическое финансирование Программы в 2022 г. составило 57 965,2 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 9 238,7 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 48 726,5 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 9 238,7 тыс. руб., что составляет 16% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2022 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 96,4% (при плане – 60 089,3 тыс. руб. исполнено – 57 965,2 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения, энергосервис;

- озеленение территорий;

- сбор, транспортировка  и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий;

- осуществление мероприятий в борьбе с борщевиком Сосновского;

- мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок, проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде).

Финансирование Программы за 2022 г. составило:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» |
| 1.1 | Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 48,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 48,0 | 48,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 48,0 | 100% |
| Процессная часть |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» |
| 1.2 | Ремонт/устройство сетей уличного освещения по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Березовая, ул. Садовая, Дачный поселок, ул.Гоголя, ул.Северопарковая | 3 090,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 3 090,0 | 3 090,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 3 090,0 | 100% |
| 1.3 | Текущее содержание сетей уличного освещения, в т.ч. электроэнергия, энергосервис | 8 692,4 в т. ч. ОБ – 0; МБ – 8 692,4 | 8 077,8 в т. ч. ОБ – 0; МБ – 8 077,8 | 92,9% |
| 1.4 | Озеленение городских территорий | 2 800,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2 800,0 | 2 800,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2 800,0 | 100% |
| 1.5 | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Спортивная | 4 810,5 в т.ч.: ОБ – 1 300,0; МБ – 3 510,5 | 4 810,5 в т.ч.: ОБ – 1 300; МБ – 3 510,5 | 100% |
| 1.6 | Замена детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, парк 50-летия Октября | 6 185,4 в т.ч.: ОБ – 2 500,0; МБ – 3 685,4 | 6 185,4 в т.ч.: ОБ – 2 500,0; МБ – 3 685,4 | 100% |
| 1.7 | Обеспечение деятельности МБУ «Зеленый город» | 2 500,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2 500,0 | 2 500,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 2 500,0 | 100% |
| 1.8 | Прочие мероприятия по благоустройству | 24 759,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 24 759,0 | 24 158,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 24 158,3 | 97,5% |
| Итого: | 52 837,3 | 51 622,0 | 97,6% |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |
| 1.15 | Ликвидация несанкционированных свалок | 6 047,5 в т.ч.: ОБ – 5 563,7; МБ – 483,8 | 6 047,5 в т.ч.: ОБ – 5 563,7; МБ – 483,8 | 100% |  |
| 1.16 | Прочие мероприятия по благоустройству | 1 156,5 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 1 156,5 | 247,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 247,7 | 21% |  |
| Итого: | 7 204,0 | 6 295,2 |  |  |
| Итого по программе: | 60 089,3 (ОБ - 9 238,7 МБ – 50 850,6) | 57 965,2 (ОБ – 9 238,7 МБ – 48 726,5) | 96,4% |  |

Общее финансирование программы составило 96,4 %, экономия, образованная в связи с вводом раздельного сбора ТКО, будет направлена на ликвидацию несанкционированных свалок в 2023 году.

Полученные результаты реализации Программы.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» |
| 1 | Количество месяцев по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Площадь озеленения городских территорий | м2 | 445 | 445 | 445 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Ликвидация сорных (опасных) растений на общегородских территориях | га | 2 | 2 | 2 |  |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+100+100+100) / 4 =100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 96,4* 100= 103,7%

Эффективность реализации Программы в 2022 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.