«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Стецюк

заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

за 2022 год

г.Приозерск

Ведущий специалист отдела городского хозяйства Водолазская Т.В.;

тел. (81379) 35-338, адрес электронной почты: [admotdelpriozersk@mail.ru](mailto:admotdelpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы в 2022 году

«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2022 года № 2064.

Фактическое финансирование Программы в 2022 году составило 56 010,3 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 0 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 56 010,3 тыс. руб..

Для реализации программных мероприятий были привлечены средства бюджета Приозерского городского поселения, объем которых составил 100 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2022 году реализованы полностью.

Реализация данной программы соответствовала развитию дорожной инфраструктуры на территории Приозерского городского поселения.

Программа исполнялась в рамках мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Безопасность дорожного движения»:

* «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров»;
* «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями в 2022 году являлись:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Ремонт, замена, восстановление, установка технических средств организации дорожного движения.

Финансирование программы за 2022 год составило:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| **Проектная часть** | | | | |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | МБ – 34 566,2 | МБ – 34 526,3 | 99,9% |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МБ – 18 009,9 | МБ – 18 009,9 | 100,0% |
| **Итого по подпрограмме** | | **52 576,1** | **52 536,2** |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения»** | | | | |
| 2.1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | МБ – 1000,0 | МБ – 694,8 | 69,5% |
| 2.2 | Ремонт, замена, восстановление, установка ТСОДД, искусственных сооружений защитных дорожных сооружений и др. на УДС Приозерского городского поселения | МБ – 1020,7 | МБ - 0 | 0% |
| 2.3 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения Приозерского городского поселения | МБ – 2 779,3 | МБ – 2 779,3 | 100% |
| **Итого по подпрограмме** | | **4 800,0** | **3 474,1** |  |
| **Итого по программе** | | **57 376,1** | **56 010,3** | **97,6%** |

Финансирование программы в 2022 году, выполнено на 97,6 %.

Мероприятия в части ремонта, замены, восстановления и установки ТСОДД будут реализованы в 2023 году, наряду с запланированным ремонтом дорог.

Полученные результаты реализации Программы в 2022 году, в разрезе Подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 0,1 | 0,17 | 0,17 |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | |
| 2 | Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий в год | шт | 805 | 750 | 750 |  |
| 3 | Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год | шт | 122 | 100 | 100 |  |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2022 год:

Ht=(100+100+100)/3 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2022 году:

Эt=73,88%\*100/100=73,88%

Эффективность реализации Программы в 2022 году не в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.