«Согласовано»

Заместитель главы администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

по жилищно-коммунальному хозяйству

В.В. Стецюк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 2022 г.:**

«Совершенствование и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 г.»

Начальник отдела коммунального хозяйства:

Аристова Ольга Гаруновна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель:

Павлова Гаяне Альбертовна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ведущий специалист

отдела коммунального хозяйства,

тел.: 8-813-79-36-308, e-mail: okhprioz@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

на 2022-2024 г.»

Муниципальная программа **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 4750 (далее – Муниципальная программа).

В программу вносились изменения:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 11.07.2022 г. № 2290 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2021 г. № 4750»:

– в состав участников и общий объем финансирования муниципальной программы;

– добавлен раздел 5: «Риски реализации муниципальной программы» (основные риски, меры по снижению финансовых рисков);

– добавлена информация о проведении совместно с ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.

2. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 25.07.2022 г. № 2494«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2021 г. № 4750»:

– в название постановления и перечень муниципальных программ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:  всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%),  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"* | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 4 158,7 | 4 141,6 | 99,6% |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского городского поселения | 2 800,00 | 2 800,00 | 100 |
| *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения"* | | | |
| Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, информационно-пропагандистские мероприятия | 45,1 | 45,1 | 100 |
| **Итого:** | **7 003,8**  **(местный бюджет)** | **6 986,7**  **(местный бюджет)** | **99,8%** |

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2021 | 2022 | |
| План | Факт |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 1,2 | 5,7 | 5,7 | 100 |
| 3. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | 805 | 53 | 53 | 100 |
| 4. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт. | 122 | 28 | 26 | 107,7%  (соответствие скоростного режима конкретным условиям дорожного движения) |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (100 + 100+100+107,7)/4=101,9%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (101,9/99,8)\*100=102,1%

Эффективность реализации Программы незначительно выше запланированных результатов при выполненном объеме расходов.