Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   04   сентября   2017   года   №   2872

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 октября 2015 года № 3152 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», в редакции постановления от 07.09.2016 года № 2967

Рассмотрев постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 октября 2015 года № 3152 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» в редакции постановления от 07.09.2016 года  № 2967, в связи с техническими правками Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на основании Устава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 октября 2015 года № 3152 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», в редакции постановления от 07.09.2016 года № 2967, следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение 1 постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 октября 2015 года № 3152 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», в редакции постановления от 07.09.2016 года № 2967, изложить в соответствии с Приложением 1 к данному постановлению;

1.2. Приложение 2 постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 октября 2015 года № 3152 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», в редакции постановления от 07.09.2016 года № 2967, изложить в соответствии с Приложением 2 к данному постановлению.

2. Отделу по информации, печати и телекоммуникациям общественным и внешним связям (Бекетову Д.Ф.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глумилину Н.В.

Глава администрации                                                                                         А.Н. Соклаков

Согласовано:

Берстнев А.Р.

Михалёва И.Н.

Исп. Тихонова Е.Н. (37-434)

Разослано: дело-2, ОКХ-1, ОГХ-2, СМИ-1, ОИПиТОиВС-1, районная библиотека-1.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 04 сентября 2017 года № 2872

(Приложение 1)

| Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Приозерское городское поселение |
| --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонт |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Приозерский муниципальный район |
| Муниципальное образование Приозерское городское поселение |
| 1 | г. Приозерск, ул. Гагарина, д.9 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 1 | 231,09 | 152,74 | 124,76 | 13 | 487 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 309,00 | 2 108,74 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.13 | 1975 |  | Кирпич | 4 | 6 | 4 773,41 | 4 573,44 | 4 280,38 | 198 | 7 756 691,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 7 756 691,00 | 1 624,98 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.7 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 4 | 2 595,12 | 1 669,30 | 1 457,15 | 19 | 1 814 077,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 1 814 077,00 | 699,03 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | г. Приозерск, ул. Ленина, д.44 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 626,29 | 568,06 | 534,27 | 20 | 3 135 587,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 3 135 587,00 | 5 006,61 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 5 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 46 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 1 | 431,11 | 388,41 | 345,42 | 25 | 2 085 654,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 2 085 654,00 | 4 837,87 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 6 | г. Приозерск, ул. Ленина, д.50 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 1 | 431,53 | 388,31 | 282,39 | 17 | 2 092 212,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 2 092 212,00 | 4 848,36 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 7 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 52 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 2 | 602,00 | 566,22 | 401,41 | 25 | 3 103 823,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 3 103 823,00 | 5 155,85 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 8 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 54 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 2 | 613,93 | 551,99 | 466,15 | 16 | 3 112 152,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 3 112 152,00 | 5 069,23 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 10 304,48 | 8 858,47 | 7 891,93 | 333 | 23 587 505,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 23 587 505,00 | 2 289,05 | х | х | х |
| Итого по МО со строительным контролем | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 23 587 505,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 23 587 505,00 | х | х | х | х |

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 04 сентября 2017 года № 2872

(Приложение 2)

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | Установка коллектив-ных (общедомо-вых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м | руб. | кв.м. | руб | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Приозерский муниципальный район |
| Муниципальное образование Приозерское городское поселение |
| 1 | Г. Приозерск, ул. Гагарина, д.9 | 487 309,00 | 487 309,00 | 487 309,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.13 | 7 756 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 300,00 | 7 756 691,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.7 | 1 814 077,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 884,00 | 1 362 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 725,0 | - |
| 4 | г. Приозерск, ул. Ленина, д.44 | 3 135 587,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805,00 | 2 936 591,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 996,0 | - |
| 5 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 46 | 2 085 654,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510,00 | 1 896500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 154,0 | - |
| 6 | г. Приозерск, ул. Ленина, д.50 | 2 092 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510,00 | 1 904 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 342,0 | - |
| 7 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 52 | 3 103 823,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805,00 | 2 908 532,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 291,0 | - |
| 8 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 54 | 3 112 152,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805,00 | 2 916 861,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 291,0 | - |
| Итого по муниципальному образованию | 23 587 505,00 | 487 309,00 | 487 309,00 | - | - | - | - | - | - | 6 619,00 | 21 682 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 417 799,00 | - |