Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   11   ноября   2016   года   №   3719

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» в новой редакции

Рассмотрев муниципальную программу муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2015 года № 3544, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение от 16 декабря 2013 года № 206 «О бюджете муниципального образования Приозерское городское поселение муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.», во исполнение постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от 10.02.2015 года № 321 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», на основании Устава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» в новой редакции в соответствии с Приложением.

2. Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2015 года № 3544 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» в новой редакции» считать утратившим силу.

3. Отделу городского хозяйства администрации при формировании бюджетной заявки             на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию программы муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы» из бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение.

4. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глумилину Н.В.

Глава администрации					                                    А.Н. Соклаков

Согласовано:

Берстнев А.Р.

Глумилина Н.В.

Цветкова Е.Н.

Бойцова О.А.

Михалева И.Н.

Исп. Бушуева А.А. (36-286)

Разослано: дело-2, ОГХ-2, КФ-1,  ОПИПТОиВС-1, районная библиотека-1, СМИ-1.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 11 ноября 2016 года № 3719

(Приложение)

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры                    и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015- 2017 годы»

# г. Приозерск

Ответственный исполнитель – ведущий специалист отдела городского хозяйства

Бушуева А.А. тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты:admotdelpriozersk@yandex.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области             на 2015 – 2017 годы».

| Полное наименование | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 – 2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации по городскому и жилищно - коммунальному хозяйству |
| Соисполнители муниципальной программы | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, специализированные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение. 2. Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение. 3. Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение. 4. Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение. |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности муниципального образования Приозерское городское поселение. 2. Обеспечение населения природным газом. 3. Обеспечение населения муниципального образования чистой водой, отвечающей требованиям СНиП. 4. Обеспечение населения качественными бытовыми услугами. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения; - обеспечение газоснабжения населения муниципального образования Приозерское городское поселение; - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество погонных метров сетей, подлежащих ремонту - п.м. Количество общедомовых счетчиков, подлежащих установке - ед. Количество проектной документации распределительных газопроводов - ед. Техническая готовность объекта - % Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно - коммунальные услуги - ед. Ремонт бани - ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 770849,3 тысяч рублей, в том числе: В 2015 году: - областного бюджета* – 196263,2 тысяч рублей - местного бюджета – 9319,8 тысяч рублей В 2016 году: - областного бюджета* – 359938,8 тысяч рублей - местного бюджета – 19058,3 тысяч рублей В 2017 году: - областного бюджета* – 172019,9 тысяч рублей - местного бюджета – 14249,3 тысяч рублей Объекты финансирования мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета на соответствующий финансовый год. *- При условии получения средств из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения; - обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве; - обеспечение газоснабжения населения муниципального образования Приозерское городское поселение; - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня потерь питьевой воды; Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры городского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в городском поселении. |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Обеспечение населения муниципального образования чистой водой и очистку сточных вод, отвечающей требованиям СНиП. 2. Разработка схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения городского поселения и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечить качественными бытовыми услугами население. 4. Разработка проектов распределительных сетей газоснабжения. 5. Газификация населенных пунктов муниципального образования. |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |

Расходы

на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области                  на 2015 – 2017 годы»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего: | 770849,3 | 205583,0 | 378997,1 | 186269,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 728221,9 | 196263,2 | 359938,8 | 172019,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 42627,4 | 9319,8 | 19058,3 | 14249,3 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |
|  | Всего: | 270892,0 | 18569,0 | 172073,7 | 80249,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 255400,9 | 18000,0 | 162400,9 | 75000,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 15491,1 | 569,0 | 9672,8 | 5249,3 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |
|  | Всего: | 313339,3 | 114516,2 | 148443,1 | 50380,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 303286,3 | 111986,3 | 143820,0 | 47480,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 10053,0 | 2529,9 | 4623,1 | 2900,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» |
|  | Всего: | 180838,9 | 70318,7 | 56980,3 | 53539,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 169534,7 | 66276,9 | 53717,9 | 49539,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 11304,2 | 4041,8 | 3262,4 | 4000,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |
|  | Всего: | 5779,1 | 2179,1 | 1500,0 | 2100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 5779,1 | 2179,1 | 1500,0 | 2100,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 |

План реализации

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 – 2017 годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 18569,0 | 172073,7 | 80249,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 18000,0 | 162400,9* | 75000,0* |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 569,0 | 9672,8 | 5249,3 |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| 1.1. Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | --- | --- | 100,0 |
| 1.2. Разработка проектно - сметной документации по строительству теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома № 3 по улице Маяковского |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | --- | --- | --- |
| 1.3. Разработка схемы теплоснабжения г. Приозерска |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | федеральный бюджет- | -- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 69,0 | --- | --- |
| 1.4. Ремонт объектов теплоснабжения г. Приозерска |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | --- | --- | 849,3 |
| 1.5. Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.6. Ремонт магистрального трубопровода тепловой сети г. Приозерска |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 18 000,0 | 24427,6* | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 1643,7 | --- |
| 1.7. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска |  | 01.01.2016 |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | --- | 130000,0 | 75000,0* |
|  |  |  |  | местный бюджет | --- | 6843,2 | 4000,0* |
| 1.8. Ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС г. Приозерск |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | 7973,3 | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | --- | 885,9 | --- |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 114516,2 | 148443,1 | 50380,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 111986,3 | 143820,0 | 47480,0* |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 2529,9 | 4623,1 | 2900,0 |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.1. Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 105600,0 | 143820,0 | 47480,0* |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 1526,8 | 4544,1 | 2400,0 |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.2. Формирование земельных участков под газопровод, топографическая съемка, археологические исследования и др. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 318,1 | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 1003,1 | 79,0 | --- |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.3. Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательные работы)» |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 6068,2 | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | ------ | --- | 500,0 |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 70318,7 | 56980,3 | 53308,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 66276,9 | 53717,9* | 49539,9* |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 4041,8 | 3262,4 | 4000,0 |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап. |  | 01.01.2015 | 30.10.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 64902,2 | 13610,0* | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 3781,2 | 918,3 | --- |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| 3.2. Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора оз. Ладожское и артезианской скважины № 6 |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | --- | --- | 300,0 |
| 3.3. Разработка схемы водоснабжения водоотведения г. Приозерска |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 70,0 | 69,0 | --- |
| 3.4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза. |  | 01.10.2015 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 968,6 | 37407,9* | 39539,9* |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 172,6 | 2000,0 | 2200,0 |
| 3.5. Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза. |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 190,0 | 2700,0* | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 10,0 | 275,1 | --- |
| 3.6. Ремонт водопроводной сети в квартале малоэтажной застройки Заводской части г. Приозерска |  |  |  | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | 216,1 | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 7,5 | --- | --- |
| 3.7. Ремонт объектов водоснабжения |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | 10000,0* |
|  |  |  |  | местный бюджет- | --- | --- | 500,0 |
| 3.8. Электроснабжением Насосной станции I подъема по II категории надежности, ПИР, гос. экспертиза |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | --- | --- | 1000,0 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 2179,1 | 1500,0 | 2100,0 |
|  |  |  |  | прочие источники | --- | --- | --- |
| 4.1. Возмещение убытков бани г. Приозерска |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | 2179,1 | 1500,0 | 1800,0 |
| 4.2. Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет- | --- | --- | 300,0 |
| Всего: | федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет- | 196263,2 | 359938,8 | 172019,9 |
|  | местный бюджет- | 9319,8 | 19058,3 | 14249,3 |
|  | прочие источники | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию муниципальной программы: |  | 205583,0 | 378997,1 | 186269,2 |

Примечание:

*- При условии получения средств из областного бюджета.

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Приозерское городское поселение»

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности                         в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2015 – 2017 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации по городскому и жилищно - коммунальному хозяйству |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | --- |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, специализированные организации |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Приозерское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энерго, - ресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2014 года, удельных расходов электрической энергии на уличное освещение муниципального образования Приозерское поселение на 20 %; - Повышение уровня компетентности работников отдела городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Количество погонных метров сетей, подлежащих ремонту - п.м. Количество общедомовых счетчиков, подлежащих установке - ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015 – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 266892,0 тысяч рублей, в том числе: В 2015 году: - местного бюджета* – 569,0 тысяч рублей - областного бюджета – 18000,0 тысяч рублей В 2016 году: - местного бюджета* –9672,8 тысяч рублей - областного бюджета – 162400,9 тысяч рублей В 2017 году: - местного бюджета* – 5249,3 тысяч рублей - областного бюджета – 75000,0 тысяч рублей Объекты финансирования мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета на соответствующий финансовый год. *- При условии получения средств из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования; - Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Количество установленных энергосберегающих светильников в системе уличного освещения - Доля энергосберегающих светильников в системе уличного освещения в общем количестве светильников; - Объем потребления электроэнергии системой уличного освещения; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы | 1. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Указ Президента Российской федерации от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |

Раздел 1.

Общая характеристика, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации подпрограммы

Территория муниципального образования составляет более 10 тысяч гектаров или более                420 тысяч кв.м. В структуру муниципального образования входят: г. Приозерск, поселки Бурнево,  Бригадное, Сторожевое.

Административный центр – город Приозерск.

Он расположен в 142 км к северу от Санкт – Петербурга, в месте впадения северного рукава реки Вуокса в Ладожское озеро.

За последние годы по Приозерскому городскому поселению демографические показатели сложились следующим образом (см. табл. 1.):

По данным Росстата 2015 года на территории города Приозерска проживает 18 тысяч 844 человека.  По состоянию на 01.01.2006 года (года образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области), численность населения составляла более 22 тысяч человек.  Наблюдается сокращение численности населения города вследствие сохранения  фактора естественной убыли и миграции населения. Ежегодное  снижение  численности составляет до 150 человек.

По данным статистической отчетности за 1 квартал 2014 года крупными и средними промышленными предприятиями Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области отгружено товаров собственного производства на сумму 0,685 млн. рублей в фактических ценах, темп роста – 107,4 % к уровню того же периода прошлого года.

Объем отгруженных товаров на таких крупных предприятий города как ОАО «Приозерский хлебокомбинат» за 1 квартал 2014 год уменьшился на 0,9 % к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 33,4 млн. руб. На 9,8 % увеличился объем отгруженной продукции                             на ОАО «Лесплитинвест» по отношению к тому же периоду 2012 года  и составил 391,4 млн. руб..

Среднесписочная численность работающих на промышленных предприятиях за 1 квартал  2013 году на ОАО «Приозерский хлебокомбинат» составила 171 человек (уменьшилась на 1,2 %                    в сравнении с 1 кварталом 2013г), на ОАО «Лесплитинвест» составила 730 человек (уменьшилась на 0,3 % в сравнении с 1 кварталом 2013 года). Среднемесячная заработная плата  за 3 месяца 2014год на ОАО «Приозерский хлебокомбинат» составила  21400 рублей, что на 10,9 % выше по отношению к тому же периоду прошлого года, на ОАО «Лесплитинвест» - 31000 рублей, что на 1% ниже по отношению к тому же периоду прошлого года.

На территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области действуют следующие организации коммунального комплекса:

1. Поставщики услуг теплоснабжения – ПАО «Тепловые сети»; ООО «Энерго-Ресурс».

2. Поставщик услуг водоснабжения и водоотведения – МП «Приозерские коммунальные сети»

3. Поставщик электрической энергии – ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Основные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (из Паспорта муниципального образования за 2015 год) по имеющимся данным приведены в таблицах 2 – 5 далее.

Таблица 1.- Демографические показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | На 1 января отчетного года | На 1 января текущего года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. сельское | всего | в т. ч. сельское |
| 1. Численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 19,11 | 0,27 | 19,00 | 0,25 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 2,90 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| трудоспособного возраста | тыс. чел. | 10,50 | 0,10 | 10,10 | 0,10 |
| старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 5,70 | 0,20 | 5,90 | 0,15 |
| 2. Число родившихся | чел. | 187,00 |  | 214,00 |  |
| 3. Коэффициент рождаемости | чел. На 1000 населения | 9,77 |  | 11,26 |  |
| 4. Число умерших – всего | чел. | 376,00 |  | 355,00 |  |
| из них в возрасте 14-29 лет | чел. |  |  |  |  |
| 5. Коэффициент смертности | чел. На 1000 населения | 19,64 |  | 18,68 |  |
| 6. Младенческая смертность | число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | 10,70 |  | 4,67 |  |
| 7. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел. На 1000 населения | 5,95 |  | 2,34 |  |
| 8. Численность детей до 18 лет (включительно) | чел. | 3 499,00 |  | 3 538,00 |  |

Таблица 2.- Характеристика системы электроснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год | Текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт.ч | 1 004,00 | 1 000,00 |
|  | тыс. руб. | 5 263,00 | 5 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО «Петербургская сбытовая компания» | тыс. кВт.ч | 1 004,00 | 1 000,00 |
|  | тыс. руб | 5 263,00 | 5 000,00 |
| от ОАО «РКС-энерго» | тыс. кВт.ч |  |  |
|  | тыс. руб |  |  |
| от других сбытовых компаний | тыс. кВт.ч |  |  |
|  | тыс. руб |  |  |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно пункту 1) | тыс. кВт.ч |  |  |
|  | тыс. руб |  |  |
| 3. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической энергии: |  |  |  |
| количество подстанций 110 кВ | ед. | 1,00 | 1,00 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА | 32,00 | 32,00 |
| количество подстанций 35 кВ | ед. |  |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА |  |  |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 72,00 | 72,00 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 31 049,00 | 31 049,00 |
| протяженность кабельных линий напряжением 6-10 кВ | км | 49 328,50 | 49 328,50 |
| протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 13 931,00 | 13 931,00 |
| протяженность кабельных линий напряжением 0,4 кВ | км |  |  |
| протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км |  |  |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе собственников электросетевого хозяйства, для которых не установлен тариф на передачу электрической энергии: |  |  |  |
| количество подстанций 110 кВ | ед. |  |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА |  |  |
| количество подстанций 35 кВ | ед. |  |  |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА |  |  |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 40,00 | 40,00 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 9 578,00 | 9 578,00 |
| протяженность кабельных линий напряжением 6-10 кВ | км |  |  |
| протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км |  |  |
| протяженность кабельных линий напряжением 0,4 кВ | км |  |  |
| протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км |  |  |

Таблица 3.- Характеристика системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе котельными, работающими на видах топлива: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газ | мазут | уголь | дрова | щепа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными | тыс. Гкал | Факт | 6,21 |  |  | 5,87 | 0,34 |  |
|  |  | План | 6,79 |  |  | 6,06 | 0,73 |  |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных | тыс. Гкал | Факт | 142,92 |  | 107,04 | 18,28 |  | 17,60 |
|  |  | План | 154,85 |  | 109,74 | 18,13 |  | 26,98 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении | тыс. Гкал | Факт | 121,24 |  | 85,58 | 20,23 | 0,33 | 15,10 |
|  |  | План | 130,66 |  | 88,88 | 20,32 | 0,63 | 20,83 |
| в том числе жилые дома (многоквар-тирные и индивидуально-определенные дома) | тыс. Гкал | Факт | 91,81 |  | 67,67 | 10,89 | 0,16 | 13,09 |
|  |  | План | 97,40 |  | 68,16 | 10,57 | 0,18 | 18,49 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. Гкал | Факт | 14,50 |  | 11,69 | 1,51 |  | 1,30 |
|  |  | План | 16,74 |  | 13,36 | 1,58 | 0,45 | 1,35 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. Гкал | Факт | 6,53 |  | 1,34 | 4,88 |  | 0,31 |
|  |  | План | 6,95 |  | 1,52 | 5,11 |  | 0,32 |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. Гкал | Факт | 1,86 |  | 1,18 | 0,59 |  | 0,09 |
|  |  | План | 2,04 |  | 1,34 | 0,61 |  | 0,09 |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) – всего | тыс. руб | Факт | 506 848,00 |  | 357 467,00 | 84 923,00 | 1 350,00 | 63 108,00 |
|  |  | План | 547 197,00 |  | 372 252,00 | 85 085,00 | 2 639,00 | 87 221,00 |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу) | тыс. руб | Факт | 384 110,00 |  | 283 115,00 | 45 550,00 | 669,00 | 54 776,00 |
|  |  | План | 407 937,00 |  | 285 472,00 | 44 270,00 | 754,00 | 77 441,00 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. руб | Факт | 60 233,00 |  | 48 715,00 | 6 117,00 |  | 5 401,00 |
|  |  | План | 70 111,00 |  | 55 955,00 | 6 617,00 | 1 885,00 | 5 654,00 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. руб | Факт | 27 541,00 |  | 5 598,00 | 20 651,00 |  | 1 292,00 |
|  |  | План | 29 108,00 |  | 6 366,00 | 21 402,00 |  | 1 340,00 |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб | Факт | 7 726,00 |  | 4 911,00 | 2 455,00 |  | 360,00 |
|  |  | План | 8 544,00 |  | 5 612,00 | 2 522,00 |  | 377,00 |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию – всего | тыс. руб | Факт | 470 388,00 |  | 331 906,00 | 80 143,00 | 681,00 | 57 658,00 |
|  |  | План | 547 197,00 |  | 372 252,00 | 85 085,00 | 2 639,00 | 87 221,00 |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу) | тыс. руб | Факт | 345 744,00 |  | 254 836,00 | 41 010,00 | 603,00 | 49 295,00 |
|  |  | План | 407 937,00 |  | 285 472,00 | 44 270,00 | 754,00 | 77 441,00 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. руб | Факт | 60 574,00 |  | 48 990,00 | 6 152,00 |  | 5 432,00 |
|  |  | План | 70 111,00 |  | 55 955,00 | 6 617,00 | 1 885,00 | 5 654,00 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. руб | Факт | 28 093,00 |  | 6 298,00 | 20 503,00 |  | 1 292,00 |
|  |  | План | 29 108,00 |  | 6 366,00 | 21 402,00 |  | 1 340,00 |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб | Факт | 9 342,00 |  | 6 654,00 | 2 328,00 |  | 360,00 |
|  |  | План | 8 544,00 |  | 5 612,00 | 2 555,00 |  | 377,00 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными – всего | тыс. тонн усл. Топлива | Факт | 1,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 1,42 |  |  |  |  |  |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении – всего | тыс. руб | Факт | 8 753,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 10 209,88 |  |  |  |  |  |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 – всего | тыс. тонн усл. Топлива | Факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество муниципальных котельных – всего | ед. | Факт | 4,00 |  |  | 3,00 | 1,00 |  |
|  |  | План | 4,00 |  |  | 3,00 | 1,00 |  |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал/час | Факт | 8,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 8,80 |  |  |  |  |  |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | Факт | 34,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 34,80 |  |  |  |  |  |

Таблица 4.- Характеристика системы водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная мощность | Фактическое значение |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов, тыс. куб. м в сутки | тыс. куб. м в сутки |  |  |
| в том числе наиболее крупные сооружения (с указанием мощности): |  |  |  |
| поверхностные: |  |  |  |
| станция 1-го подъма, станция 2-го подъма | тыс. куб. м в сутки | 11,50 | 7,00 |
| станция Заречная | тыс. куб. м в сутки | 0,50 | 0,00 |
| ВОС, г. Приозерск | тыс. куб. м в сутки | 11,00 | 4,60 |
| подземные: |  |  |  |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн. куб. м в год |  | 1,56 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |  |
| предприятия | млн. куб. м в год |  | 0,83 |
| бюджетная сфера | млн. куб. м в год |  | 0,12 |
| население | млн. куб. м в год |  | 0,61 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год): |  |  |  |
| Холодная | литров в сутки |  | 92,57 |
| норма потребления холодной воды | литров в сутки |  | 161,10 |
| Горячая | литров в сутки |  | 120,00 |
| норма потребления горячей воды | литров в сутки |  | 151,56 |
| Протяженность водопроводных сетей | км |  | 36,70 |
| в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года | км |  | 36,70 |
| Мощность водоочистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 11,20 | 4,60 |
| г. Приозерск | тыс. куб. м в сутки | 11,20 | 4,60 |

Таблица 5.- Характеристика системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная мощность | Фактическое значение |
| Мощность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | тыс. куб. м в сутки | 12,00 | 6,48 |
| в том числе: |  |  |  |
| биологической очистки | тыс. куб. м в сутки | 12,00 | 6,48 |
| механической очистки | тыс. куб. м в сутки |  |  |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |  |
| г. Приозерск КОС | тыс. куб. м в сутки | 12,00 | 6,48 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн. куб. м в год |  | 2,37 |
| в том числе через очистные сооружения | млн. куб. м в год |  | 2,37 |
| cброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. куб. м в год |  |  |
| Протяженность канализационных сетей | км |  | 44,40 |
| в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года | км |  | 44,40 |

Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально – экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально – экономического развития Приозерского городского поселения.

В муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

В соответствии с динамикой тарифов на коммунальные ресурсы за три года, представленной в таблице 6 можно видеть, что:

Тариф на электрическую энергию в 2016 году, по отношению к 2015 году вырос на 4,1 %,            по отношению к 2014 году вырос на 11,6 %;

Тариф на тепловую энергию в 2016 году, по отношению к 2015 году снизился на 4,0 %, по отношению к 2014 году вырос на 13,0 %;

Тариф на холодную воду в 2016 году, по отношению к 2015 году остался тем же, по отношению к 2014 году вырос на 6,8 %;

Тариф на стоки в 2016 году, по отношению к 2015 году вырос на 4,1 %, по отношению к 2014 году вырос на 13,7 %.

В результате до 2017 года стоимость основных для муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области топливно – энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5 – 2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно – энергетических и коммунальных ресурсов.

Таблица 6.- Тарифы на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | Отклонение тарифов в 2016 г. от 2015 г.,% | Отклонение тарифов в 2016 г. от 2014 г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, руб/кВт.ч. | 3,27 | 3,55 | 3,70 | 4,1% | 11,6 % |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 1833,25 | 2192,21 | 2108,03 | -4,0 % | 13,0 % |
| Холодное водоснабжение, руб./м3 | 26,93 | 28,91 | 28,91 | 0 % | 6,8% |
| Водоотведение, руб./м3 | 13,92 | 15,47 | 16,13 | 4,1 % | 13,7 % |

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно – энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

1. росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования,                 на оплату топливно – энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

2. росту стоимости жилищно – коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

3.  снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

4. опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению                          и повышению энергетической эффективности.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего                         в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Приозерское городское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально – экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

1. ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

2. неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

3. незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

4. дерегулированием рынков энергоносителей;

5. прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Приозерское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы                             и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

1. разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

2. разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно – энергетических                и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

3. создание системы нормативно – методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

4. разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

1. Для решения данной задачи необходимо:

2. при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

3. проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

1. Оснастить индивидуальными приборами  учета коммунальных ресурсов все квартиры                    в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности;

2.2.4. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

1. проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

2. учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования                             при закупках для муниципальных нужд;

2.2.5. Снижение, по сравнению с 2014 года, расходов электрической энергии на наружное освещение муниципального образования Приозерское городское поселение на 6,3 %.

Для выполнения данной задачи необходимо:

1. Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

2.Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.6. Повышение уровня компетентности работников отдела городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерское муниципальный район Ленинградской области и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

1. включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

2. проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

3. внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

4. участие специалистов отдела городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и бюджетных учреждений в научно – практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2016 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно – энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

В 2015 году. Реализуется следующие мероприятия:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических                 и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики муниципального образования Приозерское городское поселение.

-  введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- частичное оснащение индивидуальными (поквартирными) приборами учета коммунальных ресурсов квартир находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Приозерское городское поселение;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации муниципального образования Приозерское городское поселение и бюджетных учреждений в научно – практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

По итогам реализации мероприятий в 2015 году до конца 2016 года планируется обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 6 процентов к уровню 2014 года.

В 2016 году реализуются следующие мероприятия:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

- частичное оснащение индивидуальными (поквартирными) приборами учета коммунальных ресурсов квартир находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

По итогам реализации мероприятий  в 2016 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 9 процентов к уровню 2015 года.

В 2017 году реализуются следующие мероприятия:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- частичное оснащение индивидуальными (поквартирными) приборами учета коммунальных ресурсов квартир находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

По итогам реализации мероприятий в 2017 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2016 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики                      и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

1. организационно – правовые мероприятия;

2. формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

3. информационное обеспечение энергосбережения;

4. подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 150,0 тысяч рублей (см. Таблицу 7 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

4.1. Межотраслевые мероприятия Программы

Перечень межотраслевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представлен в таблице 7. Межотраслевые мероприятия планируется осуществлять в следующих направлениях:

1. Организационно – правовые мероприятия;

2. Информационное обеспечение энергосбережения;

3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения;

4. Организация работы по ведению топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Общая сумма необходимая на осуществление межотраслевых мероприятий в 2015 – 2017 году составит – 150 тысяч рублей.

Таблица 7.- Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тысяч рублей | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно – правовые мероприятия |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2015 г. | - | - - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | администрация муниципального образования |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2016-2017 гг. | - | - - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | администрация муниципального образования |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2015-2017 гг. | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет муниципального образования | администрация муниципального образования |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте муниципального образования информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2015-2017 гг. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | администрация муниципального образования |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2015 г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | администрация муниципального образования |
| Итого |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2015-2017 гг. | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | бюджет муниципального образования | администрация муниципального образования |
| Итого |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |
| 4. Организация работы по ведению топливно-энергетического баланса МО |
| Назначение ответственного лица за ведение топливно – энергетического баланса муниципального образования и подготовке единовременных отчетов | 2015 г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | администрация муниципального образования |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет муниципального образования = 150,0 |  |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Общая обслуживаемая площадь составляет 497,6 тыс. м2.

Многоквартирные дома жилищного фонда муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области обслуживаются управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК:

МП «ГУК», ООО «Партнёр – СВ», ООО «Управдом», ООО «Тандем», ООО «ГУЖФ», ТСЖ «ТСЖ – 21», ТСЖ «ТСЖ-Гоголя-1», ТСЖ «Заозерная 10», ЖСК – 1 «Вуокса».

Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице 8.

Таблица 8.- Характеристика жилищного фонда муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| Наименование показателя | Единица измерения | На 1 января 2015 года | На 1 января 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 506,90 | 509,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед. |  | 498,00 |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| многоквартирные дома (МКД) | ед. | 456,00 | 453,00 |
|  | тыс. кв. м. | 480,80 | 483,40 |
| из них: |  |  |  |
| оборудовано лифтами | ед. | 3,00 | 3,00 |
|  | тыс. кв. м | 8,70 | 8,70 |
| лифтов – всего | ед. | 3,00 | 3,00 |
| из них |  |  |  |
| требующих замены и модернизации | ед. | 2,00 | 0,00 |
| квартиры в МКД | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| По формам собственности: |  |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 10,00 | 10,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| многоквартирные дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м | 1,20 | 1,20 |
| квартиры в МКД | ед |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| из него: |  |  |  |
| 1.1.1. Собственность Российской Федерации - всего | тыс. кв. м | 6,10 | 6,10 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| многоквартирные дома | ед. | 2,00 | 2,00 |
|  | тыс. кв. м | 6,10 | 6,10 |
| квартиры в МКД | ед |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| 1.1.2. Собственность Ленинградской области – всего | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| многоквартирные дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| квартиры в МКД | ед |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 3,40 | 3,40 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| многоквартирные дома | ед. | 63,00 | 63,00 |
|  | тыс. кв. м | 0,40 | 0,40 |
| квартиры в МКД | ед |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| жилые помещения маневренного жилищного фонда | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 493,50 | 493,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| многоквартирные дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м | 467,40 | 467,40 |
| квартиры в МКД | ед |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| Из частного жилищного фонда: |  |  |  |
| 1.3.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | ед. | 8 602,00 | 8 702,00 |
| их площадь | тыс. кв. м |  |  |
| 1.3.2. Жилые дома | ед. |  | 498,00 |
| их площадь | тыс. кв. м |  |  |
| 1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы (ЖК, ЖСК): |  |  |  |
| количество ЖК, ЖСК | ед. | 2,00 | 2,00 |
| количество МКД в составе ЖК, ЖСК | ед. | 2,00 | 2,00 |
| площадь МКД в составе ЖК, ЖСК | тыс. кв. м | 5,98 | 5,98 |
| 1.3.4. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах: |  |  |  |
| количество ТСЖ | ед. | 3,00 | 3,00 |
| количество МКД в составе ТСЖ | ед. | 3,00 | 3,00 |
| площадь МКД в составе ТСЖ | тыс. кв. м | 11,60 | 11,60 |
| 1.3.5. Жилищный фонд в собственности юридических лиц: | тыс. кв. м |  |  |
| жилые дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| многоквартирные дома | ед. |  |  |
|  | тыс. кв. м |  |  |
| квартиры в МКД | ед |  |  |
|  | тыс. кв. м | 17,00 | 17,00 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м/чел. | 25,00 | 25,00 |
| 3. Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | чел. | 575,00 | 475,00 |
| 4. Уровень износа жилищного фонда | % | 60,00 | 58,00 |
| 5. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения: |  |  |  |
| в городской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 435,80 | 438,70 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 344,00 | 346,90 |
| отопления | тыс. кв. м | 402,00 | 404,90 |
| канализации | тыс. кв. м | 434,70 | 437,60 |
| в сельской местности: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м |  |  |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м |  |  |
| отопления | тыс. кв. м |  |  |
| канализации | тыс. кв. м |  |  |
| 6. Аварийный жилищный фонд:: |  |  |  |
| количество домов | ед. | 37,00 | 37,00 |
| площадь | тыс. кв. м | 4,70 | 4,80 |
| число квартир | ед. | 103,00 | 109,00 |
| число семей, проживающих в нем | ед. |  |  |
|  | чел. |  |  |
| 7. Ветхий жилищный фонд: |  |  |  |
| количество домов | ед. | 122,00 | 121,00 |
| площадь | тыс. кв. м | 12,60 | 12,60 |
| число квартир | ед. | 324,00 | 322,00 |
| число семей, проживающих в нем | ед. | 277,00 | 275,00 |
|  | чел. | 679,00 | 673,00 |
| 8. Квартиры коммунального заселения | тыс. кв. м. |  |  |
|  | ед. |  |  |
| 9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 49,00 | 49,00 |
| горячего водоснабжения | % | 53,00 | 53,00 |
| теплоснабжения | % | 43,00 | 43,00 |
| водоотведения | % | 78,00 | 78,00 |
| газоснабжения | % | 50,00 | 64,00 |
| электроснабжения | % |  |  |
| 10. Общий объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. |  |  |
| в том числе частные инвестиции | тыс. руб. |  |  |
| 11. Количество концессионных соглашений в коммунальном комплексе | шт. |  |  |

По результатам расчетов, в 2015 – 2017 годах планируется установить в квартирах, находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 500 индивидуальных приборов учета (ИПУ). Общая стоимость покупки и установки 1 прибора учета  составляет в 2015 году- 2861,0 рублей, в 2016 году- 2941,0 рубль, из них:

В 2015 году – 145 ИПУ

400,0 тысяч рублей, в том числе:

1. муниципальный бюджет 400,0 тысяч рублей;

В 2016 году – 102 ИПУ

300,0 тысяч рублей, в том числе:

2. муниципальный бюджет 300,0 тысяч рублей;

В 2017 году – 100 ИПУ

300,0 тысяч рублей, в том числе:

3. муниципальный бюджет 300,0 тысяч рублей;

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации                                         по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энерго, ресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры;

- внедрение энергосервистных контрактов по установке и монтажу автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП).

В 2016 году установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов предусмотрена в 49 многоквартирных домах г. Приозерска в количестве 52 ед. с выделением средств из областного бюджета на сумму 2500,0 тысяч рублей за 1 ед. и местного бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение – 131,6 тысяч рублей за 1 ед. Следовательно: 2500,0 тысяч рублей x 52 шт.=130000,0 тысяч рублей.

131,6 тыс.руб. x 52 шт.=6843,2 тысяч рублей.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска» составляет:

Областной бюджет – 130000,0 тысяч рублей;

Местный бюджет – 6843,2 тысяч рублей.

Таблица 9.- Адресный перечень многоквартирных домов г. Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 2016 году.

| № | Наименование | Количество зданий МКД | Количество АИТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гоголя, д. 30 | 1 | 1 |
| 2 | ул. Гоголя, д. 32 | 1 | 1 |
| 3 | ул. Гоголя, д. 35 | 1 | 1 |
| 4 | ул. Гоголя, д. 38 | 1 | 1 |
| 5 | ул. Гоголя, д. 40 | 1 | 1 |
| 6 | ул. Гоголя, д. 42 | 1 | 1 |
| 7 | ул. Гоголя, д. 48 | 1 | 1 |
| 8 | ул. Гоголя, д. 52 | 1 | 1 |
| 9 | ул. Ленинградская, д. 24 | 1 | 1 |
| 10 | ул. Суворова, д. 31 | 1 | 1 |
| 11 | Ул. Суворова, д. 33 | 1 | 1 |
| 12 | ул. Суворова, д. 36 | 1 | 1 |
| 13 | ул. Гагарина, д. 16 | 1 | 2 |
| 14 | ул. Чапаева, д. 16, корп. 1 | 1 | 1 |
| 15 | ул. Чапаева, д. 16, корп. 2 | 1 | 1 |
| 16 | ул. Чапаева, д. 16, корп. 4 | 1 | 1 |
| 17 | ул. Чапаева, д. 23 | 1 | 1 |
| 18 | ул. Чапаева, д. 37 | 1 | 1 |
| Итого ООО «Партнёр-СВ» | 18 | 19 |
| 19 | ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1 |
| 20 | ул. Калинина, д. 19 | 1 | 1 |
| 21 | ул. Калинина, д. 23 | 1 | 1 |
| 22 | ул. Калинина, д. 23а | 1 | 1 |
| 23 | ул. Калинина, д. 25 | 1 | 2 |
| 24 | ул. Калинина, д. 27а | 1 | 1 |
| 25 | ул. Красноармейская, д. 5 | 1 | 1 |
| 26 | ул. Чапаева, д. 16, корп. 6 | 1 | 1 |
| 27 | ул. Чапаева, д. 16, корп. 7 | 1 | 1 |
| 28 | ул. Чапаева, д. 18, корп. 1 | 1 | 1 |
| 29 | ул. Чапаева, д. 18, корп. 2 | 1 | 1 |
| 30 | ул. Чапаева, д. 18, корп. 3 | 1 | 1 |
| 31 | ул. Чапаева, д. 18, корп. 4 | 1 | 1 |
| 32 | ул. Ленина, д. 32 | 1 | 1 |
| Итого МП «Городская управляющая компания» | 14 | 15 |
| 33 | ул. Гоголя, д. 26 | 1 | 1 |
| 34 | ул. Гоголя, д. 9 | 1 | 1 |
| 35 | ул. Калинина, д. 14 | 1 | 1 |
| 36 | ул. Чапаева, д. 34 | 1 | 2 |
| 37 | ул. Горького д. 32 | 1 | 1 |
| 38 | ул. Калинина, д. 45 | 1 | 1 |
| 39 | ул. Ленина, д. 60а | 1 | 1 |
| 40 | ул. Гоголя, д. 11 | 1 | 1 |
| 41 | ул. Чапаева, д. 26 | 1 | 1 |
| 42 | ул. Ленина, д. 24 | 1 | 1 |
| 43 | ул. Калинина, д. 22а | 1 | 1 |
| 44 | ул. Ленина, д. 38 | 1 | 1 |
| 45 | ул. Гастелло, д. 2 | 1 | 1 |
| 46 | ул. Чапаева, д. 35 | 1 | 1 |
| 47 | ул. Чапаева, д. 28 | 1 | 1 |
| Итого ООО «Управдом» | 15 | 16 |
| 48 | ул. Гагарина, д. 18 | 1 | 1 |
| 49 | ул. Суворова, д. 42 | 1 | 1 |
| Итого ООО «Тандем» | 2 | 2 |
| Всего | 49 | 52 |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

На территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области действуют следующие учреждения:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Приозерский культурный центр «Карнавал» (МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал»)

Задачи и функции: Развитие и внедрение любых форм досуговой, культурно – просветительской деятельности; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и любительских объединений.

Адрес: 188760; Ленинградская область; г. Приозерск; ул. Ленина д. 41

Электронная  почта: karnaval58@mail.ru

Тел.: 8(813-79) 36-893; 8(813-79) 31-499.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Приозерская городская библиотека» (МКУК «Приозерская городская библиотека»).

Задачи и функции: Комплектование, раскрытие и пропаганда печатных и иных материалов, пропаганда ценности чтения книг, формирование информационной культуры личности; помощь                             в образовании, повышении квалификации и в профессиональном росте; предоставление различным группам населения возможности для общения, обеспечения досуга; воспитание творческих способностей пользователей; забота о комфортности библиотечной среды, развитие материально – технической базы, техническом оснащении для создания необходимого уровня обслуживания.

Адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, дом 11

Электронная почта: sofiya-premudraya@yandex.ru

Тел.: 8 (813-79) 36-937

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно – оздоровительный комплекс «Юность» (МКУ ФК и С «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»).

Задачи и функции: организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно -  массовых мероприятий; разработка и предоставление программ физкультурно – спортивных мероприятий, праздников, соревнований; предоставление во временное пользование стадионов, хоккейных кортов, спортивных и тренажерных залов для проведения физкультурно – спортивных                 и оздоровительных мероприятий; прокат спортивного инвентаря.

Адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, дом 41-А

Электронная почта: unost-2006@mail.ru

Тел.: 8 (813-79) 37-348

Таблица 10. - Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным бюджетных учреждений)

| № п/п | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия | Всего, тыс. руб. | Сумма тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | МКУ ФК и С «Спортивно – оздоровитель-ный комплекс «Юность» | 1.Замена светильников | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  |  | 2.Установка регулятора давления на холодную воду | 42,0 | 42,0 |  |  |
| Всего | 52,0 | 42,0 | 10,0 |  |
| 2. | МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» | 1.Замена ламп на энергоэффективные | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  |  | 2.Замена индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения | 2,855 | 2,13 | 0,725 |  |
| Всего | 8,855 | 2,13 | 0,725 | 6,0 |
| 3. | МКУК «Приозерская городская библиотека | 1.Установка регуляторов расхода воды | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  |  | 2.Установка регуляторов (стабилизаторов) давления воды | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Всего | 1,3 | 0,3 |  | 1,0 |
| ИТОГО | 62,155 | 44,43 | 10,725 | 7,0 |

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15 % по сравнению с 2015 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления               и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

На территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области действуют следующие организации коммунального комплекса:

- Поставщик услуг теплоснабжения – ПАО «Тепловые сети»; ООО «Энерго – Ресурс».

- Поставщик услуг водоснабжения и водоотведения – МП «Приозерские коммунальные сети»

- Поставщик электрической энергии – ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Таблица 11. - Перечень тепловых сетей и оборудования котельных, требующих проведения капитального ремонта

| № | Наименование работы | Материал | Сметная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. |
| 1. | Ремонт тепловой камеры УТ-8 (ул. Калинина) | ж/бетон | 120,045 |
| 2. | Ремонт т/трассы от УТ96 до ул. Северопарковая (по ул. Чехова) Ду250, 110 м.п. | Труба сталь в ППУ | 1858,328 |
| 3. | Ремонт т/трассы от УТ29М до ж/д ул.Ленинградская, 1 (Ду80, 70 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 312,897 |
| 4. | Ремонт т/трассы от УТ84 до ж/д ул. Чапаева, 34 (Ду80,20 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 57,028 |
| 5. | Замена запорной арматуры Ду400 в УТ11 | Шар.кран | 459,807 |
| 6. | Ремонт т/трассы от УТ98 – до ж/д Гоголя, 15 (Ду100, 55 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 275,534 |
| 7. | Ремонт т/трассы от ТК8 до ж/д Гоголя, 5 (ду80, 10 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 17,163 |
| 8. | Ремонт запорной арматуры Ду250 в УТ29 (переврезка) | Шар.кран | 181,435 |
| 9. | Монтаж запорной арматуры Ду250 на участке ул.Калинина, 19 до ул. Ленина, 24 | Шар.кран | 170,890 |
| 10 | Ремонт т/трассы ул.Калинина, 15-17 | Труба сталь в ППУ | 96,133 |
| 11 | Ремонт т/трассы УТ42 – ж/д ул. Привокзальная, 13 | Труба сталь в ППУ | 65,167 |
| 12 | Ремонт т/трассы ул. Гагарина, 1 – ул. Гагарина, 4 (УТ140) | Труба сталь в ППУ | 107,006 |
| 13 | Ремонт в тепловой камере УТ-4 (ул. Калинина, 20) | Шар.кран | 60,085 |
| 14 | Ремонт в тепловой камере УТ-119 (ул.Ленина, 60) | Шар.кран | 40,476 |
| 15 | Ремонт в тепловой камере ТК10 по ул. Литейная | Шар.кран | 92,104 |
| 16 | Ремонт т/трассы от УТ99 до ж/д Гоголя, 48 (Ду80, 65 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 355,381 |
| 2016 г. |
| 1. | Ремонт т/трассы от УТ104 до ул. Гагарина, 1 (ду250, 74 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 1144,031 |
| 2. | Ремонт тепловой камеры УТ-87 (ул. Суворова) | Шар.кран | 152,378 |
| 3 | Ремонт т/трассы от УТ119 до УТ130 (ул.Ленина, 62А) Ду150, 260 м.п., ремонт теплокамеры (бетонные работы) | Труба сталь в ППУ, бетонные работы | 2227,073 |
| 4 | Ремонт трубопроводов и зап.арматуры в УТ76Б, ул. Песочная, Ремонт теплокамеры (бетонные работы) | Труба сталь в ППУ, шар.кран, бетонные работы | 161,486 |
| 5 | Монтаж запорной арматуры Ду250 в УТ98, 2 шт. (ул. Северопарковая-Гоголя, 15) | Шар. Кран, бетонные работы | 358,730 |
| 6 | Ремонт т/трассы от УТ97А до УТ97, ул. Северопарковая (Ду250, 140 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 1415,669 |
| 7 | Ремонт трубопроводов и замена зап. Арматуры в УТ156, Ду80-Ду100 (ул. Инженерная) | Труба сталь в ППУ, шар.кран | 117,973 |
| 8 | Ремонт ттрассы транзитной в ж/д Горького, 32 (Ду80, 160 м.п. сталь +40 м.п. в ППУ-П) | Труба сталь в ППУ | 289,694 |
| 9 | Монтаж запорной арматуры Ду250 в УТ26. Ремонт тепловой камеры (бетонные работы), ул. Красноармейская, 13 | Шар.кран, бетонные работы | 418,863 |
| 2017 г. |
| 1 | Ремонт тепловой камеры на территории ДДИ (бетонные работы) | Бетонные работы | 75,33 |
| 2 | Ремонт т/трассы УТ14А-УТ98 (ул. Чапаева) Ду250, 165 м.п. | Труба сталь в ППУ | 2755,21 |
| 3 | Ремонт т/трассы УТ130-ж/д ул. Ленинградская. 24 Ду150, 115 м.п. | Труба сталь в ППУ | 1141,86 |
| 4 | Ремонт т/трассы УТ98А-УТ98 по ул. Северопарковая (ду250, 102 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 1632,77 |
| 5 | Установка запорной арматуры в УТ14 Ду400 | Шар. кран | 1162,69 |
| 6 | Ремонт т/трассы УТ101-УТ102 (вдоль ж/д Ленинградская, 24) Ду150, 72 м.п. | Труба сталь в ППУ | 765,36 |
| 7 | Ремонт т/трассы УТ67-УТ68А, (ул. Советская), Ду125, 45 м.п. Ремонт 2-х теплокамер (бетонные работы) | Труба сталь в ППУ | 592,58 |
| 8 | Ремонт т/трассы УТ100А-ж/д Гоголя, 50 (Ду80, 40 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 420,22 |
| 9 | Ремонт т/трассы УТ84-ж/д Чапаева, 34 (Ду80, 30 м.п.) | Труба сталь в ППУ | 361,49 |

Таблица 12. - Перечень водопроводных и канализационных сетей, требующих проведения капитального ремонта

| № | Наименование работы | Материал | Сметная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. |
| 1. | Замена запорной арматуры, 45 шт. | Сталь | 440,0 |
| 2. | Замена водопровода по пер.Западный, 300 м.п. | Труба полипропилен | 400,0 |
| 3. | Прокладка водопровода по ул. Испытателей, 100 м.п. | Труба полипропилен | 123,0 |
| 2016 г. |
| 1. | Ремонт водопровода Ду300 по ул. Северопарковая, 450 м.п. | Труба полипропилен | 2880,0 |
| 2. | Ремонт водопровода Ду100 по ул. Калинина и переподключение абонентов к водопроводу Ду200, 210 м.п. | Труба полипропилен | 300,0 |
| 3 | Вынос водопроводной сети из-под здания жилого дома №3 по ул. Ленинградская с переподключением абонентов, 120 м.п. | Труба полипрпилен | 350,0 |
| 4 | Исключение из схемы водопровода Ду100 по ул. Гагарина с переподключением абонентов, 120 м.п. | --- | 350,0 |
| 5 | Ремонт кольцевого водопровода (ул. Гагарина-пер. Цветочный), 86 м.п. | Труба полипропилен | 250,0 |
| 6 | Ремонт водопровода по ул. Матросова, 823 м.п. | Труба полипропилен | 2400,0 |
| 7 | Замена запорной арматуры, 30 шт. | Сталь | 2500,0 |
| 8 | Герметизация канализационных колодцев, 300 шт. | Бетонные работы | 300,0 |
| 9 | Монтаж трубопровода Ду400 для восстановления 2-го выпуска из лотка сточных вод, 8 м.п. | Труба полипропилен | 110,0 |
| 10 | Промывка канализационных сетей (услуги автотранспорта), 15 км. | --- | 3600,0 |
| 11 | Закольцовка водопроводов технической воды | --- | 500,0 |
| 2017 г. |
| 1 | Ремонт водопровода Ду100 по ул. Кирова, 410 м.п. | Труба полипропилен | 2200,0 |
| 2 | Ремонт водопровода по ул. Кокорина, 800 м.п. | Труба полипропилен | 4400,0 |
| 3 | Замена запорной арматуры, 20 шт. | Сталь | 1700,0 |
| 4 | Герметизация канализационных колодцев, 50 шт. | Бетонные работы | 83,0 |
| 5 | Промывка канализационных сетей, (услуги автотранспорта), 15 км. | --- | 1730,0 |
| 6 | Ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-2, 100 м. | Труба полипропилен | 253,0 |
| 7 | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром до 800 мм., 470 м. | --- | 1060,0 |
| 8 | Ремонт участка канализационной сети по ул. Инженерная, 540 м. | Труба полипропилен | 3060,0 |

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

обеспечить расчет и утверждением нормативов потерь, расходов и запасов при выработке                и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения           его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов                      при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии и перейти к промышленному использованию возобновляемых топливных ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- снижение потерь энергии;

- повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

В отношениях с организациями коммунального комплекса необходимо  предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя возможность предоставления               в установленном порядке субсидии из местного бюджета и государственных гарантий организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности               в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области                на 2015 – 2017 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | - |
| Участники муниципальной подпрограммы | Органы местного самоуправления, Газоснабжающие организации |
| Цели муниципальной подпрограммы | Газификация природным газом домовладений. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений; Бесперебойное предоставления коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Количество проектной документации распределительных газопроводов – ед. Техническая готовность объекта распределительного газопровода - % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015 – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 313339,3 тыс. руб., в том числе: В 2015 году: - областного бюджета* – 111986,3 тысяч рублей - местного бюджета – 2529,9 тысяч рублей В 2016 году: - областного бюджета* – 143820,0 тысяч рублей - местного бюджета – 4623,1 тысяч рублей В 2017 году: - областного бюджета* – 47480,0 тысяч рублей - местного бюджета – 2900,0 тысяч рублей. Объекты финансирования мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета на соответствующий финансовый год. *- При условии получения средств из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение - Проектирование системы газоснабжения; - Ассигнование на строительство линии газопровода; - Разработка схемы газоснабжения |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | Количество проектной документации распределительных газопроводов – ед. Техническая готовность объекта распределительного газопровода – % |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

1. Общая характеристика, основные проблемы

и прогноз развития газификации МО Приозерское городское поселение.

Расчетная потребность в газе, принимаемая проектом, определена с учетом укрупненных норм расхода газа:

- на индивидуальные бытовые и коммунальные нужды, исходя из планируемого количества снабжаемых газом квартир и домов; отопление и вентиляцию общественных зданий;

- на использование газа промышленными предприятиями и сельскохозяйственным производством, использование газа котельными, включая потребность в нем при переводе работы с угля и отходов лесообрабатывающих производств.

Учитывая политику государства, направленную на разработку мероприятий, обеспечивающих использование энергосберегающих ресурсов, за укрупненную норму расхода газа на индивидуальные бытовые и коммунальные нужды принят показатель равный 580 м3/год на одного жителя, исходя из существующего расхода.

Газоснабжение населенных пунктов предполагается осуществлять по межпоселковым газопроводам от ГРС до ГРП в населенных пунктах с последующим распределением по зонам тепло – газо – потребления. Трассировка и диаметры газопроводов и места установки газораспределительных пунктов уточняются при  проектировании.

В целях повышения социально – экономических показателей, роста экономики                               и улучшению качества жизни населения за счет создания комфортных условий проживания                   на территории поселения разработана настоящая муниципальная подпрограмма газификации. Основным направлением развития газификации на территории муниципального образования Приозерское городское поселение является создание разветвленной сети системы газораспределения и газопотребления.

В рамках подпрограммы планируется расширение сети газораспределения                                       и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации на территории муниципального образования.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы),

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

Газификация природным газом  домовладений индивидуальной частной застройки

Задачи подпрограммы:

1. Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения   домовладений;

2. Увеличение коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) газоснабжения природным газом потребителю, бесперебойное либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм:

Количество проектной документации распределительных газопроводов – ед.

Техническая готовность объекта распределительного газопровода - %.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Количество проектной документации распределительных газопроводов – 2 ед.

Техническая готовность объекта распределительного газопровода – 100 %

В 2015 году подключение к сетям газоснабжения домов.

Срок реализации подпрограммы – 2017 год.

3. Сравнительный анализ социально-экономической

эффективности альтернативных способов достижения целей

и решения задач муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 – 2017 гг.» обеспечивает баланс интересов населения и организаций поселения                      с одной стороны и газоснабжающей организации, с другой.

Население и организации получают возможность повысить надежность, качество, экономическую эффективность и экологическую безопасность энергоснабжения населенных пунктов, предприятий и домохозяйств. Газоснабжающая организация получает возможность расширения рынка сбыта, который устойчиво развивается и где обеспечен платежеспособный спрос на природный газ.

4. Характеристика основных мер правового регулирования

в сфере газификации муниципального образования

Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Основные меры правового регулирования в сфере газификации в муниципального образования Приозерское городское поселение включают:

- Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения на региональных рынках природного газа и развития региональных газораспределительных сетей;

- Федеральные и региональные отраслевые документы стратегического планирования, определяющие долгосрочные и среднесрочные перспективы развития систем газоснабжения и основные пути достижения этих целей;

- Стратегические соглашения Ленинградской области и ОАО «Газпром» в сфере развития газификации региона;

- Региональные и местные документы территориального планирования.

Все мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение в 2015 – 2017 гг.» разработаны на основе норм и положений указанных выше нормативных правовых актов.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых в рамках подпрограммы

«Газификация муниципального образования

Приозерское городское поселение в 2015 – 2017 гг».

Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район                  как участник реализации мероприятий подпрограммы «Газификация муниципального образования муниципального образования Приозерское городское поселение в 2015 – 2017 гг.» осуществляет:

- софинансирование из бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение затрат на проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории Приозерское городское поселение, а также выполнение указанных работ;

- организацию выполнения работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения за счет средств домовладельцев.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках указанной подпрограммы, представлен в приложении 1.

6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

за счет средств областного, бюджетов поселений и иных источников финансирования.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение (далее – бюджетные ассигнования).

Таблица 13. - Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы

| Годы реализации | Расходы (тысяч рублей, в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- |
|  | Всего | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет муниципального образования | прочие источники финансирования |
| 2015 | 114516,2 | 111986,3 | 2529,9 | - |
| 2016 | 148443,1 | 143820,0 | 4623,1 | - |

Целевые показатели

муниципальной подпрограммы

«Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 – 2017 гг».

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по итогам 2015 года | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 0 |
| 2. | Количество проектной документации распределительных газопроводов | ед. | 2 | 0 |

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Водоснабжение и водоотведение

муниципального образования Приозерское городское поселение»

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности              в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2015 – 2017 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | --- |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, организация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение стабильного водоснабжения, водоотведения потребителей Снижение аварийности сетей водопровода, канализации |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Снижение аварийности сетей водопровода |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Техническая готовность объекта - % Строительство артезианской скважины – ед. Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту – п.м. Капитальный ремонт канализационной насосной станции – ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015 – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 180838,9 тысяч рублей, в том числе: В 2015 году: - местного бюджета – 4041,8 тысяч рублей. - областной бюджет* – 66276,9 тысяч рублей В 2016 году: - местного бюджета – 3262,4 тысяч рублей. - областной бюджет* – 53717,9 тысяч рублей. В 2017 году: - местного бюджета – 4000,0 тысяч рублей. - областной бюджет* – 49539,9 тысяч рублей. Объекты финансирования мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета на соответствующий финансовый год. *- При условии получения средств из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Повышение качества услуг водоснабжения, водоотведения Уровень снижения аварийности на сетях водопровода, канализации |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

1. Общая характеристика, основные проблемы

водоснабжения и водоотведения в муниципальноМ образованиИ

Таблица 14. - Характеристика системы водоснабжения (из Паспорта муниципального образования за 2015 год)

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов | тыс. куб. м в сутки | 25,16 |
| станция 1 – го подъема | тыс. куб. м в сутки | 13,4 |
| станция 2 – го подъема | тыс. куб. м в сутки | 0,26 |
| станция ВОС – главная | тыс. куб. м в сутки | 11,5 |
| станция Заречная | тыс. куб. м в сутки | 0,40 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн. куб. м в год | 1,776 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | млн. куб. м в год | 0,924 |
| бюджетная сфера | млн. куб. м в год | 0,175 |
| население | млн. куб. м в год | 0,677 |
| Коммунально – бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год): |  |  |
| Холодная | литров в сутки | 100 |
| норма потребления холодной воды | литров в сутки | 180 |
| Горячая | литров в сутки | 55 |
| норма потребления горячей воды | литров в сутки | 120 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 36,7 |
| в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года | км | 36,7 |

Таблица 15. - Характеристика системы водоотведения(из Паспорта муниципального образования за 2015 год)

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Мощность очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | 12 |
| в том числе: |  |  |
| биологической очистки | тыс. куб. м в сутки | 12 |
| механической очистки | тыс. куб. м в сутки | 0 |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |
| КОС | тыс. куб. м в сутки | 12 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн. куб. м в год | 3,84 |
| в том числе через очистные сооружения | млн. куб. м в год | 3,84 |
| Сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. куб. м в год | 0 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 44,4 |
| в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года | км | 44,4 |

Удельное потребление воды за поливочный сезон на поливку улиц и зеленых насаждений принимается 50 л/сут. На 1 жителя (прим. 1 к табл. 3 СниП 2.04.02.-84) . Продолжительность поливочного сезона – 126 дней.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется по СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети              и сооружения» в зависимости от этажности застройки и расчетной численности населения.

Объемы воды на противопожарные нужды хранятся в резервуарах водонапорных башен.

По опыту эксплуатации гдовского водоносного на территории МО Приозерское городское поселение вода отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» как по физико – химическим, так и бактериологическим показателям.

Поэтому во всех населенных пунктах муниципального образования необходимость водоподготовки отпадает и схема водоснабжения принимается следующая: водозаборная скважина – разводящая водопроводная сеть – водонапорная башня. Последний объект служит для выравнивания внутрисуточной неравномерности водопотребления и хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запасов.

Водопровод принимается объединенным – хозяйственно-питьевым и противопожарным.  Он обеспечит хозяйственно – питьевое потребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально – бытовых предприятий  и производственные нужды предприятий местной промышленности; тушение пожаров; поливку территории; промывку водопроводных                            и канализационных сетей.

Водопроводная сеть кольцуется. При диаметре менее 100 мм на отдельных участках допускаются тупиковые линии.

В связи с расширением жилой застройки и появлением новых скважин необходима прокладка дополнительных трубопроводов. Кроме того,  необходимо предпринять меры                     по реконструкции существующих трубопроводов с целью сокращения аварий на водопроводных сетях. Положение новых водозаборных скважин на Схеме развития инженерной инфраструктуры «Водоснабжение и водоотведение» показано условно и будет уточняться по мере детальной разведки на воду, проводимой специализированной  организацией.

Схема канализации.

В связи с ростом населения, на некоторых участках существующей  канализационной сети возможно увеличение диаметров. Для обеспечения централизованной системой канализации новых районов, а также существующих неканализованных населенных пунктов необходима прокладка дополнительных канализационных сетей. Все стоки от населенных пунктов транспортируются на очистные сооружения посредством насосных станций.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»  является обеспечение населения качественной питьевой водой в требуемых объемах.

Задачи Подпрограммы:

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Конечные результаты Подпрограммы:

Развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение (повышение)                                их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации.

Срок реализации подпрограммы 2015 – 2017 году.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

- Подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

- Мероприятия Подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в разделе «План реализации муниципальной программы».

4. РАСШИФРОВКА ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы и их плановые значения представлены в паспорте муниципальной программы.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основные меры правового регулирования в сфере развития водоснабжения                                     и водоотведения в муниципального образования Приозерское городское поселение  включают:

- Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению;

- Федеральные и региональные отраслевые документы стратегического планирования, определяющие долгосрочные и среднесрочные перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения и основные пути достижения этих целей;

- Региональные и местные документы территориального планирования.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР

На решение поставленных в подпрограмме задач могут оказать влияние следующие риски:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств и стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций,               в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- недостаток бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования со стороны участников подпрограммы;

- недостаток собственных средств предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Управление рисками подпрограммы будет осуществляться на основе:

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе адресного перечня мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики изменения тарифов и численности населения;

- внедрения системы контроля реализации подпрограммы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере

на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания

муниципального образования Приозерское городское поселение»

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности              в муниципальном образовании Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области               на 2015 – 2017 годы»

| Полное наименование подпрограммы | «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации по городскому и жилищно – коммунальному хозяйству |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | --- |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Организация, оказывающая коммунальные услуги |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории муниципального образования Приозерское городское поселение, реализация планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно – коммунальной сфере - доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния; - предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания - поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – ед. Ремонт бани – %. Наличие схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании – ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015 – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет – 5779,1 тысяч рублей, в том числе: В 2015 году: - из местного бюджета – 2179,1 тысяч рублей; В 2016 году: - из местного бюджета – 1500, 0 рублей. В 2017 году: - из местного бюджета – 2100,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния; - Обеспечение бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания; -разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | Субсидия юридическому лицу ,оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Ремонт бани – %. Наличие схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании – ед. |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является: Создание эффективных правовых, организационных                        и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего  стандартам качества бытового обслуживания на территории муниципального образования Приозерское городское поселение, реализация планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях - содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов  управления в коммунально – бытовой сфере.

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

- доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния;

- создание условий для предоставления коммунально-бытовых услуг в соответствии                со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов;

- обеспечение рационального использования ресурсов;

- снижение удельных издержек при оказании коммунально – бытовых услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий;

- улучшение экологического, санитарного состояния территории муниципального образования Приозерское городское поселение;

- предоставление коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания;

- поддержка обновления оборудования,

- предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2015 – 2017 году.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования  Приозерское городское поселение.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит:

- довести объекты бытового обслуживания  до технически исправного состояния;

- предоставлять коммунальные услуги в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания и, как следствие обеспечивать более комфортные условия проживания населения;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование ресурсов;

- ремонт и обновление коммунально-бытовой инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты энергоресурсов, улучшит санитарное состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения                   в сельском поселении;

- снизить нормативы потребления энергоресурсов;

- уменьшить затраты материальных ресурсов и трудозатраты на производство коммунальных услуг;

- использовать бюджетные средства муниципального образования Приозерское городское поселение для ремонта и обновления объектов коммунально-бытовой инфраструктуры;

- поддержать обновление оборудования;

- уменьшить размер предоставления субсидий юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

Оценка социально – экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в объектов коммунально-бытовой сфере.

В результате реализации Программы будет достигнуто предоставление коммунально – бытовых услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения,  отвечающего стандартам качества бытового обслуживания, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости.

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю             в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit – результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUM Pit

1

Ht = -----------

m

где    Ht – интегральная оценка эффективности программы

m – количество показателей программы

SUM Pit – индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ----х 100

St           - уровень финансирования программы в год,

где     Эt         - эффективность программы в год

Ht          - интегральная оценка эффективности

St           - уровень финансирования программы в год.

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ ИХ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ

На решение поставленных в подпрограмме задач могут оказать влияние следующие риски:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств и сократить объем инвестиций, необходимый для коммунально-бытового хозяйства.

Управление рисками подпрограммы будет осуществляться на основе:

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических объемов средств;

- внедрения системы контроля реализации подпрограммы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕГО СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 – 2017 ГГ».

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Ремонт бани | % | 25 | 25 | 50 |
| 2. | Наличие схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение | ед. | - | - | - |