- Согласовано

- _______________И. В. Плитус

- заместитель главы администрации

- по жилищно-коммунальному хозяйству

- Приозерского муниципального района

- Ленинградской области

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы»

- за 2024 год

- г. Приозерск

- Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Водолазская Т.В.,

- тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@yandex.ru

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы»

- за 2024 год

Муниципальная программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 04 февраля 2022 года № 298.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 22 апреля 2024 года № 1203. Данные изменения связаны с изменением объемов финансирования в 2024 году.

Фактическое финансирование Программы в 2024 г. составило 86 167,8 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 4 601,5 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 81 566,3 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 4 601,5 тыс. руб., что составляет 5,3% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2024 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,3 % (при плане – 86 779,1 тыс. руб. исполнено – 86 167,8 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- обеспечение деятельности МБУ «Зеленый город»;

- сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий;

- осуществление мероприятий в борьбе с борщевиком Сосновского;

- мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок, проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде).

Финансирование Программы за 2024 г. составило:

| № строки мероприятия |  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение деятельности МБУ «Зеленый город» | 43 739,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 739,5 | 43 739,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 739,5 | 100% |
| 1.2 |  | Оплата электроэнергии за уличное освещение | 5 700,0 в т.ч.: ОБ – 0: МБ – 5 700,0 | 5 700,0 в т.ч.: ОБ – 0: МБ – 5 700,0 | 100% |
| 1.3 |  | Внешнее электроснабжение МКУК «ПКЦ «Карнавал» | 1 501,2 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 1 501,2 | 1 501,2 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 1 501,2 | 100% |
| 1.4 |  | Устройство уличного освещения по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Садовая | 311,5 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 311,5 | 311,5 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 311,5 | 100% |
| 1.5 |  | Ремонтные работы по восстановлению уличного освещения по ул. Загородная в г.Приозерск Ленинградской области | 494,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 494,7 | 494,7 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 494,7 | 100% |
| 1.6 |  | Устройство уличного освещения по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская (дорога на ретранслятор) | 5 653,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 5 653,6 | 5 653,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 5 653,6 | 100% |
| 1.7 |  | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по устройству уличного освещения по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская (дорога на ретранслятор) | 154,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 154,1 | 154,1 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 154,1 | 100% |
| 1.8 |  | Поставка светильников светодиодных | 126,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 126,4 | 126,4 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 126,4 | 100% |
| 1.9 |  | Осуществление строительного, технического и др. контроля, получение тех.условий | 98,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 98,6 | 98,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 98,6 | 100% |
| 1.10 |  | Замена детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.19 | 3 000,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 3 000,0 | 2 999,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 2 999, 0 | 99,9% |
| 1.11 |  | Прочие мероприятия по благоустройству | 17 956,7 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 17 956,7 | 17 856,8 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 17 856,8 | 99,4% |
| Итого: |  |  | 78 736,3 | 78 635,4 | 99,9% |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Сбор, вывоз, утилизация ТКО в период проведения субботников | 994,6 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 994,6 | 986,2 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 986,2 | 99,2% |
| Итого: |  |  | 994,6 | 986,2 | 99,2% |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сбор, вывоз, утилизация строительного мусора с общегородских территорий | 1 000 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 1 000,0 | 923,5 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 923,5 | 92,4% |
| Итого: |  |  | 1 000,0 | 923,5 | 92,4% |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Демонтаж мест накопления ТКО | 486,9 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 486,9 | 400,1 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 400,1 | 82,1% |
| 4.2 |  | Создание мест накопления ТКО | 5 394,3 в т. ч.: ОБ – 4 908,8; МБ – 485,5 | 5 056,6 в т. ч.: ОБ – 4 601,5; МБ – 455,1 | 93,7% |
| 4.3 |  | Осуществление строительного, технического и др. контроля, получение тех.условий | 87,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 87,0 | 87,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 87,0 | 100% |
|  |  | Итого: | 5 968,2 | 5 543,7 | 93% |
| Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 80,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 80,0 | 79,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 79,0 | 98,8% |
| Итого: |  |  | 80,0 | 79,0 | 98,8% |
| Итого по программе: |  |  | 86 779,1 в т. ч. ОБ – 4 908,8, МБ – 81 870,3 | 86 167,8 в т. ч. ОБ – 4 601,5, МБ – 81 566,3 | 99,3% |

Общее финансирование программы составило 99,3 %.

Полученные результаты реализации Программы.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование места массового отдыха населения у воды | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Площадь территории, освобожденной от борщевика Сосновского | га | 2 | 2 | 2 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+100+100) / 3 =100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100/ 99,3* 100= 100,7%

Эффективность реализации Программы в 2024 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.