# Согласовано

# _______________И.В. Плитус

# заместитель главы администрации

# по жилищно-коммунальному хозяйству

# Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения»

# на 2025-2030 годы

# за 2025 год

# г. Приозерск

# Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Галкина Е.А.___________________

# тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@yandex.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения»

на 2025-2030 годы   за 2025 год

Муниципальная программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 335 от 05 февраля 2025 года.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля  2026 года № 474

Фактическое финансирование Программы в 2025 г. составило 95 079,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 0 ,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 6 140,0 тыс. руб.,

бюджет Приозерского городского поселения – 88 939,0 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 6 140,0 тыс. руб., что составляет 6,3 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2025 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 98,07 % (при плане – 96 947,90 тыс. руб. исполнено – 95 079,0 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- текущее содержание, ремонт сетей уличного освещения, в т.ч. оплата электроэнергии;

- обеспечение деятельности МБУ «Зеленый город»;

- сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий;

- осуществление мероприятий в борьбе с борщевиком Сосновского;

- мероприятия по охране окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок, проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде).

- Обустройство детской площадки по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.34, 36, 38, 40, 42

- Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Финансирование Программы за 2025 г. составило:

| № строки мероприятия |  | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Субсидии МБУ «Зеленый город» |  | 43 750,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 750,0 | 43 750,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 750,0 | 100% |
| 1.2 |  | Обустройство и ремонт сетей уличного освещения |  | 9 631,5 в т.ч.: ОБ – 0 МБ – 9 631,5 | 9 313,2 в т.ч.: ОБ – 0,0 МБ – 9 313,1 | 96,7 % |
| 1.3 |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 33 032,2 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 33 032,2 | 32 098,9 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 32 098,9 | 97,2 % |
| 1.4.1 |  | Обустройство детской площадки по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.34, 36, 38, 40, 42 |  | 6 000,0 в т.ч.: ОБ – 5 700,0; МБ – 300,0 | 6 000,0 в т.ч.: ОБ – 5 700,0; МБ – 300,0 | 100% |
|  |  | Итого: |  | 92 413,7 | 91 162,0 | 98,6 % |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ликвидация несанкционированных свалок, сбор и вывоз ТКО после субботников, сбор и вывоз строительного мусора |  | 2 931,9 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 2 931,9 | 2 915,9 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 2 915,9 | 99,5 % |
| Итого: |  |  |  | 2 931,9 | 2 915,9 | 99,5 % |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сбор, вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов с общегородских территорий |  | 1 045,0 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 1 045,0 | 443,8 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 443,8 | 42,4% |
| Итого: |  |  |  | 1 045,0 | 443,8 | 42,4 % |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1.Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 79 ,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 79,0 | 79,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 79,0 | 100% |
| Итого: |  |  |  | 79,0 | 79,0 | 100 % |
| 2.Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 478,3 в т. ч.: ОБ – 440,0; МБ – 38,3 | 478,3 в т. ч.: ОБ – 440,0; МБ – 38,3 | 100% |
| Итого: |  |  |  | 478,3 | 478,3 |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 96 947,9 в т. ч. ОБ – 6 140,0 МБ –90 807,9 | 95 079,0 в т. ч. ОБ – 6 140,0 МБ – 88 939,0 | 98,1 |

Общее финансирование программы составило 98,1 %.

Полученные результаты реализации Программы.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование места массового отдыха населения у воды | ед | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Площадь территории, освобожденной от борщевика Сосновского | га | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 4. | Установка систем видеонаблюдения | ед. | 0 | 8 | 8 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Ht = (100+100+100+100) / 4=100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100/ 98,1* 100= 102 %

Эффективность реализации Программы в 2025 году соответствует  запланированным результатам при запланированном объеме расходов.