«Согласовано»

Заместитель главы администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

по жилищно-коммунальному хозяйству

И.В. Плитус ____________________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2025 г.:

«Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы»

Ответственный исполнитель:

Колобылин Семен Юрьевич,

Начальник отдела коммунального хозяйства,

тел.: 8-813-79-36-572, e-mail: okhprioz@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

««Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы»»

Муниципальная программа ««Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы»» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 мая 2025 года № 1668 (далее – Муниципальная программа).

В программу вносились изменения:

В соответствии со служебной запиской ВН-01-14-2074/2025 были внесены  изменения в Перечень муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области: исключены 2 подпрограммы «Автомобильные дороги» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области». В соответствии с исключением 2-х подпрограмм, в паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы добавляется задача «Обеспечение населения качественным и комфортным проездом по муниципальным маршрутам Приозерского муниципального района Ленинградской области», также меняется процессная часть – в 1. Комплекс процессных мероприятий ««Создание условий для осуществления дорожной деятельности»» переименовано «Мероприятие 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог» (добавлено «ремонт») и указаны подмепрориятия. Составлен новый план реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы.

В связи включением новой задачи «Обеспечение населения качественным и комфортным проездом по муниципальным маршрутам Приозерского муниципального района Ленинградской области» в паспорт муниципальной программы, информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы также дополнена 3 пунктом с указанием ожидаемого результата и показателем.

В соответствии с распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в 2026, 2027 и 2028 годах в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» было добавлено подмероприятие «1.1.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Подъезд к д. Боровое» для заключения соглашения с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Общий объем финансирования Программы до вносимых изменений составлял

287 648,8 руб., в том числе:

в 2025 год – 92 232,0 тыс. руб.

в 2026 год – 95 812,0 тыс. руб.

в 2027 год – 99 604,8 тыс. руб.

в 2028 год – 0,0 тыс. руб.

в 2029 год – 0,0 тыс. руб.

в 2030 год – 0,0 тыс. руб.

В связи с увеличением объема финансирования, общий объем финансирования Программы после внесения изменений составит 414187,1 руб., в том числе:

в 2025 год – 100265,9тыс. руб.

в 2026 год – 100916,7тыс. руб.

в 2027 год – 104695,5тыс. руб.

в 2028 год – 108309,0тыс. руб. в 2029 год – 0,0 тыс. руб.

в 2030 год – 0,0 тыс. руб.

Финансирование программы составило:

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий: всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%), примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий ««Создание условий для осуществления дорожной деятельности»»" |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 7655,6 | 7256,4 | 95 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Приозерского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |
| 2.1 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | 82543,3 | 79535,2 | 96 |
| 2.2 Оказание услуг по перевозке учащихся на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам | 9 717,0 | 9 717,0 | 100 |
| 3. Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |
| 3.1 Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 3.2 Проведение массовых мероприятий в общеобразовательных учреждениях по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 300 50 | 50 |  |
| Итого: | 100265,9(местный бюджет) | 96558,6(местный бюджет) | 96 |

Достижение целевых показателей Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 3.2 | 1,7 | 4,15 | 244 |
| 2. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | 700 | 624 | 731 | 85 |
| 3. | Количество выполненных километров транспортной работы | Тыс. км | 1 976 ,92 | 1 976,9 | 1 962 ,18 | 99.2 |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (244 + 85+99.2)/3 = 142,7%

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (142,7 /96)*100 = 148,68%

Эффективность реализации Программы позволила достичь уровня запланированных целевых показателей фактически запланированным объемом денежных средств.