Согласовано

_______________И.В. Плитус
заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству 

Приозерского муниципального района 

Ленинградской области
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы
за 2025 год
г. Приозерск

Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Галкина Е.А.______________________ 
тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@yandex.ru 
Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы    за 2025 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы   за 2025 год
Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 04 сентября 2024 года № 2821
 Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2026 года № 609
Фактическое финансирование Программы в 2025 г. составило 44 303,6 тыс. руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 4 737,6 тыс. руб.,

областной бюджет – 20 262,4 тыс. руб.,
бюджет Приозерского городского поселения – 19 303,6 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства федерального бюджета и бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 20 262,4 тыс. руб., что составляет 45,7 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2025 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 96,7 % (при плане – 45 812,0 тыс. руб. исполнено – 44 303,6 тыс. руб.). 

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

· благоустройство общественных и дворовых территорий;
· ремонт муниципального жилищного фонда.

Финансирование Программы за 2025 г. составило:

	  
№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Региональные проекты

	1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.1
	Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Кирова (д.2, д.4), ул. Привокзальной (д.11, д.13) и зданием по ул. Маяковского, д.9 (магазин «Пятерочка»)
	20 419,4 в т. ч.:

ФБ – 4 737,6

ОБ – 11 262,4

МБ – 4 419,4
	20 419,4 в т. ч.:

ФБ – 4 737,6

ОБ – 11 262,4

МБ – 4 419,4
	100%

	Итого:
	20 419,4
	20 419,4
	100 %

	2. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1.1
	Мероприятия
по строительству инженерной инфраструктуры
	600,0 в т.ч.:

ОБ – 0,0;

МБ – 600,0
	00 в т.ч.:

ОБ – 0,0;

МБ – 00,0
	0 %

	Итого:
	600,0
	0,0
	0 %

	Отраслевой проект

	3. Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»

	1.2
	Обеспечение мероприятий по строительному контролю (надзору), обследованию, проверке достоверности сметной стоимости и прочее.
	МБ- 637,1
	МБ-637,1
	100 %

	1.4
	Разработка дизайн - проекта благоустройства Комсомольского сквера
	МБ-572,0
	МБ-572,0
	100 %

	1.5 
	Разработка рабочей, технической документации на реализуемые проекты
	МБ-3 600,0
	МБ-2 500,0
	69,4 %

	1.6
	Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Кирова (д.2, д.4), ул. Привокзальной (д.11, д.13) и зданием по ул. Маяковского, д.9 (магазин «Пятерочка»)
	МБ-2 476,1
	МБ-2 476,1
	100,0 %

	2.1
	Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 35
	11 000,0 в т.ч.:

ОБ – 9 000,0;

МБ – 2 000,0
	11 000,0 в т.ч.:

ОБ – 9 000,0;

МБ – 2 000,0
	100 %

	2.3
	Обеспечение мероприятий по строительному контролю (надзору), обследованию, проверке достоверности сметной стоимости, и прочее.
	МБ-590,6
	МБ-590,6
	100%

	Итого:
	18 875,8
	17 975,8
	95, 2 %

	Процессная часть

	4. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого фонда»

	1.1
	Ремонт муниципального жилого фонда
	5 369,0 в т.ч.:

ОБ – 0,0;

МБ – 5 369,0
	5 369,0в т.ч.:

ОБ – 0,0;

МБ – 5 908,4
	100 %

	1.2
	1.2. Осуществление строительного, технического контроля,  и др. контроля
	МБ-547,8
	МБ- 539,4
	98,5

	Итого:
	5 916,8
	5 908,4
	99,9 %

	Итого по программе:
	45 812,0 в т.ч.

ФБ – 4 737,6

ОБ – 20 262,4
МБ – 20 812,0
	44 303,6 в т.ч. 

ФБ – 4 737,6

ОБ – 20 262,4
МБ – 19 303,6
	96,7 %


Общее финансирование программы составило 96,7 % - индекс результативности.
                  Полученные результаты реализации Программы.
	№ стро ки
	Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей
	Справочно: базовое значение

целевого показателя

2024 г



	
	
	
	план
	факт
	

	

	1.
	Благоустройство общественных и дворовых территорий
	шт
	1


	1
	100 %

	2.
	Переселение граждан из аварийного жилого фонда
	человек
	0
	0
	

	3.
	Снос аварийных домов
	шт
	0
	0
	


Общее финансирование  программы  составило 96,7 % -индекс результативности.
Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:
Ht= 100/1 = 100 %

Эффективность реализации Программы:
Эt =100 / 96,7 * 100 = 103,4 %

          В 2025 году общее финансирование программы, фактические показатели финансирования мероприятий с выделением источников финансирования по сравнению с плановыми показателями соответствуют запланированным.                                                                                       
