**ГОдовой отчет**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за разработку программы | Отдел по аграрной политике и природопользованию  Курносенкова Елена Викторовна – главный специалист отдела по аграрной политике и природопользованию администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-384, kiziridi\_e@mail.ru. |
| Отчетный год | 2014 |
| Дата составления отчета | февраль 2015 |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:  Громовское |
| Запорожское |
| Красноозерное |
| Кузнечнинское |
| Ларионовское |
| Мельниковское |
| Мичуринское |
| Петровское |
| Плодовское |
| Приозерское |
| Раздольевское |
| Ромашкинское |
| Севастьяновское |
| Сосновское |

В 2014 году в соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский годы» были достигнуты следующие результаты по плановым мероприятиям:

1. **«Организация площадок для сбора отходов, приобретение и установка контейнеров».**

Всего на реализацию мероприятия затрачено 2 291,193 тысячи рублей из бюджета 11 поселений на организацию 42 (дополнительно к имеющимся) и ремонт 4 площадок для сбора отходов, и приобретение и установку 171 контейнера (дополнительно к имеющимся). Конкретно Соисполнителями Программы по итогам 2014 года было выполнено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | Приозерское | 300 | 0 | 0 |
| 1.4 | Громовское | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Запорожское | 35 | 164,4 | Приобретено и установлено 15 контейнеров |
| 1.8 | Красноозерное | 10 | 307,736 | Произведено строительство 8 площадок для сбора ТБО |
| 1.10 | Кузнечнинское | 100 | 0 | 0 |
| 1.12 | Ларионовское | 80 | 99 | Приобретено и установлено 30 контейнеров, произведено строительство 4 площадок для сбора ТБО |
| 1.13 | Мельниковское | 300 | 315,20 | Приобретено и установлено 16 контейнеров, произведено строительство 6 площадок для сбора ТБО |
| 1.15 | Мичуринское | 150 | 170 | Приобретено и установлено 15 контейнеров, произведено строительство 3 площадок для сбора ТБО |
| 1.17 | Петровское | 130 | 480,265 | Произведено строительство 10 площадок для сбора ТБО |
| 1.19 и 1.20 | Плодовское | 55 | 55 | Приобретено и установлено 13 контейнеров, произведено обустройство (в соответствии с требованиями закона) 5 площадок для сбора ТБО |
| 1.22 | Раздольевское | 30 | 36 | Приобретено и установлено 10 контейнеров, произведено строительство 1 площадки для сбора ТБО |
| 1.24 | Ромашкинское | 135,1 | 379 | Приобретено и установлено 27 контейнеров, произведено строительство 4 площадок для сбора ТБО |
| 1.26 | Севастьяновское | 5 | 64,4 | Приобретено и установлено 5 контейнеров, произведено строительство 1 площадки для сбора ТБО |
| 1.28 | Сосновское | 250 | 220,192 | Приобретено и установлено 40 контейнеров, произведен ремонт 4 площадок для сбора ТБО |
|  | ИТОГО: |  | **1580,1** | **2291,193** |  |

1. «**Ликвидация несанкционированных свалок**» – затрачено 2 293,1 тысяч рублей из бюджета поселений на ликвидацию 101 несанкционированная свалка в 10 поселениях общим объемом 4 092,09 м3 свалочных масс.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок | Приозерское | 300 | 0 | 0 |
| 1.5 | Громовское | 60 | 67 | Выявлено и ликвидировано 8 несанкционированных свалок общим объемом 80 м3 |
| 1.7 | Запорожское | 100 | 589,4 | Выявлено и ликвидировано 15 несанкционированных свалок общим объемом 688 м3 |
| 1.9 | Красноозерное | 130 | 0 | 0 |
| 1.11 | Кузнечнинское | 100 | 0 | 0 |
| - | Ларионовское | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Мельниковское | 40 | 112,8 | Выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок общим объемом 85 м3 |
| 1.16 | Мичуринское | 100 | 170 | Выявлено и ликвидировано 11 несанкционированных свалок общим объемом 210 м3 |
| 1.18 | Петровское | 28 | 28 | Выявлено и ликвидировано 13 несанкционированных свалок общим объемом 140 м3 |
| 1.20 | Плодовское | 50 | 50 | Выявлено и ликвидировано 2 несанкционированные свалки общим объемом 36 м3 |
| 1.23 | Раздольевское | 15 | 17 | Выявлено и ликвидировано 2 несанкционированные свалки общим объемом 22 м3 |
| 1.25 | Ромашкинское | 252,9 | 233 | Выявлено и ликвидировано 18 несанкционированных свалок общим объемом 985 м3 |
| 1.27 | Севастьяновское | 15 | 0 | Выявлено и ликвидировано 2 несанкционированные свалки |
| 1.29 | Сосновское | 270 | 1025,9 | Выявлено и ликвидировано 25 несанкционированных свалок общим объемом 1846,09 м3 |
|  | ИТОГО |  | **1460,9** | **2293,1** |  |

Во избежание возникновения несанкционированных свалок на территории Приозерского района запланированы и реализуются мероприятия, направленные на упорядочивание системы обращения с отходами. В поселениях разработаны и действуют «Генеральные схемы санитарной очистки поселения», а также утвержденные Советом депутатов «Нормы и правила по благоустройству».

1. «**Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций и площадок для сбора отходов**)» – затрачено 1 466,597 тысяч рублей из бюджета поселений на организацию и эксплуатацию 17 мест в 13 поселениях района:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | Громовское | 90 | 54 | 1 место, оз. Суходольское (п. Громово) |
| 2.2 | Запорожское | 100 | 72 | 1 место, вблизи пос. Запорожское, в районе «Переправы», оз. Ладожское (Тайполовский залив) |
| 2.3 | Мичуринское | 130 | 70 | 1 место, оз. Мичуринское |
| 2.4 | Сосновское | 400 | 285,1 | 1 место, озеро Раздолинское |
| 2.5 | Красноозерное | 75 | 38,972 | 1 место, оз. Красное (п. Красноозерное) |
| 2.6 | Кузнечнинское | 85 | 24 | 1 место, район пос. «КНИ-458» на оз. Ратное |
| 2.7 | Ларионовское | 5 | 85,325 | 1 место, озеро Снетковское |
| 2.8 | Мельниковское | 140 | 238,6 | 3 места, оз-реч система Вуокса (п. Мельниково, Васильево, Горы) |
| 2.9 | Петровское | 85 | 40 | 2 места, оз. Петровское (вблизи пос. Петровское), оз. Суходольское (д. Овраги) |
| 2.10 | Плодовское | 95 | 95 | 2 места, озеро Отрадное |
| 2.11 | Приозерское | 350 | 350 | 1 место, г. Приозерске, остров Каменистый на оз. Вуокса |
| 2.12 | Ромашкинское | 53.5 | 95 | 2 места, оз. Саперное (п. Саперное), р. Вуокса-Вирта (Ромашки) |
| 2.13 | Севастьяновское | 40 | 18,6 | 1 место, пос. Богатыри у дамбы на оз. Богатырском |
|  | ИТОГО |  | **1648,5** | **1466,597** |  |

1. «**Организация экологических мероприятий (конкурса экологического рисунка среди школьников и прочее**)» – организовано и 18 экологический мероприятий в 8 поселениях, затрачено 26 тысяч рублей из бюджета поселений, также были привлечены прочие средства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | Громовское | 10 | 0 | 1 мероприятие (средства инвестора) |
| 3.6 | Кузнечнинское | 5 | 5 | 2 мероприятия |
| 3.8 | Мичуринское | 40 | 0 | 2 мероприятия |
| 3.10 | Красноозерное | 15 | 15 | 1 мероприятие |
| 3.13 | Раздольевское | 5 | 0 | 1 мероприятие (средства инвестора) |
| 3.16 | Петровское | 7 | 6 | 7 мероприятий |
| 3.20 | Севастьяновское | 7 | 0 | 0 |
| 3.22 | Ларионовское | 5 | 0 | 3 мероприятия (средства инвестора) |
| - | Мельниковское | 0 | 0 | 1 мероприятие (средства инвестора) |
|  | ИТОГО |  | **94** | **26** |  |

1. «**Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды**» – затрачено 23,0 тысяч рублей из бюджета поселений на изготовление 15 информационных щитов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | Громовское | 10 | 0 | 0 |
| 3.5 | Кузнечнинское | 10 | 0 | 0 |
| 3.7 | Запорожское | 10 | 0 | 0 |
| 3.9 | Красноозерное | 15 | 0 | 0 |
| - | Мичуринское | - | 10 | 3 шт. |
| 3.12 | Раздольевское | 5 | 0 | 0 шт. |
| 3.15 | Петровское | 15 | 5 | 5 шт. |
| 3.17 | Плодовское | 5 | 5 | 5 шт. |
| 3.19 | Севастьяновское | 10 | 0 |  |
| 3.21 | Ларионовское | 3 | 0 | 0 |
|  | Сосновское | 0 | 3 | 2 шт. |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | **83** | **23** |  |

1. **Обучение специалистов по вопросам экологии** – затрачено 13,0 тысяч рублей на обучение 1 специалиста Сосновского сельского поселения по вопросам экологии.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | Громовское | 10 | 0 | 0 |
| 3.4 | Кузнечнинское | 20 | 0 | 0 |
| 3.11 | Красноозерное | 10 | 0 | 0 |
| - | Сосновское | 0 | 13 | 1 специалист |
|  | ИТОГО |  | **40** | **13** |  |

Ниже приведена таблица «Достижение целевых показателей» ***за 2014 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | Кол-во поселений | 13 | 12 | 92 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 55 | 100 | 182 |
| 3. | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | Кол-во мест | 11 | 17 | 155 |
| 4. | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | шт. | 3 | 18 | 600 |
| 5. | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | Кол-во специалист | 3 | 1 | 33 |
| 6. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | шт. | 2 | 15 | 720 |

По первому мероприятию «Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров» не достигли 100 % исполнения планируемых показателей, ввиду неисполнения плановых показателей Приозерским и Кузнечнинским городскими поселениями. По данному мероприятию в 2014 году Приозерским планировалось выделение бюджетных средств в размере 300 тыс. рублей, Кузнечнинским – 100 тыс. рублей.

По мероприятию «Обучение специалиста администрации по вопросам экологии» процент выполнения мероприятий составляет 33%. По данному мероприятию планировалось выделение средств из бюджета Громовского (10 тыс. руб.), Кузнечнинского (20 тыс.руб.) и Красноозерного (10 тыс.руб.) поселений.

По данным Приозерского городского поселения (отдела городского хозяйства):

Неисполнение предусмотренного мероприятия «Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров» (планировалось выделение бюджетных средств в размере 300 тыс.рублей) не повлияло на достижение результатов Программы. На территории МО Приозерское городское поселение установлено необходимое количество контейнерных площадок в соответствии с разработанной схемой генеральной очистки и принятыми нормами накопления отходов производства и потребления от благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда. Нормативно-утвержденное количество площадок составляет – 119 шт., контейнеров – 214 шт. Фактически организовано площадок – 119 шт., приобретено и установлено контейнеров - 214 шт. (письмо в приложении № 1 к отчету).

По данным Кузнечнинского городского поселения:

На неисполнение предусмотренных программой мероприятий: «организация обучения специалиста» и «организация площадок и установка контейнеров» повлияло снижение поступлений в доходную часть бюджета. Но на исполнение Программы в целом не повлияло, так как по мероприятию «Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров»:

Согласно, Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Кузнечное» Приозерского муниципального района Ленинградской области на территории МО должно быть размещено 18 контейнерных площадок с 76-ю контейнерами для сбора отходов и мусора. Фактически на отчетную дату создано 19 контейнерных площадок с 91-м контейнером.

По мероприятию «Обучение специалиста администрации по вопросам экологии»:

В МО Кузнечнинское городское поселение имеется специалист, обученный по вопросам экологии (письмо в приложении № 2 к отчету).

По данным Красноозерного сельского поселения:

По мероприятию «Обучение специалиста администрации по вопросам экологии» на 2014 год было запланировано 10 тыс.руб., данное обучение в 2013 году прошла заместитель главы администрации (Мишекина С.И.). В 2014 г. в связи с увольнением трех штатных специалистов, обучение дополнительного сотрудника по вопросам экологии, стало нецелесообразно. Не выполнение мероприятия на исполнение Программы и достижение результатов не повлияло (письмо в приложении № 3 к отчету).

По данным Громовского сельского поселения:

Запланированное в рамках муниципальной программы мероприятие «Обучение специалиста администрации по вопросам экологии» в сумме 10 тыс. рублей не было исполнено по причине перераспределения финансовых средств внутри одной программы.

А именно, на мероприятие «ликвидация несанкционированных свалок» Программой было предусмотрено финансирование в размере 60 тыс. рублей, однако фактически затраты составили 67 тыс. рублей.

Мероприятие «Обучение специалиста администрации по вопросам экологии» перенесено на 2015 год (письмо в приложении № 4 к отчету).

Таким образом, в целом неисполнение вышеназванных мероприятий не повлияло на ход реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы».

За отчетный период изменения в Программу не вносились.