- «Согласовано»

- _______________

- заместитель главы администрации по

- жилищно-коммунальному хозяйству

- Приозерского муниципального района

- Ленинградской области

- И.В. Плитус

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2024 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области

- на 2022-2024 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Начальник отдела по жилищной политике 					Н.В. Тимофеева

- Лицо, ответственное за подготовку годового отчета:

- Главный специалист отдела по жилищной политике				Т.А. Морозова

- тел. 36-670, эл. адрес: jilotdel_priozersk@mail.ru

- г. Приозерск

- 20.01.2025 г.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2021 г. № 4528.

В связи с изменением объемов финансирования в Муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области №5125 от 28.12.2022 г., №1412 от 13.04.2023 г., №4511 от 26.12.2023 г., №3296 от 18.10.2024 г.

Фактическое финансирование Муниципальной программы в 2024 году составило 50047,7 тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 926,6 тыс. руб.,

областной бюджет – 49121,1 тыс. руб.,

бюджет Приозерского муниципального района – 0 тыс. руб.

Муниципальная программа исполняется в рамках трех мероприятий:

- Мероприятие 1 Проектной части

«Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

- Мероприятие 1 Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ».

- Мероприятие 2 Комплекса процессных мероприятий

«Предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов отдельным категориям граждан».

Основным программным мероприятием за отчетный период является - обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 13 человек.

Планируемые показатели, рассчитанные по итогам реализации Муниципальной программы 2023 года в 2024 году были достигнуты в полном объеме. Сравнительный анализ финансирования Муниципальной программы за 2023 и 2024 годы приведен в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ финансирования Муниципальной программы за 2023 и 2024 годы

| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Изменение объемов финансирования в 2024 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Федеральный бюджет | 530,9 | 926,6 | +395,7 |
| Бюджет Ленинградской области | 73867,3 | 49121,1 | -24746,2 |
| Бюджет Приозерского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 74398,2 | 50047,7 | -24350,5 |

Изменение финансирования Муниципальной программы в 2024 году связано с тем, что :

В рамках мероприятия 1 «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений», направленного на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий детей-сирот из областного бюджета значительно уменьшилось в 2024 году по сравнению с 2023 годом по причине уменьшения количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями с 21 человека в 2023 году до 13 в 2024 году.

В рамках мероприятий 1 и 2 «Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ» и «Предоставление единовременной денежной выплаты (далее – ЕДВ) на проведение капитального ремонта жилых домов отдельным категориям граждан» комплекса процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» в 2024 году, также как и в 2023 году в связи с отсутствием в Приозерском районе заявок от семей ветеранов ВОВ не было предоставлено ЕДВ на приобретение жилого помещения или ЕДВ на проведение капитального ремонта жилых домов соответственно.

Финансирование из местного бюджета в 2024 году, как и в 2023 году, в рамках данной Муниципальной программы (с учетом условий финансирования мероприятий) не предусмотрено.

Финансирование Муниципальной программы в разрезе мероприятий по итогам реализации 2024 года приведено в Таблице 2.

Таблица 2

Финансирование Муниципальной программы в разрезе Мероприятий за 2024 г.

| Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, план 2024 год | Сумма, факт 2024 год |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | 50047,7 | 47083,6 | 94,1 |
| Федеральный бюджет | 926,6 | 926,6 | 100 |
| Областной бюджет | 49121,1 | 46157,0 | 94,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. Предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов отдельным категориям граждан | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 50047,7 | 47083,6 | 94,1 |

Финансирование мероприятия составило 100%, тогда как реализация выделенных денежных средств выполнена на 94,1% по причине того, что в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий детей-сирот были приобретены квартиры соответствующей площади и надлежащего качества, но меньшей стоимостью, чем было запланировано. Снижение стоимости приобретаемых жилых помещений связано с изменением средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утверждаемой ежеквартально применительно к условиям соответствующего населенного пункта, а также фактическим снижением цен муниципальных контрактов при приобретении жилых помещений на торгах путем проведения аукционов.

Согласно ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы к концу 2024 года было запланировано достижение следующих показателей в муниципальном образовании:

- Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 13 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Общая площадь приобретаемых жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений составит 429 кв. м.

По итогам реализации мероприятий Муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

- обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 13 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- общая площадь приобретенных в 2024 году жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот составила 522 кв. м.;

В целом, достижение целевых показателей Муниципальной программы в 2024 году в разрезе подпрограмм отражено в таблице 3.

Таблица 3

Достижение целевых показателей Муниципальной программы в 2024 году

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшест-вующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения | семья | 21 | 13 | 13 | 100% |
| 2 | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. метры | 693 | 429 | 522 | 122% - превышение связано с тем, что планируемый показатель был рассчитан исходя из нормы общей площади предоставления жилого помещения для детей-сирот равной 33 кв.м., при этом фактически, в среднем на одного гражданина данной категории, было приобретено жилое помещение общей площадью 40,2 кв.м. |
| 3 | Количество семей, которым предоставлена единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта жилого дома | семья | 0 | 0 | 0 |  |

Целевой показатель 1 Муниципальной программы по количеству семей (граждан) достигнут в полном объеме в 2024 году.

Целевой показатель 2 по общей площади приобретенного (построенного) жилья в рамках мероприятия 1 проектной части превысил планируемый на 93 кв.м. и составил 122%. Такое превышение связано с тем, что планируемый показатель был рассчитан исходя из нормы общей площади предоставления жилого помещения для детей-сирот равной 33 кв.м., при этом фактически, в среднем на одного гражданина данной категории, было приобретено жилое помещение общей площадью 40,2 кв.м.

Интегральная оценка результативности Муниципальной программы (Ht) по итогам отчетного года составила 111%.

Ht = (100+122)/2=111%

Эффективность реализации Муниципальной программы (Эt) в отчетном году составила 118%.

Эt = (111/94,1)*100 = 118,0%.

Значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной.

Выводы:

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» в 2024 году более высокая по сравнению с запланированной. Это подтверждают рассчитанные показатели: цели и задачи программы реализованы на 111 %, средства областного и федерального бюджетов в рамках мероприятий Муниципальной программы использованы эффективно и фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде составляет 94,1%.

Необходимо также отметить, что реализация 2024 года предусматривает мероприятия по улучшению жилищных условий льготных категорий граждан в рамках комплекса процессных мероприятий, но, в связи с тем, что в Приозерском районе в настоящее время нет граждан, соответствующих категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, показатели реализации и финансирования данных мероприятий в 2024 году равны нулю.