# «Согласовано»

# _______________ И.В. Плитус

# заместитель главы администрации

# по жилищно-коммунальному хозяйству

# Приозерского муниципального района

# Ленинградской области

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# (корректировка отчета)

«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы

# за 2025 год

# г. Приозерск

Ведущий специалист отдела городского хозяйства  Галкина Е.А.______________;

тел. (81379) 35-338, адрес электронной почты: admotdelpriozersk@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению муниципальной программы в 2025 году «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы, утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 23 января 2025 года № 163.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области   от 18.02.2026  № 475

Фактическое финансирование Программы в 2025 году составило 165 956,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 50 871,8 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 115 084,3 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий были привлечены средства бюджета Приозерского городского поселения, объем которых составил 69 % от исполненного бюджета Программы и из бюджета Ленинградской области объем которых составил 31% соответственно от исполненного бюджета Программы.

Реализация данной программы соответствовала развитию дорожной инфраструктуры на территории Приозерского городского поселения.

Программа исполнялась в рамках отраслевых проектов «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Безопасность дорожного движения»:

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями в 2025 году являлись:

- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт, замена, восстановление, установка технических средств организации дорожного движения.

Финансирование программы за 2025 год составило:

|  | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог, в том числе содержание, прочистка, окос дренажных канав | 76 854,9 т.ч.: МБ – 76 854,9 | 76 854,9 в т.ч.: МБ – 76 854,9 | 100 % |
| Итого: |  | 76 854,9 | 76 854,9 | 100 % |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |
| - Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (от ул. Калинина до пешеходного моста «Бумовский мост»); Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (вдоль набережной р. Вуокса) (резервный фонд) | 36 212,6 ОБ - 36 212,6 | 36 212,6 ОБ-36 212,6 | 100 %, При утверждении Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 163 от 23 января 2025 года» № 475 от 18.02.2026 г была допущена ошибка в наименовании Мероприятия 2.1 |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог ул. Ленина, д.41, д.76 | 32 799,0 в т.ч.: МБ –32 799,0 | 32 798,6 в т.ч.: МБ –32 798,6 | 99,9 %, При утверждении Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 163 от 23 января 2025 года № 475 от 18.02.2026 г была допущена ошибка в наименовании Мероприятии 2.2 |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер ( по ул. Чапаева (от ул. Железнодорожной до ул. Литейной) с устройством съездов и тротуаров) | 16 882,3 в т.ч.: ОБ – 15 531,7; МБ – 1 350,6 | 15 933,9 в т.ч.: ОБ – 14 659,2; МБ – 1 274,7 | 94,4 |
| Итого: |  | 85 893,9 | 84 945,1 | 98,9 |
| - Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |
| 3.1 | Нанесение дорожной разметки | МБ – 1 678,8 | МБ –1 678,8 | 100% |
| 3.2 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение улично-дорожной сети, нерегулируемых пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения, в том числе светофорными объектами, а также другими элементами повышения безопасности дорожного движения (устройство и замена барьерного ограждения, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство электроосвещения, устройство пешеходных и велосипедных дорожек | МБ – 2 477,3 | МБ – 2 477,3 | 100% |
| Итого |  | 4 156,1 | 4 156,1 | 100 % |
| Итого по программе |  | 166 905,0 в том числе: ОБ-51 744,3 МБ-115 160,7 | 165 956,1 в том числе: ОБ-50 871,8 МБ-115 084,3 | 99,4 % |

Финансирование программы в 2025 году, выполнено на 99,4 %.

Полученные результаты реализации Программы в 2025году

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение целевого показателя | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 0,5 | 1,183 | 1,183 | 100% |
| Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» | шт | 67 | 67 | 67 | 100% |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2025год:

Ht=(100+100)/2 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2025 году:

Эt=(100/99,4) *100=100,6%

Эффективность реализации Программы в 2025 году в полном объеме и соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Комментарии по корректировке годового отчета по исполнению муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения»

В связи с проведением самоконтроля и выявлением технических ошибок Программы на 2025 год по мероприятиям Отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» в годовом отчете по исполнению муниципальной программы за 2025г внесены изменения, которые будут утверждены постановлением «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы, а именно, в Плане реализации муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» (Таблица 4 Приложения 1 к муниципальной программе) откорректированы наименования мероприятий 2.1 и 2.2:

а) - наименование мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог (расходы за счет резервного фонда) Ленина, д.41, д.76»  изложено в редакции: «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (от ул. Калинина до пешеходного моста «Бумовский мост»); Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (вдоль набережной р. Вуокса) (резервный фонд)» без изменений финансового  обеспечения на 2025г за счет средств областного бюджета 36 212,6 тыс. руб.

Основание: Распоряжения Правительства ленинградской области № 521-р от 05.09.2025 г, заключение Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета Ленинградской области и заключение Муниципального контракта № 190 от 06.10.2025г. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (от ул. Калинина до пешеходного моста «Бумовский мост»); Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (вдоль набережной р. Вуокса)»

б)  -  наименование мероприятия 2.2. «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская от ул. Калинина  до пешеходного моста «Бумовский мост») Ленинградская область, г. Приозерск, ул.. Заводская (вдоль набережной р. Вуокса)» изложено в редакции: «Ремонт автомобильных дорог по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41, д. 76» с финансовым обеспечением на 2025 год в размере 32 799,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Данная корректировка наименований мероприятий 2.1 и 2.2 Отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» будет внесена в следующий проект Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 163 от 23 января 2025 года» и отражена в Таблице 4 Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения».

И.В. Плитус