**ГОдовой отчет**

**О выполнении муниципальной программы**

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2010-2015 годы

и на период до 2020 года»
**в 2014 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Жердицкий Пётр Алексеевич – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-693, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 2014 |
| Дата составления отчета  | март 2015 |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования МУЗ Приозерская ЦРББюджетные учрежденияПредприятия, организации коммунального комплексаУправляющие компании  |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» в 2014 году**

В 2014 году в соответствии с муниципальной программой были достигнуты следующие результаты:

**Достижение целевых показателей за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2014 год |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления ЭЭ. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления ТЭ | % | 100 | 100 | 100 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов** |
| 1 | Экономия электрической энергии | млн. кВтч | 107 | 109 | 101,8 |
| 2 | Экономия тепловой энергии | тыс.Гкал | 60,7 | 61,9 | 101,9 |
| 3 | Экономии воды | тыс.куб.м | 701,2 | 704,3 | 100,4 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе** |
|  | Удельный расход тепловой энергии БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,180 | 0,180 | 100 |
|  | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осущест-вляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 96,6 | 96,6 | 100 |
|  | Удельный расход электрической энергии на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт\*ч/чел | 5466,8 | 5466,8 | 100 |
|  | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 100 | 100 | 100 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** |
|  | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) прибо-ров учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,205 | 0,205 | 100 |
|  | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) прибо-ров учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/кв.м. | 2,013 | 2,013 | 100 |
|  | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с исполь-зованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллектив-ных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 17,482 | 17,482 | 100 |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве** |
|  | Удельный расхода топлива на отпуск ТЭ от котельных | кг.у.т./Гкал | 163,3 | Менее 163,3 | 100 |
|  | Доля потерь в тепловых сетях | % | 8,0 | 8,0 | 100 |
|  | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | тыс. Гкалч | -0,381 | -0,381 | 100 |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб.м. | 0,93 | Менее 0,93 | 100 |
|  | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт | 0,75 | Менее 0,75 | 100 |

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий и сооружений бюджетной сферы с переходом на светодиодные лампы (63 здания и наружное освещение) | 0 | 0 | 63 здания |
| 2 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте путём их утепления (90 зданий) | 0 | 0 | 90 зданий |
| 3 | Оснащение зданий бюджетной сферы и сферы услуг автоматизированными узлами потребления тепловой энергии (27 зданий) и счётчиками холодной воды (16 учреждений) | 0 | 0 | 63 здания |
| 4 | Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях и сооружениях бюджетной сферы (47 зданий) | 0 | 0 | 49 зданий |
| 5 | Проведение гидравлической регулировки и промывки систем теплоснабжения зданий бюджетной сферы (63 здания) | 0 | 0 | 63 здания |
| 6 | Проведение энергетического обследования зданий и сооружений бюджетной сферы (63 здания) | 0 | 0 | 63 здания |

План мероприятий выполнен в 2013 году. Фактические показатели уточнены за 2014 год в сторону увеличения.

 Корректировка программы в 2014 году не проводилась.