Согласовано
_______________И.В. Плитус
заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству 

Приозерского муниципального района 

Ленинградской области
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения
 на 2025-2030 годы»
за 2025 год
г. Приозерск

Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Галкина Е.А., 
тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@mail.ru
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения на 2025-2030 годы» за 2025 год
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения» на 2025-2030гг.», (далее – Программа) утверждена   Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 22 января  2025 года № 145»
 Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 16 июля 2025 года № 2422 и  постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области    от 16.02.2026  № 436 

Данные изменения связаны с окончанием работ в 2025 году.
Фактическое финансирование Программы в 2025 г. составило 2 382,0 тыс. руб., в том числе по источникам:
областной бюджет – 2 016,0 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 366,0 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 2 016,0 тыс. руб., что составляет 84,63 % от исполненного бюджета Программы.
Программные мероприятия в 2025 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,98% (при плане – 2 382,3 тыс. руб. исполнено – 2 382,0 тыс. руб.). 
Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

· Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов № 7, 9 по ул. Гоголя, г. Приозерск;
· Осуществление строительного, технического, авторского контроля (надзора) и прочее.
Финансирование Программы за 2025 г. составило:

	  
№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Процессная часть

	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления»

	1.1


	Мероприятия по проектам местных инициатив граждан 

	2 300,0 в т. ч.:

ОБ – 2 016,0;

МБ – 284,0
	2 300,0 в т. ч.:

ОБ – 2 016,0;

МБ – 284,0

	100 %

	1.2

	Осуществление строительного, технического и др. контроля
	82,3 в т.ч.:

ОБ – 0;

МБ – 82,3
	82,0 в т.ч.:

ОБ – 0;

МБ – 82,0
	99,64 %

	Итого по программе:
	2 382,3 тыс. руб.,

в т.ч. 

ОБ – 2 016,0 тыс. руб.,

МБ – 366,3 тыс. руб.
	2 382,0 тыс. руб.,

в т.ч. 

ОБ – 2 016,0 тыс. руб.,

МБ – 366,0 тыс. руб.
	99,99 %


Общее финансирование программы составило 99,99 %. 
Полученные результаты реализации Программы.
	

N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приозерского городского поселения»

	1
	Количество местных инициатив граждан
	ед.
	1
	1
	1
	100%

	2
	Доля реализованных мероприятий по проектам местных инициатив граждан
	%
	100
	100
	100
	100%


В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику. 
Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:
Pit = (100+100)/2 = 100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 99,99* 100 = 100 % 
Эффективность реализации Программы в 2025 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

