«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации по городскому

и жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Глумилина Н.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы

г.Приозерск

07.03.2019г

Ответственные исполнители

- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.;

- ведущий специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: [admpriozersk@mail.ru](mailto:admpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы

Муниципальная программа муниципального образования Приозерское городское поселение «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 марта 2018 года № 1002.

После распределения субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области, в соответствии с Постановлением Правительства ЛО от 27.04.2018 N 150, Постановлением администрации от 18.06.2018 г. № 1957, в Программу внесены изменения по уточнению лимитов денежных средств и определен адресный перечень мероприятий 2019 года, постановлением № 506 от 28.02.2019г..

Данные изменения связаны с изменениями и дополнениями бюджетных ассигнований программы в 2018 и 2019 гг.

Фактическое финансирование Программы в 2018 году составило 24 405,0 тыс.руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 5 359,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 17 641,0 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 1 405,0 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 94,2 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2018 году реализованы полностью. Кассовое исполнение Программы составляет 100%.

Реализация данной программы соответствовала концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, Программа исполнялась в рамках одной подпрограммы:

Основными программными мероприятиями в 2018 году являлись:

- благоустройство дворовых территорий города Приозерска;

- благоустройство общественных территорий города Приозерска.

Финансирование Программы за 2018г составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы | 24 405,0  ( 5 359,0 – ФБ;  17 641,0 - ОБ  1 405,0 - МБ) | 24 405,0  ( 5 359,0 – ФБ;  17 641,0 - ОБ  1 405,0 - МБ) |  |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | 11 457,7  ( 2 422,4 – ФБ;  7 974,4 - ОБ  572,9 - МБ) | 11 457,7  ( 2 422,4 – ФБ;  7 974,4 - ОБ  572,9 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.1.  Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.29 | 2 623,4  ( 580,7 – ФБ;  1 911,5 - ОБ  131,2 - МБ) | 2 623,4  ( 580,7 – ФБ;  1 911,5 - ОБ  131,2 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.2.  Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.35 | 4 950,6  ( 1 095,8 – ФБ;  3 607,3 - ОБ  247,5 - МБ) | 4 950,6  ( 1 095,8 – ФБ;  3 607,3 - ОБ  247,5 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.3.  Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д.28 | 3 883,6  ( 859,6 – ФБ;  2 829,8 - ОБ  194,2 - МБ) | 3 883,6  ( 859,6 – ФБ;  2 829,8 - ОБ  194,2 - МБ) |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | 12 752,8  ( 2 822,8 – ФБ;  9 292,4 - ОБ  637,6 - МБ) | 12 752,8  ( 2 822,8 – ФБ;  9 292,4 - ОБ  637,6 - МБ) |  |
| Мероприятие 2.1.  Благоустройство Пешеходной зоны по ул.Гастелло – ул.Чапаева  в г. Приозерске | 12 752,8  ( 2 822,8 – ФБ;  9 292,4 - ОБ  637,6 - МБ) | 12 752,8  ( 2 822,8 – ФБ;  9 292,4 - ОБ  637,6 - МБ) |  |
| Мероприятие 3. Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор | 194,5 - МБ | 194,5 - МБ |  |
| **Итого:** | **24 405,0**  **( 5 359,0 – ФБ;**  **17 641,0 - ОБ**  **1 405,0 - МБ)** | **24 405,0**  **( 5 359,0 – ФБ;**  **17 641,0 - ОБ**  **1 405,0 - МБ)** | **100%** |

Согласно ожидаемых результатов муниципальной программы, к концу 2018г. необходимо:

Благоустройство дворовых территорий – 3 единицы.

Благоустройство общественной территории – 1 единица.

В этап 2018 года выполнен успешно.

Осуществлено благоустройство трех дворовых:

- г. Приозерск, ул. Суворова, д.29;

- г. Приозерск, ул. Суворова, д. 35;

- г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 28.

Реализованы мероприятия по благоустройству Пешеходной зоны по ул.Гастелло – ул.Чапаева в г. Приозерске.

Средства Федерального и областного бюджетов за текущий период поступившие в бюджет МО по соглашению с комитетом жилищно-коммунального хозяйства ЛО № 41639101-1-2018-002 от «05» июля 2018г., в сумме 23 000,0 тыс. руб., были освоены в полном объеме.

Полученные результаты реализации Программы в 2018 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы | | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | шт. | 3 | 3 | 100% |
| 1.1.2. | Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | шт. | 1 | 1 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **100%** |

В связи с выполнением мероприятий в 2018 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

Ht=(100+100)/2 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2018 году:

Эt=100/100\*100=100 %