# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 – 2019 гг.

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

на 2017-2019 гг.

# «Согласовано»

# _______________

# Заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Глумилина Н.В.

# г. Приозерск

# 20.02.2019 г.

# Ответственное лицо: ведущий специалист отдела городского хозяйства – Багдасарьян Максим Александрович, тел. 36-286, эл. почта Admotdelpriozersk@yandex.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2017 – 2019 годы»

за 2018 год

Программа утверждена постановлением администрации от 12 декабря 2016 года № 4192, внесение изменений утверждено постановлением администрации от 06 марта 2019 г. № 560

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 20 563,4 т.р., в т.ч. МБ – 20 563,4 т. р. | 20 563,4 т.р., в т.ч. МБ – 20 563,4 т. р. | 100 % |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дорога на пос. Сторожевое (от ул. Суворова до пос. Сторожевое) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Калинина (от ул. Калинина, д. 21 до ул. Калинина, д. 33; выборочно по левой полосе движения) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Ленина (от ул. Чапаева до ул. Красноармейской, выборочно по левой полосе движения) - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Песочная (от Сортавальского шоссе до ул. Пушкина) - ремонт грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: ул. Центральная (от ул. Центральная, д.15 до ПК0 + 290), ул. Сокращенная (от ул. Маяковского до ПК0 + 950) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Кокорина - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 31 999,3 т. р., в т. ч. ОБ – 24 410,6 т. р, МБ – 7 588,7 т. р. 23 086,9 т. р., в т. ч. ОБ – 21 170,7 т. р, МБ – 1 916,2 т. р. 646,8 т. р, в т. ч. ОБ – 594,9 т. р, МБ – 51,9 т. р. 815,6 т. р, в т. ч. ОБ – 750,1 т. р, МБ – 65,5 т. р. 2 814,8 т. р, в т. ч. ОБ – 1 894,9 т. р, МБ – 919,9 т. р. 2 641,0 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 2 641,0 т. р. 1 831,5 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 1 831,5 т. р. 162,7 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 162,7 т. р. | 31 836,6 т. р., в т. ч. ОБ – 24 410,6 т. р, МБ – 7 426,0 т. р. 23 086,9 т. р., в т. ч. ОБ – 21 170,7 т. р, МБ – 1 916,2 т. р. 646,8 т. р, в т. ч. ОБ – 594,9 т. р, МБ – 51,9 т. р. 815,6 т. р, в т. ч. ОБ – 750,1 т. р, МБ – 65,5 т. р. 2 814,8 т. р, в т. ч. ОБ – 1 894,8 т. р, МБ – 919,9 т. р. 2 641,0 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 2 641,0 т. р. 1 831,5 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 1 831,5 т. р. 162,7 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 162,7 т. р. | 99,5% 100% 100% 100% 100% |
| 3 | Содержание дренажных канав | 199,3 т. р., в т.ч. МБ – 199,3 т. р. | 199,3 т. р., в т.ч. МБ – 199,3 т. р. | 100% |
| 4 | Строительный, технический и авторский надзор | 559,1 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 559,1 т. р. | 559,1 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 559,1 т. р. | 100% |
| 5 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 60,0 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 60,0 т.р. | 60,0 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 60,0 т.р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 53 381,1 т.р., в т.ч ОБ – 24 410,6 т. р., МБ – 28 970,5 | 53 218,4 т.р., в т.ч ОБ – 24 410,6 т. р., МБ – 28 807,8 | 99,7% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
| 1 | Замена дорожных знаков 5.19.1., 5.19.2. «Пешеходный переход» и 1.23. «Дети» на дорожные знаки со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета установка искусственных неровностей, дорожных знаков 1.17, 5.20 | 267,1 т. р., в т. ч. МБ – 267,1 т. р. | 267,1 т. р., в т. ч. МБ – 267,1 т. р. | 100% |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 990,0 т. р., в т. ч. МБ – 990,0 т. р. | 990,0 т. р., в т. ч. МБ – 990,0 т. р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | Итого – 1 257,1 т. р. из них МБ – 1 257,7 т. р. | Итого – 1 257,1 т. р. из них МБ – 1 257,7 т. р. | 100% |
|  | ВСЕГО: | 54 638,2 в т.ч. ОБ – 24 410,6 т. р., МБ – 30 227,6 т. р. | 54 475,5 в т.ч. ОБ – 24 410,6 т. р., МБ – 30 064,9 т. р. | 99,7% |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

# за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 12 декабря 2016 года № 4192.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 06 марта 2019 г. № 560. Данные изменения связаны с увеличением финансирования Программы: получение субсидии из областного бюджета 24 410,6 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы в 2018 г. составило 54 475,5 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 24 410,6 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерское городское поселение – 30 064,9 тыс. руб.,

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 24 410,6 тыс. руб., что составляет 44,8% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2018 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,7% (при плане – 54 638,2 тыс. руб. исполнено – 54 475,5 тыс. руб.).

Программа исполняется в рамках двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- санитарное содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и площадей;

- содержание и восстановление дорожных знаков и светофорных объектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Песочная, в г. Приозерске;

- содержание дренажных канав по ул. Поперечная, Бумажников, Новая, Гагарина;

- нанесение дорожной разметки;

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2018 г. составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2018 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2018 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 – Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 53 381,1 24 410,6 28 970,5 | 53 218,4 24 410,6 28 807,8 | 99,7 |
| Подпрограмма 2 – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 1 257,1 1 257,1 | 1 257,1 1 257,1 | 100 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 40 035,9 10 341,7 29 694,2 | 39 099,1 10 339,1 28 760,0 | 99,7 |

Общее финансирование программы составило 99,7%.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 24 410,6 тыс. руб. (24 410,6 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО) использованы в сумме 24 410,6 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Песочная.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 2018 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 76,1 | 65,6 | 116% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 19,8 | 23,6 | 119% |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 2018 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | Ед. | 270 | 270 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | Ед. | 16 | 16 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (116+119+100+100) / 4 =108,75%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 108,75 /99,7 * 100= 109,1%

Эффективность реализации Программы в 2018 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.