«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации по городскому

и жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Глумилина Н.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

г.Приозерск

07.03.2019г

Ответственные исполнители

- начальник отдела городского хозяйства Берстнев А.Р.

- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.;

- ведущий специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: [admpriozersk@mail.ru](mailto:admpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2016 года № 3900, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 3849. Новая редакция программы утверждена постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 апреля 2018 года № 1071, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 января 2019 года № 187

Основные изменения в Программу связаны с дополнением Подпрограммы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы, мероприятием №3 «Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств», что повлекло дополнение целевых показателей и изменения финансирования программы, а так же с дополнениями бюджетных ассигнований программы в 2018 году.

Фактическое финансирование Программы в 2018 году составило 2 473,7 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 2 127,5 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 346,2 тыс. руб..

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 86 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2018 году реализованы полностью.

Мероприятие «3.1. Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г.Приозерске (II этап реализации)», реализуется за счет средств областного и местного бюджетов, в рамках Соглашения с комитетом по архитектуре и градостроительству ЛО от 02.11.2018 г. № 1/2018. Для выполнения обязательств заключен МК № 193 от 03.12.2018г. срок окончания работ 01.07.2019 года, денежные средства областного бюджета, в сумме 10 000,00 тыс. руб., подлежат освоению в 2019 году.

В связи с этим кассовое исполнение Программы в 2018 году составило 19,8 %.

Реализация данной программы соответствовала развитию иной формы местного самоуправления на территории МО Приозерское городское поселение как эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране и самоорганизации населения для решения вопросов местного значения.

Программа исполнялась в рамках одной подпрограммы:

- Подпрограмма 1: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»;

Основными программными мероприятиями в 2018 году являлись:

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Приозерск, ул. Суворова д. 27 – ул. Пушкина, д.20

- Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г.Приозерске (II этап реализации).

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2018г составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| Подпрограмма:  «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий», в том числе: | 12 473,7  ( 12 127,5 - ОБ  346,2 - МБ) | 2 473,7  ( 2 127,5 - ОБ  346,2 - МБ) |  |
| Мероприятие 2.1.  Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова д. 27- ул.Пушкина, д.20 | 2 473,7  2 127,5 – ОБ  346,2 -МБ | 2 473,7  2 127,5 – ОБ  346,2 -МБ | 100 |
| Мероприятие 3.1.  Благоустройство части планируемой единой туристко-реакреационной парковой зоны в г.Приозерске (II этап реализации). | 10 000,0 – ОБ | 0,0 – ОБ | 0 |
| **Итого:** | **12 473,7**  **( 12 127,5 - ОБ**  **346,2 - МБ)** | **2 473,7**  **( 2 127,5 - ОБ**  **346,2 - МБ)** | **19,8 %** |

Финансирование программы в 2018 году, выполнено на 19,8%, денежные средства областного бюджета, в сумме 10 000,00 тыс. руб., предусмотренные в 2018 году, перенесены на 2019 год.

Полученные результаты реализации Программы в 2018 году, в разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация областного закона Ленинградской области от 15 января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области». | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **100 %** |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Подпрограммы 1, в целом достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, в основном имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2018 год:

Ht=100/1 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2018 году:

Эt=100/19,8\*100=505%