отчет

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского  района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

За январь-декабрь

2018 года

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел капитального строительства Лазарева Елена Николаевна – начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-993, okselazareva@yandex.ru. |
| Отчетный год | 2018 г. |
| Дата составления отчета | февраль 2019 г. |

За  2018 год в соответствии с муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского  района Ленинградской области на 2017-2019 годы» были достигнуты следующие результаты.

Основное  мероприятие 1.2 «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

| Наименование мероприятия | Значение за 2018 год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино | ОБ – 4087,14; МБ – 410,44 Всего – 4497,58 |
| ИТОГО: | 4497,58 |

В программе были заложены средства на завершение работ по объекту: Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино. Работы не завершены, проведена проверка комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы, проводятся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию

- в бюджете Ленинградской области 4 087,14 тыс. руб., выполнение – 4 087,14 тыс. руб. (100%),

- в бюджете муниципального образования 410,50 тыс. руб., выполнение – 410,44 тыс. руб. (99,99%).

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»  за   2018  год.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 3. | Протяженность реконструкции участка автодороги | км | 1,648 | 1,648 | 100 |

Выполнение плана мероприятий

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

за     2018  год.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Местный бюджет – 410,50 Областной бюджет – 4 087,14 | 410,44 4087,14 | 99,99% |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино | Местный бюджет –410,50 Областной бюджет – 4 087,14 | 410,44 4 087,14 | В программе были заложены средства на завершение работ по объекту: Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино. Работы не завершены, проведена проверка комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы, проводятся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» за 2018 год. | Местный бюджет – 410,50 Областной бюджет – 4 087,14 Итого: 4 497,64 | 410,44 4 087,14 Итого: 4 497,58 | 99,99 % |  |  |  |  |  |

В муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»  вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2017 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 июля 2017 года № 2189),

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2017 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 июля 2017 года №2308),

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2017 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 января 2018 года № 321),

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2018 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 1715)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» утверждена в новой редакции  (Постановление администрации  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 февраля  2019 года № 446)

Итого по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»  за  первые два года  реализации:

|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 35 472,83 | 30 073,61 | 84,8 |
| 2018год | 4 497,64 | 4 497,58 | 99,99 |
| 2019год | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО | 39 970,47 | 34 571,19 | 86,75 |

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовые значение целевого показателя (2015 год) | Итоги второго года ё реализации программы (2018 год) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность реконструкции участка дорог | км. | 0 | 1,648 | 100 |

Расходные обязательства по Программе соответствуют бюджету Приозерского муниципального района. Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 99,99%.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 99,9 %.

Ht = (99,9)/1=99,9%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном период составила 99,9%.

Эt=(99,9/100)*100=99,9%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме финансирования.

Исполнитель:  начальник ОКС                                                                               Лазарева Е.Н.