# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 – 2019 гг.

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

на 2017-2019 гг.

# «Согласовано»

# _______________

# Заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Полищук В. С.

# г. Приозерск

# 20.02.2020 г.

# Ответственное лицо: ведущий специалист отдела городского хозяйства – Багдасарьян Максим Александрович, тел. 36-286, эл. почта Admotdelpriozersk@yandex.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2017 – 2019 годы»

за 2019 год

Программа утверждена постановлением администрации от 12 декабря 2016 года № 4192, внесение изменений утверждено постановлением администрации от 23 марта 2020 г. № 932

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 22 431,9 т.р., в т.ч. МБ-22 431,9 т. р. | 22 431,9 т.р., в т.ч. МБ-22 431,9 т. р. | 100 % |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Калинина (от ул. Жуковского до ул. Красноармейской) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Суворова (от ул. Суворова, д. 29 до ул. Суворова, д. 33) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Ленина (от ул. Заводской до ул. Ленина, д. 60) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Калинина (от ул. Гагарина до ул. Заводской) - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: ул. Кокорина (от д. 22 до д. 34), ул. Матросова (от ул. Леншоссе до д. 13), ул. Кокорина (от ул. Цветкова до ПК4+10) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | 27 267,8 т. р., в т. ч. ОБ – 19 613,3 т. р, МБ – 7 654,5 т. р. 1 810,8 т. р., в т. ч. ОБ – 1 653,3 т. р, МБ – 157,5 т. р. 1 713,0 т. р., в т. ч. ОБ – 1 560,0 т. р, МБ – 153,0 т. р. 9 107,8 т. р., в т. ч. ОБ – 8 200,0 т. р, МБ – 907,8 т. р. 9 070,7 т. р., в т. ч. ОБ – 8 200,0 т. р, МБ – 870,7 т. р. 5 628,5 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 5 628,5 т. р. 39,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 39,0 т. р. | 27 139,4 т. р., в т. ч. ОБ – 19 613,3 т. р, МБ – 7 526,1 т. р. 1 810,8 т. р., в т. ч. ОБ – 1 653,3 т. р, МБ – 157,5 т. р. 1 713,0 т. р., в т. ч. ОБ – 1 560,0 т. р, МБ – 153,0 т. р. 9 107,8 т. р., в т. ч. ОБ – 8 200,0 т. р, МБ – 907,8 т. р. 9 070,7 т. р., в т. ч. ОБ – 8 200,0 т. р, МБ – 870,7 т. р. 5 437,1 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 5 437,1 т. р. 39,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 39,0 т. р. | 99,5% 100% 100% 100% 100% 96,6% |
| 3 | Содержание дренажных канав | 100,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 100,0 т. р. | 100,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 100,0 т. р. | 100% |
| 4 | Строительный, технический и авторский надзор | 500,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 500,0 т. р. | 500,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 500,0 т. р. | 100% |
| 5 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 139,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 139,0 т. р. | 139,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 139,0 т. р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 50 438,7 т. р., в т. ч. ОБ – 19 613,3 т. р, МБ – 30 825,4 т. р. | 50 310,3 т. р., в т. ч. ОБ – 19 613,3 т. р, МБ – 30 697,0 т. р. | 99,7% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
| 1 | Замена дорожных знаков 5.19.1., 5.19.2. «Пешеходный переход» и 1.23. «Дети» на дорожные знаки со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета установка искусственных неровностей, дорожных знаков 1.17, 5.20 | 243,2 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 243,2 т. р. | 126,2 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 126,2 т. р. | 51,9% |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 1 495,3 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 1 495,3 т. р. | 1 495,3 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 1 495,3 т. р. | 100% |
| 3 | Устройство дополнительного уличного освещения в зоне пешеходных переходов | 299,7 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 299,7 т. р. | 299,7 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 299,7 т. р. | 100% |
| 4 | Разработка (корректировка) комплексной схемы организации дорожного движения | 199,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 199,0 т. р. | 199,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 199,0 т. р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 2 237,2 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 2 237,2 т. р. | 2 120,2 т. р., в т. ч. ОБ – 0,0 т. р, МБ – 2 120,2 т. р. | 94,8% |
|  | ВСЕГО: | 52 675,9 т. р., в т. ч. ОБ – 19 613,3 т. р, МБ – 33 062,6 т. р. | 52 430,5 т. р., в т. ч. ОБ – 19 613,3 т. р, МБ – 32 817,2 т. р. | 99,5,% |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

# за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 12 декабря 2016 года № 4192.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23 марта 2020 г. № 932. Данные изменения связаны с увеличением финансирования Программы: получение субсидии из областного бюджета 19 613,3 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы в 2019 г. составило 52 430,5 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 19 613,3 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерское городское поселение – 32 817,2 тыс. руб.,

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 19 613,3 тыс. руб., что составляет 37,4% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2019 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,5% (при плане – 52 675,9 тыс. руб. исполнено – 52 430,5 тыс. руб.).

Программа исполняется в рамках двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- санитарное содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и площадей;

- содержание и восстановление дорожных знаков и светофорных объектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Суворова, ул. Матросова, ул. Кокорина в г. Приозерске;

- содержание дренажных канав по ул. Поперечная, Бумажников, Новая, Гагарина;

- нанесение дорожной разметки;

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2019 г. составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2019 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2018 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 – Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 50 438,7 19 613,3 30 825,4 | 50 310,3 19 613,3 30 697,0 | 99,7 |
| Подпрограмма 2 – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 2 237,2 2 237,2 | 2 120,2 2 120,2 | 94,8% |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 52 675,9 19 613,3 33 062,6 | 52 430,5 19 613,3 32 817,2 | 99,5 |

Общее финансирование программы составило 99,5%.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 19 613,3 тыс. руб. (19 613,3 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО) использованы в сумме 19 613,3 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Суворова.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 г. | Факт 2019 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 74,9 | 62,78 | 119% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 20,8 | 26,42 | 127% |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 г. | Факт 2019 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | Ед. | 250 | 250 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | Ед. | 10 | 10 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (119+127+100+100) / 4 =111,5%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 111,5 /99,5 * 100= 112,1%

Эффективность реализации Программы в 2019 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.