«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации по городскому

и жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Полищук В.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы

за 2019 год

г.Приозерск

05.03.2020г

Ответственные исполнители

- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.;

- ведущий специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: [admpriozersk@mail.ru](mailto:admpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы

Муниципальная программа муниципального образования Приозерское городское поселение «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 марта 2018 года № 1002 (в действующей редакции).

После распределения субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области, в соответствии с Постановлением Правительства ЛО от 27.04.2018 N 150, Постановлением администрации от 18.06.2018 г. № 1957, в Программу внесены изменения по уточнению лимитов денежных средств и определен адресный перечень мероприятий 2019 года, постановлением № 506 от 28.02.2019г. и № 780 от 27.03.2019 г.

Данные изменения связаны с изменениями и дополнениями бюджетных ассигнований программы в 2019 гг.

Фактическое финансирование Программы в 2019 году составило 32 340,6 тыс.руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 30 000,0 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 2 340,6 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 92,8 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2019 году реализованы полностью. Кассовое исполнение Программы составляет 100%.

Реализация данной программы соответствовала концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, Программа исполнялась в рамках одной подпрограммы:

Основными программными мероприятиями в 2019 году являлись:

- благоустройство дворовых территорий города Приозерска;

- благоустройство общественных территорий города Приозерска.

Финансирование Программы за 2019г составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы | 32 340,7  ( 30 0000 – ФБ;  2 340,7 - МБ) | 32 340,6  ( 30 000,0 – ФБ;  2 340,6 - МБ) |  |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | 16 662,8 | 16 662,8 |  |
| Мероприятие 1.4.  Ремонт (благоустройство) дворовой территорий по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27а, д. 29, ул.Гастелло д. 2 | 16 662,8  ( 15827,3 – ФБ;  835,5 - МБ) | 16 662,8  ( 15827,3 – ФБ;  835,5 - МБ) |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | 14 920,8  ( 14172,7 – ФБ;  748,1 - МБ) | 14 920,8  ( 14172,2 – ФБ;  748,1 - МБ) |  |
| Мероприятие 2.2.  Благоустройство зоны у ТЦ «Северопарковый» (Iэтап) г.Приозерске | 14920,8 | 14 920,8 |  |
| Мероприятие 3. Разработка проектной документации, строительный, технический и авторский надзор | 757,1 - МБ | 757,0 - МБ |  |
| **Итого:** | **32 340,7**  **( 10 560,0 – ФБ;**  **19 440,0 - ОБ**  **2 340,7 - МБ)** | **32 340,6**  **( 10 560,0 – ФБ;**  **19 440,0 - ОБ**  **2 340,6 - МБ)** | **100%** |

Согласно ожидаемых результатов муниципальной программы, к концу 2019г. необходимо:

Благоустройство дворовых территорий – 1 единицы.

Благоустройство общественной территории – 1 единица.

В этап 2019 года выполнен успешно.

Осуществлено благоустройство:

Дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27а, д. 29, ул.Гастелло д. 2;

Общественной территории по адресу: Зона у ТЦ «Северопарковый» (Iэтап) г.Приозерске

Средства Федерального и областного бюджетов за текущий период поступившие в бюджет МО по соглашению с комитетом жилищно-коммунального хозяйства ЛО № 41639101-1-2019-002 от «24» апреля 2019г., в сумме 30 000,0 тыс. руб., были освоены в полном объеме.

Полученные результаты реализации Программы в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 40 | 40 | 100% |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 5,9 | 5,9 | 100% |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **100%** |

В связи с выполнением мероприятий в 2019 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2019 год:

Ht=(100+100+100+100)/4 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2019 году:

Эt=100/100\*100=100 %

Эффективность реализации Программы в 2019 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.