# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОГРАММЫ за 2014г

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 г.г.

# «Согласовано»

# _______________

# Заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Глумилина Н.В.

# г.Приозерск

# 20.02.2015г

# Ответственное лицо: заведующий сектором по планированию и общим вопросам -Бойцова Ольга Анатольевна, тел. 36-572, эл.почта AdmPriozersk@mail.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2014 – 2016 годы»

за 2014г

Программа утверждена постановлением администрации от 29.05.2014г № 1293, внесение изменений утверждено постановлениями администрации от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 22 685,3 т.р. | 20 671,6 т.р. | 91,1% Сумма муниципального контракта уменьшена, в виду того, что отпала потребность в выполнении некоторых видов работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Гоголя (от ул.Красноармейская до Цветочного пер), ул.Цветкова | 10551,1 т.р, в т.ч. ОБ-10027,9 т.р, МБ-523,2 т.р. | 10464,5 т.р., в т.ч. ОБ-9941,3 т.р., МБ-523,2 т.р. | 99,2% |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2 969,9 т.р. | 2969,9 т.р. | 100% |
| 4 | Нанесение дорожной разметки | 380,1 т.р. | 380,1 т.р. | 100% |
| 5 | Содержание, ремонт, замена, восстановление, установка дорожных знаков | 495,0 т.р. | 495,0 т.р. | 100% |
| 6 | Содержание дренажных канав | 50,0 т.р. | 50,0 т.р. | 100% |
| 7 | Расчет по ранее выполненным работам (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Выборгской), ул.Кокорина | 1157,2 т.р. | 1157,2 т.р. | 100% |
| 8 | Строительный, технический и авторский надзор | 105,0 т.р. | 104,0 т.р. | 99% |
| 9 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 45,0 т.р. | 45,0 т.р. | 100% |
| 10 | Исполнение судебных решений (реализация Федерального закона РФ от 08 ноября 2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 38438,6т.р., в т.ч ОБ-10027,9 т.р., МБ- 28410,7 т.р. | 36337,4 т.р., в т.ч ОБ-9941,3 т.р., МБ-26396,1 т.р. | 94,5% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
| 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 1519,7 т.р. | 1513,8 т.р. | 99,6% |
| 2 | Реконструкция, строительство на участках улично- дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |  |  |  |
| 3 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов -аварийные работы по ремонту светофорного поста | 316,7 т.р., в т.ч.: МБ-316,7 т.р. | 316,7 т.р., в т.ч. МБ-316,7 т.р. | 100% |
| 4 | Замена дорожных знаков 5.19.1., 5.19.2. «Пешеходный переход» и 1.23. «Дети» на дорожные знаки со световозвращателями |  |  |  |
| 5 | Устройство искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |
| 6 | Устройство тротуара по ул. Цветкова, в том числе: - разработка ПСД; - проведение строительно – монтажных работ. |  |  |  |
| 7 | Строительный, технический и авторский надзор |  |  |  |
| 8 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации |  |  |  |
| 9 | Исполнение судебных решений (реализация Федерального закона РФ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | Итого-1836,4 т.р., из них МБ-1836,4 т.р. | Итого: 1830,5 т.р., из них: МБ-1830,5 т.р. | 99,7% |
|  | ВСЕГО: | 40275,0 т.р., в т.ч. ОБ-10027,9 т.р., МБ-30247,1 т.р. | 38167,9 тыс.руб, в т.ч. ОБ-9941,3 т.р., МБ-28226,6 т.р. | 94,8% |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы

# за 2014 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 29.05.2014г № 1293.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898. Данные изменения связаны с увеличением финансирования Программы: получение субсидии из областного бюджета 9 967,8 тыс.руб., получение МБТ из бюджета района-2397,4 тыс.руб. на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и дворовых территорий.

Фактическое финансирование Программы в 2014 г. составило 38 167,9 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 9 941,3 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерское городское поселение – 28 226,6 тыс.руб.,

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области области. Объем привлеченных средств – 9 941,3 тыс. руб., 
что составляет 26% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2014 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 94,8% (при плане-40275,0 тыс.руб. исполнено- 38 167,9 тыс.руб.).

Программа исполняется в рамках двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- санитарное содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и площадей;

- содержание и восстановление дорожных знаков и светофорных объектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул.Гоголя и ул.Цветкова г.Приозерск;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по адресу: г.Приозерск ул.Портовая д.1;

- содержание дренажных канав по ул.Железнодорожная г.Приозерск;

- аварийный ремонт светофорных объектов по адресу: перекресток ул.Ленина/ул.Калинина/ул.Красноармейская г.Приозерск;

- нанесение дорожной разметки;

- устройство нерегулируемых пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений по адресам: г.Приозерск ул.Ленина д.22, ул.Калинина д.27, ул.Северо-Парковая д.5.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2014г составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2014г, тыс.руб. | Сумма, факт 2014г, тыс.руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1- Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 38 438,6 10027,9 28410,7 | 36337,4 9941,3 26396,1 | 94,5 |
| Подпрограмма 2- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 1836,4 1836,4 | 1830,5 1830,5 | 99,8 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 40275,0 10027,9 30247,1 | 38167,9 9941,3 28226,6 | 94,8 |

Общее финансирование программы составило 94,8%.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере  10027,9 тыс.руб. (соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО № 50 от 03 июля 2014 года), использованы в сумме 9941,3 на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования по ул.Гоголя и ул.Цветкова.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2014г | Факт 2014г | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 85,3 | 83,6 | 98% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 12,2 | 15,79 | 129% |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2014г | Факт 2014г | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | Ед. | 280 | 275 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | Ед. | 17 | 16 | 100% |

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (98+129+100+100) / 4 =106,8%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 106,8 / 94,8 * 100= 112,7 %

Эффективность реализации Программы в 2014 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.