# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОГРАММЫ за 2015 г

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

НА 2014-2016 г.г.

# «Согласовано»

# _______________

# Заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Глумилина Н.В.

# г. Приозерск

# 20.02.2015г

# Ответственное лицо: заведующий сектором по планированию и общим вопросам – Бойцова Ольга Анатольевна, тел. 36-572, эл. почта AdmPriozersk@mail.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2014 – 2016 годы»

за 2015 год

Программа утверждена постановлением администрации от 29.05.2014г № 1293, внесение изменений утверждено постановлениями администрации от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898, от 26 марта 2015г № 1332, от 02 июня 2015г № 1912, от 30 июля 2015г № 2457, от 26 декабря  2015 года № 3514, от 28 января 2016г № 101

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 18 429,9 т.р., в т.ч. МБ-18 429,9 т.р | 17 113,3 т.р., в т.ч. МБ-17 113,3 т.р | 92,9% Сумма муниципального контракта уменьшена, в виду того, что отпала потребность в выполнении некоторых видов работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: -2.3. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Северопарковая (от ул. Чапаева до ул. Ленинградской) -2.4. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Чапаева (перекресток с ул. Калинина) -2.5. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Пушкина (от ул. Песочной до ул. Пушкина, д. 12; от ул. Пушкина, д. 3 до ул. Пушкина, д. 5) -2.6. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Горького (перекресток с ул. Дзержинского) -2.7. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Гастелло (от ул. Гоголя до ул. Горького) -2.8. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Литейная (от ул. Леншоссе до ул. Чапаева, д. 13) -2.9. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Суворова (от ул. Суворова, д. 27 до ул. Чапаева) -2.10.- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Кирова (от ул. Комсомольской до ул. Жуковского) -2.11. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Ленинградская (от ТЦ «Стекляшка» до ТЦ «Квазар») -2.12. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Суворова (вдоль магазина «Водолей») -2.13. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров | 25 020,7 т.р, в т.ч. ОБ-19 796,5т.р, МБ-5 224,2 т.р. 3 680,7т.р, в т.ч. ОБ-3 312,0т.р, МБ-368,7 т.р. 908,4т.р, в т.ч. ОБ-685,0т.р, МБ-223,4т.р. 3 204,5т.р, в т.ч. ОБ-2 880,0т.р, МБ-324,5 т.р. 267,3т.р, в т.ч. ОБ-240,0т.р, МБ-27,3 т.р. 977,5т.р, в т.ч. ОБ-879,5т.р, МБ-98,0 т.р. 8 403,5т.р, в т.ч. ОБ-7563,2т.р, МБ-840,3 т.р. 2 628,5т.р, в т.ч. ОБ-2 365,7т.р, МБ-262,8 т.р. 2 000,0т.р, в т.ч. ОБ-1 799,9т.р, МБ-200,1 т.р. 580,5т.р, в т.ч. ОБ-0,0т.р, МБ-580,5 т.р. 2 298,6т.р, в т.ч. ОБ-0,0т.р, МБ-2 298,6 т.р 71,2т.р, в т.ч. ОБ-71,2т.р, МБ-0,0 т.р | 24 949,5 т.р., в т.ч. ОБ-19 725,3 т.р., МБ-5 224,2 т.р. 3 680,7т.р, в т.ч. ОБ-3 312,0т.р, МБ-368,7 т.р. 908,4т.р, в т.ч. ОБ-685,0т.р, МБ-223,4т.р 3 204,5т.р, в т.ч. ОБ-2 880,0т.р, МБ-324,5 т.р. 267,3т.р, в т.ч. ОБ-240,0т.р, МБ-27,3 т.р. 977,5т.р, в т.ч. ОБ-879,5т.р, МБ-98,0 т.р. 8 403,5т.р, в т.ч. ОБ-7563,2т.р, МБ-840,3 т.р 2 628,5т.р, в т.ч. ОБ-2 365,7т.р, МБ-262,8 т.р. 2 000,0т.р, в т.ч. ОБ-1 799,9т.р, МБ-200,1 т.р. 580,5т.р, в т.ч. ОБ-0,0т.р, МБ-580,5 т.р. 2 298,6т.р, в т.ч. ОБ-0,0т.р, МБ-2 298,6 т.р | 99,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: -3.1. ремонт дворовой территории по адресу: ул. Красноармейская, д. 13 (выборочно) -3.2. ремонт дворовой территории по адресу: ул. Речная, д. 2 -3.3. ремонт дворовой территории по адресу: ул. Калинина, д. 22 | 7 480,3 т.р, в т.ч. ОБ-6 276,1 т.р, МБ-1 204,2 т.р 2480,3 т.р, в т.ч. ОБ-1276,1 т.р, МБ-1204,2 т.р 3 789,3т.р, в т.ч. ОБ-3 789,3 т.р, МБ-0 т.р 1 210,7т.р, в т.ч. ОБ-1210,7 т.р, МБ-0 т.р | 7 480,3 т.р, в т.ч. ОБ-6 276,1 т.р, МБ-1 204,2 т.р 2480,3 т.р, в т.ч. ОБ-1276,1 т.р, МБ-1204,2 т.р 3 789,3т.р, в т.ч. ОБ-3 789,3 т.р, МБ-0 т.р 1 210,7т.р, в т.ч. ОБ-1210,7 т.р, МБ-0 т.р | 100% 100% 100% 100% |
| 4 | Устройство, реконструкция, ремонт тротуаров (пешеходных дорожек): -4.1.Ремонт тротуаров по адресам: ул. Ленинградская - ул. Гастелло, ул. Ленина (у жилого дома № 32), перекресток ул. Чапаева - ул. Гоголя, ул. Гастелло (от ул. Калинина до МДОУ «Детский сад №1») -4.2. Ремонт пешеходного тротуара по ул. Цветкова, г. Приозерск | 2 731,4т.р, в т.ч. ОБ-0 т.р, МБ-2 731,4 т.р 1 622,8т.р, в т.ч. ОБ-0 т.р, МБ-1 622,8 т.р 1 108,6т.р, в т.ч. ОБ-0 т.р, МБ-1 108,6 т.р | 2 731,4т.р, в т.ч. ОБ-0 т.р, МБ-2 731,4 т.р 1 622,8т.р, в т.ч. ОБ-0 т.р, МБ-1 622,8 т.р 1 108,6т.р, в т.ч. ОБ-0 т.р, МБ-1 108,6 т.р | 100% 100% 100% |
| 5 | Содержание, ремонт, замена, восстановление, установка дорожных знаков | 28,9 т.р., в т.ч. МБ-28,9 т.р. | 28,9 т.р., в т.ч. МБ-28,9 т.р | 100% |
| 6 | Содержание дренажных канав | 200 т.р., в т.ч. МБ-200 т.р. | 200 т.р., в т.ч. МБ-200 т.р | 100% |
| 7 | Расчет по ранее выполненным работам (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Выборгской), ул. Кокорина |  |  |  |
| 8 | Строительный, технический и авторский надзор | 870,0 т.р., в т.ч. МБ -870,0 т.р. | 690,1 т.р., в т.ч. МБ -690,1 т.р. | 79,3% Уменьшение стоимости работ после аукционов |
| 9 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 312,0 т.р., в т.ч. МБ-312 т.р. | 312,0 т.р., в т.ч. МБ-312,0 т.р | 100% |
| 10 | Исполнение судебных решений (реализация Федерального закона РФ от 08 ноября 2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 55 073,2 т.р., в т.ч ОБ-26 072,6 т.р., МБ- 29 000,6 т.р. | 53 505,5т.р., в т.ч ОБ-26 001,5 т.р., МБ-27 504,0 т.р. | 97,2% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
| 2 | Установка устройств со звуковым дублированием сигнала на светофорных объектах по адресу: г. Приозерск, перекресток ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Калинина в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» | 1485,0 т.р., в т.ч.: МБ-1485,0 т.р. | 1485,0 т.р., в т.ч.: МБ-1485,0 т.р. | 100% |
| 3 | Нанесение дорожной разметки | 432,5 т.р., в т.ч. МБ 432,5 т.р. | 432,5 т.р., в т.ч. МБ 432,5 т.р. | 100% |
| 4 | Устройство защитного ограждения по ул Ленина | 489,4 т.р., в т.ч. МБ 489,5 т.р. | 489,4 т.р., в т.ч. МБ 489,5 т.р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | Итого-2 406,9 т.р., из них МБ-2 406,9 т.р. | Итого-2 406,9 т.р., из них МБ-2 406,9 т.р. | 100% |
|  | ВСЕГО: | 57 480,1 т.р., в т.ч. ОБ-26 072,6 т.р., МБ-31 407,5 т.р. | 55 912,4 тыс. руб., в т.ч. ОБ-26 001,5 т.р., МБ-29 910,9 т.р. | 97,3% |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы

# за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 29.05.2014г № 1293.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 16.09.2014г № 2704, от 16.10.2014г № 2898, от 26 марта 2015г № 1332, от 02 июня 2015г № 1912, от 30 июля 2015г № 2457, от 26 декабря  2015 года № 3514, от 28 января 2016г № 101. Данные изменения связаны с увеличением финансирования Программы: получение субсидии из областного бюджета 26 001,5 тыс.руб., получение МБТ из бюджета района-2397,4 тыс.руб. на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и дворовых территорий.

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 55 912,4 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 26 001,5 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерское городское поселение – 29 910,9 тыс.руб.,

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 26 001,5 тыс. руб., что составляет 46,5% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2015 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 97,3% (при плане – 57 480,1 тыс. руб. исполнено – 55 912,4 тыс. руб.).

Программа исполняется в рамках двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- санитарное содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и площадей;

- содержание и восстановление дорожных знаков и светофорных объектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Северопарковой, ул. Пушкина, ул. Гастелло, ул. Горького, ул. Суворова и ул. Литейной в г. Приозерске;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по адресу: г. Приозерск ул. Красноармейская, д. 13, ул. Калинина, д. 22 и ул. Речная, д. 2;

- содержание дренажных канав по ул. Поперечная, Бумажников, Новая, Гагарина г.Приозерск;

- модернизация светофорного объекта по адресу: перекресток ул.Ленина/ул.Калинина/ул.Красноармейская г.Приозерск;

- нанесение дорожной разметки;

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2015 г. составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2015 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2015 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 – Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 55 073,2 26 072,6 29 000,6 | 53 505,5 26 001,5 27 504,0 | 97,2 |
| Подпрограмма 2 – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 2 406,9 2 406,9 | 2 406,9 2 406,9 | 100,0 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 57 480,1 26 072,6 31.407,5 | 55 912,4 26 001,5 29 910,9 | 97,3 |

Общее финансирование программы составило 97,3%.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 26 001,5 тыс.руб. (21 072,6 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО № 69 от 03 апреля 2015 года) и 5 000,0 тыс. на благоустройство МО Приозерское городское поселение, использованы в сумме 21 001,4 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Северопарковой, ул. Пушкина, ул. Гастелло, ул. Горького, ул. Суворова, ул. Литейной и ремонт дворовых территорий по ул. Красноармейская, д. 13, ул. Калинина, д. 22 и ул. Речная, д. 2.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 г. | Факт 2015 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 83,8 | 81,1 | 97% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 13,2 | 17,92 | 136% |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 г. | Факт 2015 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | Ед. | 270 | 270 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | Ед. | 14 | 14 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ :

Pit = (97+136+100+100) / 4 =108,3%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 108,3 / 97,3 * 100= 111,3%

Эффективность реализации Программы в 2015 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.