**ГОдовой отчет**

**О выполнении муниципальной программы**

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Жердицкий Пётр Алексеевич – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-693, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 2014 |
| Дата составления отчета  | февраль 2015  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, отдел городского хозяйства администрации, комитет образования администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» |

 **Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

 «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы». В 2014 году в соответствии с муниципальной программой

были достигнуты следующие результаты:

**I Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»**

1. **Достижение целевых показателей за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя |  Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2014 год  |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период |  Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог | Кол-во обращений | 10 | 9 | 110 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог |  % | 49 | 48,5 | 101,02 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт |  км | 0 | 3,597 | 100 |
|  |

Обращения граждан на неудовлетворительное состояние дорог рассматривались только в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский МР ЛО в т.ч. по Приозерскому городскому поселению.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт, в 2014 году не планировалась. Работы выполнены в Приозерском городском поселении на средства областного бюджета в рамках подготовки к празднованию 87 годовщины Ленинградской области. В связи с этим процент выполнения указан условно. Доля автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог, снизилась до 48,5 % за счёт ремонтов дорог в Приозерском городском поселении..

1. **Выполнение плана мероприятий за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Выполнение проектирования реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к деревне Силино» | 3,73- местный бюджет | 3,73- местный бюджет | Проект прошёл экспертизу. Все замечания сняты. |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог в Приозерском городском поселении | 7588,3- местный бюджет | 29 203,084-областной бюджет; 523,226 – местный бюджетИтого: 29 726,31 | Ремонт дорог выполнен по ул. Ленина, Калинина, Гоголя, Советская, Портовая, Цветкова |

Проектные работы по реконструкции дороги «Подъезд к деревне Силино» завершены в полном объёме. Проект прошёл экспертизу. На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2014 год было запланировано -3,73 тысячи рублей, кассовое исполнение бюджета – 3,73 тысячи рублей (100%).

 Ремонт дорог общего пользования территорий в Приозерском городском поселении в 2014 году проведён на общей площади 22 171, 67 кв. м (3,597 км), что на 64,2 % больше, чем в 2013 году. На реализацию данного мероприятия в местном бюджете предусматривалось 7588,3 тыс. руб. В связи с празднованием 87 годовщины Ленинградской области на территории Приозерского городского поселения из областного бюджета выделены дополнительные средства в размере 29 203,084 тыс руб., местный бюджет составил 523,226 тыс. руб.

**II Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

1. **Достижение целевых показателей за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя |  Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2014 год  |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период |  Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП;  | Число лиц | 18 | 34 | 52,9 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | Число лиц | 1500 | 1780 | 84,36 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП; | Число детей | 4 | 4 | 100 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог; | Кол-во участков | 14 | 16 | 114,2 |

 Снижения числа лиц погибших и пострадавших в ДТП в 2014 году не произошло. По результатам анализа на улично-дорожной сети выявлено 121 место концентрации ДТП на региональной и федеральной улично-дорожной сети и 7 на муниципальной дорожной сети (на 16 меньше, чем в 2013 году). На автодороге федерального значения «от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» на участке, проходящем по территории Приозерского района произошло 48,6 % от общего количества ДТП в Приозерском районе. В результате ДТП погибло 20 человек ( на 11 человек больше, чем в 2013 году), что составляет 59% от общего количества погибших, а количество раненых 49,1 % от общего количества раненых на территории района.

1. **Выполнение плана мероприятий за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 3,0 | 0 | Информация размещалась в газете «Красная Звезда» в течение года 27 раз, на общественном транспорте ОАО «Питеравто» |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 5,0 | 40,02 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области через центр дополнительного образования «Ладога» закупил для общеобразовательных учреждений района следующие световозвращающие приспособления: -браслеты 525 штук на сумму 6 174 руб.; - подвесы 200 шт. на сумму 6 846 руб.; - жилеты 120 шт. на сумму 27003,6 руб. |
| 3.7. | Исследование пассажиропотоков на автобусной маршрутной сети Приозерского района | 98,6 | 0 | По ходатайству администрации исследование пассажиропотока проведено автотранспортным предприятием ОАО «Питеравто» путём видеофиксации на всей маршрутной сети района. На основе полученных данных откорректирована маршрутная сеть на 2015 год |
| 4.2. | Разработка проектов организации дорожного движения в поселениях района | 0 | 0 | Разработан в Приозерском г.п., Разодльевском с.п., Ромашкинском с.п., Мельниковском с.п., Запорожском с.п.  |
| 4.5. | Нанесение дорожной разметки | 0 | 476,3 | Средства выделены из местного бюджета  |
| 4.8. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 0 | 4649,4 | Переоборудованы барьерные ограждения вдоль примыкающих дорог с установкой бордюрного камня и отремонтированы искусственные неровности вблизи школ №1,4.5 в г. Приозерске, нанесена новая разметка на пешеходных переходах.  |
| 4.10. | Оборудование для дошкольных образовательных организаций, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети в МДОУ№8 и МДОУ №24. | 0 | 0 | Оборудование поставлено через Центр информационных технологий безвозмездно, установлено в МДОУ №8 и №24  |
| 4.11. | Замена дорожных знаков 5.19.1., 5.19.2. «Пешеходный переход» и 1.23. «Дети» на дорожные знаки со световозвращателями в Приозерском городском поселении | 0 | 225,3 | Дорожные знаки на желтом фоне установлены вблизи школ № 1,4,5 в г. Приозерске |

В муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета и формировании подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

 (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19 сентября 2014 года № 2736).

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 94,7%.

Ht = (111+101+100+53+84+100+114,2)/7=94,7

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 251,2%.

Эt = (94,7/37,7)\*100 = 251,2%

Эффективность реализации Программы выше запланированной. Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.