- Согласовано

- _______________И.В. Плитус

- заместитель главы администрации

- по жилищно-коммунальному хозяйству

- Приозерского муниципального района

- Ленинградской области

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы»

- за 2024 год

- г. Приозерск

- Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Водолазская Т.В.,

- тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@mail.ru

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы»

- за 2024 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения на 2022-2024 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24 января 2022 года № 128.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 09 февраля 2024 года № 291. Данные изменения связаны с окончанием работ в 2024 году.

Фактическое финансирование Программы в 2024 г. составило 19 892,9 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 2 040,9 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 17 852,0 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 2 040,9 тыс. руб., что составляет 10,2% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2024 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 100,00% (при плане – 19 892,9 тыс. руб. исполнено – 19 892,9 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- Обустройство пешеходной дорожки с уличным освещением и элементами благоустройства в районе МКД по ул. Ленина, д.34, д.36, д.38 в г. Приозерск;

- Приобретение пассажирского автобуса.

Финансирование Программы за 2024 г. составило:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство пешеходной дорожки с уличным освещением и элементами благоустройства в районе МКД по ул. Ленина, д.34, д.36, д.38 в г. Приозерск | 2 359,9 в т. ч.: ОБ – 2 040,9; МБ – 319,0 | 2 359,9 в т. ч.: ОБ – 2 040,9; МБ – 319,0 | 100% |
| 1.1 | Осуществление строительного, технического и др. контроля | 69,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 69,0 | 69,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 69,0 |  |
| 1.2 | Осуществление строительного, технического и др. контроля | 2 290,9 в т.ч. ОБ-2040,9 МБ-250,0 | 2 290,9 в т.ч. ОБ-2040,9 МБ-250,0 |  |
| 2. | Приобретение пассажирского автобуса | 17 533,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 17 533,0 | 17 533,0 в т.ч.: ОБ – 0: МБ – 17 533,0 | 100% |
| Итого по программе: |  | 19 892,9 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 040,9 тыс. руб., МБ – 17 852,0 тыс. руб. | 19 892,9 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 040,9 тыс. руб., МБ – 17 852,0 тыс. руб | 100% |

Общее финансирование программы составило 100 %.

Полученные результаты реализации Программы.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приозерского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество местных инициатив граждан | ед. | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 2 | Доля реализованных мероприятий по проектам местных инициатив граждан | % | 100 | 100 | 50 | 50% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (50+50) / 2 =50%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 50 / 100* 100= 50%

Эффективность реализации Программы в 2024 году не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.