Администрация

Приозерского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                           ПРОЕКТ

от           года   №

Об утверждении муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2024 г. № 23 «О бюджете Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026  и 2027 годов" в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области и Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2021г. № 4008 (в редакции постановления № 3558 от 07.10.2022 г.), и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2021 г. № 4130 (в редакции постановления № 3559 от 07.10.2022г.), в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2018 года № 289, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Бекетов Д.Ф) настоящее постановление опубликовать на сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Плитуса И.В.

Глава администрации                                                                                   А.Н. Соклаков

Согласовано:

Плитус И.В

Абрамова Н.П.

Грянко С.В.

Бойцова О.А.

Исп. Колобылин С.Ю. 8(81379)36-572

Разослано: дело-1, КФ-1, ОКХ-2, ОЭП-1, ОГХ-1, ОКС-1, комитет образования -1, ОИТ (в эл.виде), районная библиотека-1

(Приложение) Утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от года №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района

Ленинградской области»

на 2025-2030 годы

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела коммунального хозяйства;

тел.(36-572), адрес электронной почты: okhprioz@mail.ru

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района

Ленинградской области»

на 2025-2030 годы

| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и отдел Министерства внутренних дел России, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного повышения жизненного и культурного уровня жителей Приозерского муниципального района, содействующего развитию экономики и решению социальных проблем. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на автомобильных дорогах местного значения; 2. Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района и его сокращение. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 10,2 км. 2. Снижение общего количества дорожно - транспортных происшествий на 130 шт. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Автомобильные дороги - Повышение безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 287 648,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2025 год – 92 232,0 тыс. рублей; 2026 год – 95 812,0 тыс. рублей; 2027 год – 99 604,8тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика, основные проблемы

и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Приозерского района, стоящих на балансе муниципальной собственности Приозерского муниципального района, 54,58 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 10,2 км.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования являются:

1) Отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах общего пользования местного значения.

2) Недостаточное финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3) Высокая аварийность на дорогах общего пользования местного значения и в целом на дорожной сети в Приозерском районе.

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

1) Несвоевременное оказание медицинской помощи.

2) Сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, дома и так далее.

3) Сдерживание развития производства и предпринимательства.

В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах Приозерского района необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в ДТП.

При разработке Программы, совместно со специалистами Киришского ДРСУ, отдела технического надзора за состоянием автомобильных дорог ГКУ «Ленавтодор», отдела ГИБДД ОМВД по Приозерскому району Ленинградской области, проведен анализ современного состояния дорожной сети муниципального образования с учётом требований по обеспечению безопасности дорожного движения, сформирован перечень дорог, планируемых к первоочередному ремонту.

Снижение уровня аварийности реально достижимо посредством обустройства улиц искусственным освещением, пешеходными дорожками, необходимым количеством дорожных знаков, дорожной разметкой, обучением главным образом детей основам безопасности дорожного движения с дошкольного возраста, контролем за скоростью движения автотранспорта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченного финансирования, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог, а так же обеспечение безопасности дорожного движения. Это возможно благодаря реализации данной программы.

Ответственное должностное лицо за реализацию мероприятий муниципальной программы – начальник отдела коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Цель программы:

– создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного повышения жизненного и культурного уровня жителей Приозерского муниципального района, содействующего развитию экономики и решению социальных проблем.

Приоритеты программы:

– достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и повышения уровня качества жизни населения;

– осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории Приозерского муниципального района и его сокращение.

Выполнение поставленной цели приведёт к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в Приозерском районе, ликвидации очагов аварийности и улучшению инженерного благоустройства дорожной сети.

Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевого проекта "Безопасность дорожного движения":

В составе проекта предусматривается реализация мероприятий по комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района»:

- Повышение безопасности дорожного движения;

- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в рамках мероприятий проекта.

- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Ожидаемым результатом за период действия Программы реализацией мероприятия является Снижение общего количества дорожно - транспортных происшествий на 130 шт.

Проведение совместно с ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области заседаний комиссии по безопасности дорожного движения в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области.

Ответственным должностным лицом за реализацию структурных элементов муниципальной программы является начальник отдела коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

- ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Автомобильные дороги» на 2025-2030 годы

| Срок реализации муниципальной подпрограммы | 2025-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и отдел Министерства внутренних дел России, судебные органы, подрядные организации. |
| Цель муниципальной подпрограммы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на автомобильных дорогах местного значения; |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 10,2 км. |
| Подпрограммы муниципальной подпрограммы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 18 440,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2025 год – 5 992,0 тыс. рублей; 2026 год – 6 122,0 тыс. рублей; 2027 год – 6 326,8 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

- ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы

| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения и отдел Министерства внутренних дел России, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Повышения жизненного и культурного уровня жителей Приозерского муниципального района, содействующего развитию экономики и решению социальных проблем. |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района и его сокращение. Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Приозерского муниципального района Ленинградской области. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Снижение общего количества дорожно - транспортных происшествий на 130 шт. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 269 208,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2025 год – 86 240,0 тыс. рублей; 2026 год – 89 690,0 тыс. рублей; 2027 год – 93 278,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Приложение 1

Целевые показатели

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-2030 годы»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя на 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,2 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение общего количества дорожно - транспортных происшествий (в год не более) | шт. | 624 | 598 | 572 | 546 | 520 | 494 | 700 |

Приложение 2

Расходы на муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-2030 годы»

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 287 648,8 | 92 232,0 | 95 812,0 | 99 604,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 287 648,8 | 92 232,0 | 95 812,0 | 99 604,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 18 440,8 | 5 992,0 | 6 122,0 | 6 326,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 18 440,8 | 5 992,0 | 6 122,0 | 6 326,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 269 208,0 | 86 240,0 | 89 690,0 | 93 278,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 269 208,0 | 86 240,0 | 89 690,0 | 93 278,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

План реализации муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-2030 годы» | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, ОГИБДД и ОМВД, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025 | 92 232,0 | 92 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 95 812,0 | 95 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 99 604,8 | 99 604,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе: |  | 2025-2030 | 287 648,8 | 287 648,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий ««Создание условий для осуществления дорожной деятельности»» |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 Автомобильные дороги | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, ОГИБДД и ОМВД, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025 | 5 992,0 | 5 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 6 122,0 | 6 12 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 6 326,8 | 6 326,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025-2030 | 18 440,8 | 18 440,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Подрядные организации | 2025 | 5 642,0 | 5 642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 5 812,0 | 5 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 5 996,8 | 5 996,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025-2030 | 17 450,8 | 17 450,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Приозерского муниципального района Ленинградской области»» |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, ОГИБДД и ОМВД, судебные органы, подрядные организации, комитет образования и образовательные учреждения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025 | 86 240,0 | 86 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 89 690,0 | 89 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 93 278,0 | 93 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025-2030 | 269 208,0 | 269 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Подрядные организации | 2025 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 83 200,0 | 83 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 86 528,8 | 86 528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025-2030 | 249 728,8 | 249 728,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (Иные бюджетные ассигнования) | Отдел коммунального хозяйства | 2025 | 6 240,0 | 6 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 6 490,0 | 6 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 6 749,2 | 6 749,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025-2030 | 19 479,2 | 19 479,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Отдел коммунального хозяйства | 2025 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 310,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025-2030 | 940,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |  | 2025 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025-2030 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов

муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2030 годы

| Цель муниципальной программы/подпрограммы | Задача муниципальной программы/подпрограммы | Ожидаемый результат муниципальной программы/подпрограммы | Структурный элемент муниципальной программы/подпрограмма | Показатель муниципальной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного повышения жизненного и культурного уровня жителей Приозерского муниципального района, содействующего развитию экономики и решению социальных проблем | 1. Выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на автомобильных дорогах местного значения; | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 10,2 км. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности» | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
|  | 2. Осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района и его сокращение. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 130 шт | Проектная часть Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» | Снижение общего количества дорожно - транспортных происшествий (в год не более) шт. |

Приложение 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы ««Развитие транспортной системы Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | год | Значение показателей рассчитывается нарастающим итогом с начала календарного года. Источники информации: Поселения Приозерского муниципального района | до 30 января | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
| 2. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | год | Значение показателей рассчитывается нарастающим итогом с начала календарного года. Источник информации: ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району ЛО | до 30 января | Отдел коммунального хозяйства администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |