- Согласовано

- _______________И. В. Плитус

- заместитель главы администрации

- по жилищно-коммунальному хозяйству

- Приозерского муниципального района

- Ленинградской области

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

- за 2024 год

- г. Приозерск

- Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Водолазская Т.В.,

- тел. 35 – 338, эл. почта admotdelpriozersk@yandex.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

за 2024 год

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

- за 2024 год

Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 02 июня 2022 года № 1713.

Изменения Программы утверждены постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 18 января 2024 года № 105.

Фактическое финансирование Программы в 2024 г. составило 39 908,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 3 350,6 тыс. руб.,

областной бюджет – 15 649,4 тыс. руб.,

бюджет Приозерского городского поселения – 20 908,0 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета Приозерского городского поселения привлекались средства федерального бюджета и бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 19 000,00 тыс. руб., что составляет 47,6% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2024 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,4 % (при плане – 40 133,8 тыс. руб. исполнено – 39 908,0 тыс. руб.).

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- благоустройство общественных и дворовых территорий;

- ремонт муниципального жилищного фонда.

Финансирование Программы за 2024 г. составило:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, у д. № 19 по ул. Чапаева (территория от Политехнического колледжа до д. 39 по ул. Калинина) (2 этап) | 16 171,3 в т. ч.: ФБ – 3 350,6 ОБ – 7 649,4; МБ – 5 171,3 | 16 171,3 в т. ч.: ФБ – 3 350,6 ОБ – 7 649,4; МБ – 5 171,3 | 100% |
| Итого: |  | 16 171,3 | 16 171,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт муниципального жилого помещения (квартиры) по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Привокзальная, д.15, кв.2 | 3 384,3 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 3 384,3 | 3 384,3 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 3 384,3 | 100% |
| 2.2 | Демонтаж (снос) аварийной части здания и реконструкцию 2-ух квартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Суворова, д. 16 | 686,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 686,7 | 686,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 686,7 | 100% |
| 2.3 | Ремонт печи муниципального жилого помещения (квартира) по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заречная д.10, кв.2 | 134,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 134,7 | 134,7 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 134,7 | 100% |
| 2.4 | Ремонт муниципального жилого помещения (квартира) по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.14, кв.3 | 594,4 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 594,4 | 594,4 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 594,4 | 100% |
| 2.5 | Оказание услуг по строительному контролю, техническому и авторскому надзору | 133,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 133,0 | 133,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 133,0 | 100% |
| Итого: |  | 4 933,1 | 4 933,1 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на реализацию проектов» |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации на снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, расселенных в рамках РАП ЛО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 – 2025 годах» | 159,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 159,0 | 159,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 159,0 | 100% |
| 3.2 | Проведение обследования многоквартирного дома на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Железнодорожная, д. 18 | 55,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 55,6 | 55,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 55,6 | 100% |
| 3.3 | Мероприятия по ограждению, ликвидации аварийных домов и построек | 7 767,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 7 767,0 | 7 753,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 7 753,6 | 99,8% |
| Итого: |  | 7 981,6 | 7 968,2 | 99,9% |
| Отраслевой проект |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.36 | 9 891,5 в т.ч.: ОБ – 8 000,0; МБ – 1 891,5 | 9 891,5 в т.ч.: ОБ – 8 000,0; МБ – 1 891,5 | 100% |
| 4.2 | Оказание услуг по строительному контролю, техническому и авторскому надзору, разработка дизайн-проектов | 1 156,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 1 156,3 | 943,9 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 943,9 | 81,6% |
| Итого: |  | 11 047,8 | 10 835,4 | 98,1% |
| Итого по программе: |  | 40 133,8 в т.ч. ФБ – 3 350,6 ОБ – 15 649,4 МБ – 21 133,8 | 39 908,0 в т.ч. ФБ – 3 350,6 ОБ – 15 649,4 МБ – 20 908,0 | 99,4% |

Общее финансирование программы составило 99,4 %.

Полученные результаты реализации Программы.

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | проект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | проект | 0 | 2 | 1 | 50 |
| 3 | Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | чел. | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество аварийных домов, подлежащих сносу | шт. | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения в связи с утратой жилья | семья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семья | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Количество семей, улучшивших условия проживания в связи с проведением работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда | семья | 5 | 5 | 3 | 60 |
| 8 | Количество семей, земельные участки которых обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой | семья | 0 | 22 | 0 | 0 |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+50+0+0+0+0+60+0) / 8 = 26,2%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 26,2 / 99,4* 100 = 26,4 %

Эффективность реализации Программы в 2024 году не соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов..