**ГОдовой отчет**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за разработку программы | Отдел по аграрной политике и природопользованию  Курносенкова Елена Викторовна – главный специалист отдела по аграрной политике и природопользованию администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-384, kiziridi\_e@mail.ru. |
| Отчетный год | 2015 |
| Дата составления отчета | февраль 2016 |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:  Громовское |
| Запорожское |
| Красноозерное |
| Кузнечнинское |
| Ларионовское |
| Мельниковское |
| Мичуринское |
| Петровское |
| Плодовское |
| Приозерское |
| Раздольевское |
| Ромашкинское |
| Севастьяновское |
| Сосновское |

В 2015 году в соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский годы» были достигнуты следующие результаты по плановым мероприятиям:

1. **«Организация площадок для сбора отходов, приобретение и установка контейнеров».**

Всего на реализацию мероприятия затрачено 1 578,078 тысячи рублей из бюджета 12 поселений на организацию 25 (дополнительно к имеющимся) площадок для сбора отходов, а также приобретение и установку 147 контейнера (дополнительно к имеющимся) и ремонт 4 контейнеров.

Конкретно Соисполнителями Программы по итогам 2015 года было выполнено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | Приозерское | 0 | 49,9 | Приобретено и установлено 11 контейнеров. |
| 1.4 | Громовское | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Запорожское | 35 | 7,2 | Организована 1 площадка для сбора ТБО |
| 1.8 | Красноозерное | 10 | 167,028 | Произведено строительство 4 площадок для сбора ТБО, приобретено 20 контейнеров |
| 1.10 | Кузнечнинское | 110 | 0 | 0 |
| 1.12 | Ларионовское | 80 | 130 (75 т.р-обл.бюдж.) | Произведено строительство 2 площадок для сбора ТБО. Приобретено и установлено 10 контейнеров. |
| 1.13 | Мельниковское | 300 | 245 | Произведено строительство 4 площадок для сбора ТБО. Приобретено и установлено 20 контейнеров. |
| 1.15 | Мичуринское | 150 | 100 | Произведено строительство 1 площадки для сбора ТБО Приобретено и установлено 5 контейнеров. |
| 1.17 | Петровское | 160 | 185 | Приобретено и установлено 30 контейнеров. |
| 1.19 и 1.20 | Плодовское | 55 | 73,4 | Произведено строительство 1 площадки (Солнечное) для сбора ТБО. Приобретено и установлено 3 контейнеров, произведен ремонт 6 контейнеров. |
| 1.22 | Раздольевское | 40 | 31,75 | Приобретено и установлено 5 контейнеров для сбора ТБО. |
| 1.24 | Ромашкинское | 136,4 | 323 | Произведено строительство 8 площадок для сбора ТБО. Приобретено и установлено 19 контейнеров. |
| 1.26 | Севастьяновское | 5 | 5 | Произведено строительство 2 площадок для сбора ТБО. |
| 1.28 | Сосновское | 260 | 260,8 | Произведено строительство 2 площадок для сбора ТБО. Приобретено и установлено 24 контейнера. |
|  | ИТОГО: |  | **1341,4** | **1578,078** |  |

1. «**Ликвидация несанкционированных свалок**» – затрачено 1 440,85 тысяч рублей из бюджета 11 поселений на ликвидацию 70 несанкционированных свалок, общим объемом 2 876,3 м3 свалочных масс.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок | Приозерское | 0 | 20 | Выявлена и ликвидирована 1 несанкционированная свалка общим объемом 26 м3 |
| 1.5 | Громовское | 70 | 73 | Выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок общим объемом 365,4 м3 |
| 1.7 | Запорожское | 100 | 0 | 0 |
| 1.9 | Красноозерное | 135 | 99,9 | Выявлена и ликвидирована 1 несанкционированная свалка объемом 233 м3 |
| 1.11 | Кузнечнинское | 110 | 0 | 0 |
| - | Ларионовское | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Мельниковское | 40 (прочие источники) | 93,2 | Выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок общим объемом 55 м3 |
| 1.16 | Мичуринское | 100 | 80 | Выявлено и ликвидировано 20 несанкционированных свалок общим объемом 400 м3 |
| 1.18 | Петровское | 30 | 200 | Выявлено и ликвидировано 2 несанкционированные свалки общим объемом 200 м3 |
| 1.20 | Плодовское | 50 | 25 | Выявлено и ликвидировано 3 несанкционированные свалки общим объемом 9 м3 |
| 1.23 | Раздольевское | 25 | 43,25 | Выявлено и ликвидировано 2 несанкционированные свалки общим объемом 70,9 м3 |
| 1.25 | Ромашкинское | 255,3 | 250 | Выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок общим объемом 600 м3 |
| 1.27 | Севастьяновское | 15 | 15 | Выявлено и ликвидировано 3 несанкционированные свалки общим объемом 75 м3 |
| 1.29 | Сосновское | 280 | 534,5 | Выявлено и ликвидировано 21 несанкционированная свалка общим объемом 842 м3 |
|  | ИТОГО |  | **1170,3 (бюджет МО) и 40 (прочие источники)** | **1440,85** |  |

Во избежание возникновения несанкционированных свалок на территории Приозерского района запланированы и реализуются мероприятия, направленные на упорядочивание системы обращения с отходами. В поселениях разработаны и действуют «Генеральные схемы санитарной очистки поселения», а также утвержденные Советом депутатов «Нормы и правила по благоустройству».

1. «**Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций и площадок для сбора отходов**)» – затрачено 1 627,66 тысяч рублей из бюджета поселений на организацию и эксплуатацию 16 мест в 13 поселениях района:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | Громовское | 90 | 130,5 | 1 место, оз. Суходольское (п. Громово) |
| 2.2 | Запорожское | 100 | 40 | 1 место, вблизи пос. Запорожское, в районе «Переправы», оз. Ладожское (Тайполовский залив) |
| 2.3 | Мичуринское | 229 | 68,25 | 1 место, оз. Мичуринское |
| 2.4 | Сосновское | 420 | 273,2 | 1 место, озеро Раздолинское |
| 2.5 | Красноозерное | 80 | 38,853 | 1 место, оз. Красное (п. Красноозерное) |
| 2.6 | Кузнечнинское | 90 | 127,4 | 1 место, район пос. «КНИ-458» на оз. Ратное |
| 2.7 | Ларионовское | 5 | 205,7 | 1 место, озеро Снетковское |
| 2.8 | Мельниковское | 150 | 140 | 3 места, оз-реч система Вуокса (п. Мельниково, Васильево, Горы) |
| 2.9 | Петровское | 100 | 88 | 1 место, оз. Петровское (вблизи пос. Петровское) |
| 2.10 | Плодовское | 95 | 50 | 1 место, оз. Отрадное в пос. Плодовое |
| 2.11 | Приозерское | 0 | 225,757 | 1 место, г. Приозерске, остров Каменистый на оз. Вуокса |
| 2.12 | Ромашкинское | 54 | 200 | 2 места, оз. Саперное (п. Саперное), р. Вуокса-Вирта (Ромашки) |
| 2.13 | Севастьяновское | 40 | 40 | 1 место, пос. Богатыри у дамбы на оз. Богатырском |
|  | ИТОГО |  | **1453** | **1627,66** |  |

1. «**Организация экологических мероприятий (конкурса экологического рисунка среди школьников и прочее**)» – организовано и 29 экологических мероприятий (акций) в 9 поселениях, затрачено 10 тысяч рублей из бюджета поселений, также были привлечены прочие средства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | Громовское | 10 | 0 | 2 мероприятия (средства инвестора) |
| - | Запорожское | - | 0 | 1 мероприятие (средства инвестора) |
| 3.6 | Кузнечнинское | 5 | 0 | 0 |
| 3.8 | Мичуринское | 40 | 0 | 4 мероприятия (средства инвесторов) |
| 3.10 | Красноозерное | 20 | 0 | 0 |
| 3.13 | Раздольевское | 5 | 0 | 0 |
| 3.16 | Петровское | 10 | 0 | 1 мероприятие (средства инвестора) |
| - | Плодовское | - | - | 2 мероприятия (средства инвестора) |
| 3.20 | Севастьяновское | 10 | 10 | 2 мероприятия |
| 3.22 | Ларионовское | 5 | 0 | 2 мероприятия (средства инвестора) |
| - | Мельниковское | - | 0 | 1 мероприятие (средства инвестора) |
| - | Сосновское | - | 0 | 14 мероприятий (средства инвестора) |
|  | ИТОГО |  | **105** | **10** |  |

1. «**Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды**» – затрачено 80 тысяч рублей из бюджета поселений на изготовление 35 информационных щитов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | Громовское | 10 | 0 | 0 |
| 3.5 | Кузнечнинское | 10 | 0 | 0 |
| 3.7 | Запорожское | 10 | 15 | 10 шт. |
| 3.9 | Красноозерное | 20 | 0 | 0 |
| - | Мичуринское | - | 50 | 15 шт. |
| 3.12 | Раздольевское | 5 | 0 | 0 |
| 3.15 | Петровское | 15 | 0 | 0 |
| 3.17 | Плодовское | 5 | 5 | 5 шт. |
| 3.19 | Севастьяновское | 10 | 10 | 5 шт. |
| 3.21 | Ларионовское | 3 | 0 | 0 |
|  |
|  | ИТОГО: |  | **88** | **80** |  |

1. **Обучение специалистов по вопросам экологии** – затрачено 32,5 тысяч рублей на обучение 2 специалистов Громовского и Ромашкинского сельских поселений по вопросам экологии.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель  (сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | Громовское | 10 | 11,5 | 1 специалист |
| 3.4 | Кузнечнинское | 25 | 0 | 0 |
| - | Ромашкинское | 0 | 21 | 1 специалист |
|  | ИТОГО |  | **35** | **32,5** |  |

Ниже приведена таблица «Достижение целевых показателей» ***за 2015 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | Кол-во поселений | 12 | 11 | 91,7 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 55 | 70 | 127,3 |
| 3. | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | Кол-во мест | 11 | 16 | 145,4 |
| 4. | Организация экологических мероприятий (акций, конкурсов среди школьников и (или) населения) | шт. | 4 | 29 | 725 |
| 5. | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | Кол-во специалист | 2 | 2 | 100 |
| 6. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | шт. | 2 | 35 | 1750 |

По мероприятию **«Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров»** не достигли 100 % исполнения планируемых показателей, ввиду неисполнения плановых показателей Кузнечнинского городского поселения. По данному мероприятию в 2015 году Кузнечнинским г/п планировалось выделение бюджетных средств в размере 110 тыс. рублей, мероприятия не были реализованы (обоснование-объяснение в приложении в письме поселения).

Вместе с тем, общий объем затраченных средств на исполнение данного мероприятия (1578,078 тыс. руб) превышает планируемый (1341,5 тыс.руб.) за счет других поселений.

По мероприятию «**Ликвидация несанкционированных свалок**» достигнуто более 100% исполнения планируемых показателей. Общий объем затраченных средств поселений (1440,85 тыс.руб.) превышает планируемый (1170,3 тыс.руб.).

По мероприятию «**Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций и площадок для сбора отходов**)» достигнуто более 100% исполнения планируемых показателей за счет увеличения мест массового отдыха населения у воды. Общий объем затраченных средств поселений (1627,66 тыс.руб.) превышает планируемый (1453 тыс.руб.).

По мероприятию «**Организация экологических мероприятий (конкурса экологического рисунка среди школьников и прочее**)» достигнуто более 100% исполнения планируемых показателей за счет увеличения проведенных экологических мероприятий (акций). Проведено 29 экологических мероприятий вместо 4 запланированных.

Однако объем фактически затраченных средств из бюджета поселений составил 10 тыс.руб., что меньше планируемого (105 тыс.руб.). Экологические мероприятия (акции) были проведены за счет иных источников финансирования (средства инвесторов).

По мероприятию «**Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды**» достигнуто более 100% исполнения планируемых показателей за счет увеличения изготовленных щитов до 35 шт., вместо планируемых – 2 шт.

Однако объем фактически затраченных средств из бюджета поселений составил 80 тыс.руб., что меньше планируемого (88 тыс.руб.).

По мероприятию **«Обучение специалиста администрации по вопросам экологии»** достигнуто 100% процентов выполнения мероприятий. Запланировано и фактически прошли обучение по вопросам экологии 2 специалиста из Громовского и Ромашкинского сельских поселений.

Однако объем фактически затраченных средств из бюджета поселений составил 32,5 тыс.руб., что меньше планируемого (35 тыс.руб.).

К отчету приложены письма администраций поселений (соисполнителей) муниципальной программы с обоснованием фактически истраченных средств бюджета поселений.

Общий объем затраченных на исполнение всех мероприятий Программы составил **4769,088 тысяч рублей,** что выше планируемого **4232,7 (в том числе 40 тыс. руб. средства инвесторов).**

Таким образом, в целом неисполнение вышеназванных мероприятий не повлияло на ход реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы».

За отчетный период изменения в Программу не вносились.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 489,9%.

Ht = (91,7+127,32+145,4+725+100+1750)/6=489,9

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 434,7%.

Эt = (489,9/112,7)\*100 = 434,7%

Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.