ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программыФамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за разработку программы  | Отдел по аграрной политике и природопользованиюКурносенкова Елена Викторовна – главный специалист отдела по аграрной политике и природопользованию администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-384, kiziridi\_e@mail.ru. |
| Отчетный год | 2016 |
| Дата составления отчета  | январь 2017  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:Громовское   |
| Запорожское |
| Красноозерное |
| Кузнечнинское |
| Ларионовское |
| Мельниковское  |
| Мичуринское |
| Петровское  |
| Плодовское |
| Приозерское |
| Раздольевское |
| Ромашкинское |
| Севастьяновское |
| Сосновское |

В 2016 году в соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» были достигнуты следующие результаты по плановым мероприятиям:

1. **«Организация площадок для сбора отходов, приобретение и установка контейнеров».**

Всего на реализацию мероприятия затрачено 1 306,6 тысяч рублей из бюджета 10 поселений на организацию 17 (дополнительно к имеющимся) площадок для сбора отходов, а также приобретение и установку 103 контейнеров.

Конкретно Соисполнителями Программы по итогам 2016 года было выполнено следующее:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель(сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | Приозерское  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Громовское | 50 | 99,5 | Организована 1 площадка для сбора ТБО |
| 1.4 | Запорожское | 75 | 84,80 | Приобретено и установлено 20 контейнеров. |
| 1.6 | Красноозерное | 50 | 0 | 0 |
| 1.8 | Кузнечнинское | 100 | 306,2 | Произведено строительство 5 площадок для сбора ТБО, приобретено 9 контейнеров |
| 1.10 | Ларионовское | 50 | 94,1 | Приобретено и установлено 40 контейнеров (+90,9 тыс.руб обл.бюджет) |
| 1.11 | Мельниковское | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Мичуринское | 130 | 0 | 0 |
| 1.15 | Петровское | 50 | 50 | Произведено строительство 1 площадки для сбора ТБО, приобретено 5 контейнеров |
| 1.17 | Плодовское | 60 | 137 | Произведено строительство 1 площадки для сбора ТБО. Приобретено и установлено 10 контейнеров. |
| 1.19 | Раздольевское | 35 | 50 | Приобретено и установлено 10 контейнеров для сбора ТБО. |
| 1.20 | Ромашкинское | 200 | 150 | Произведено строительство 2 площадок для сбора ТБО. Приобретено и установлено 6 контейнеров в п. Суходолье. |
| 1.22 | Севастьяновское | 40 | 172 | Произведено строительство 3 площадок для сбора ТБО, приобретено 20 контейнеров |
| 1.23 | Сосновское | 350 | 163 |  Произведено строительство 4 площадок для сбора ТБО. Приобретено и установлено 3 контейнера. |
|  | ИТОГО: |  | **1190** | **1306,6** | 17 площадок, 123 контейнера |

1. «**Ликвидация несанкционированных свалок**» – затрачено 1 763,688 тысяч рублей из бюджета 9 поселений и в 2-х поселениях привлечены средства инвесторов на ликвидацию 50 несанкционированных свалок, общим объемом 4 033,6 м3 свалочных масс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель(сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Приозерское  | 400 | 199,8 | Выявлено и ликвидировано 3 несанкционированные свалки общим объемом 100 м3 |
| 1.3 | Громовское | 90 | 204,588 | Выявлено и ликвидировано 6 несанкционированных свалок общим объемом 974,8 м3 |
| 1.5 | Запорожское | 100 | 0 | Выявлено и ликвидировано 2 несанкционированные свалки общим объемом 50 м3 (инвестор) |
| 1.7 | Красноозерное | 100 | 30 | Выявлена и ликвидирована 1 несанкционированная свалка объемом 75 м3  |
| 1.9 | Кузнечнинское | 100 | 0 | 0  |
| - | Ларионовское | 0 | 0 | Выявлена и ликвидирована 1 несанкционированная свалка объемом 5 м3 (берег р. Вуокса, волонтеры) |
| 1.12 | Мельниковское | 150 | 15,30 | Выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок общим объемом 26 м3 (МО + инвестор) |
| 1.14 | Мичуринское | 100 | 40 | Выявлено и ликвидирована 1 несанкционированная свалка общим объемом 400 м3 |
| 1.16 | Петровское | 100 | 100 | Выявлено и ликвидировано 3 несанкционированные свалки общим объемом 110 м3 |
| 1.18 | Плодовское | 50 | 0 | 0 |
| ----- | Раздольевское | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Ромашкинское | 250 | 346 | Выявлено и ликвидировано 10 несанкционированных свалок общим объемом 600 м3 |
| ----- | Севастьяновское | 0 | 16 | Выявлено и ликвидировано 6 несанкционированных свалок общим объемом 3,8 м3 |
| 1.24 | Сосновское | 1000 | 812 | Выявлено и ликвидировано 12 несанкционированных свалок общим объемом 1689 м3  |
|  | ИТОГО |  | **2440** | **1763,688** | 50 шт., 4 033,6 м3 |

Во избежание возникновения несанкционированных свалок на территории Приозерского района запланированы и реализуются мероприятия, направленные на упорядочивание системы обращения с отходами. В поселениях разработаны и действуют «Генеральные схемы санитарной очистки поселения», а также утвержденные Советом депутатов «Нормы и правила по благоустройству».

1. «**Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций и площадок для сбора отходов**)» – затрачено 1 886,1 тысяч рублей из бюджета поселений на организацию и эксплуатацию 14 мест в 12 поселениях района:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель(сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | Громовское | 150 | 0 | 1 место, оз. Суходольское (п. Громово) |
| 2.2 | Запорожское | 40 | 80,0 | 1 место, вблизи пос. Запорожское, в районе «Переправы», оз. Ладожское (Тайполовский залив) |
| 2.3 | Мичуринское | 100 | 54,9 | 1 место, оз. Мичуринское |
| 2.4 | Сосновское  | 350 | 360 | 1 место, озеро Раздолинское |
| 2.5 | Красноозерное  | 160 | 11,6 | 1 место, оз. Красное (п. Красноозерное) |
| 2.6 | Кузнечнинское  | 100 | 97,3 | 1 место, район пос. «КНИ-458» на оз. Ратное |
| 2.7 | Ларионовское | 90 | 117 | 1 место, озеро Снетковское |
| 2.8 | Мельниковское  | 200 | 170 | 1 место, оз-реч система Вуокса (п. Мельниково) |
| 2.9 | Петровское  | 40 | 40 | 1 место, оз. Петровское (вблизи пос. Петровское) |
| 2.10 | Плодовское  | 120 | 237 | 1 место, оз. Отрадное в пос. Плодовое  |
| 2.11 | Приозерское | 350 | 391,1 | 1 место, г. Приозерске, остров Каменистый на оз. Вуокса |
| 2.12 | Ромашкинское | 400 | 200 | 3 места, оз. Саперное (п. Саперное), р. Вуокса-Вирта (Ромашки), Понтонное |
| 2.13 | Раздольевское | 0 | 0 | - |
| --- | Севастьяновское | 0 | 127,2 | 1 место, пос. Богатыри у дамбы на оз. Богатырском |
|  | ИТОГО |  | **2100** | **1886,1** | оборудовано и исп. 14 мест |

1. «**Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды**» – затрачено 59 тысяч рублей из бюджета поселений на изготовление 31 информационного щита.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель(сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | Громовское | 15 | 0 | - |
| 3.3 | Мичуринское | 50 | 0 | - |
| 3.4 | Красноозерное | 20 | 0 | - |
| 3.2 | Сосновское | 5 | 10 | 20 инф. щитов |
| --- | Ларионовское | 0 | 5 | 1 инф. аншлаг |
| --- | Петровское  | 0 | 20 | 8 шт. |
| --- | Плодовское | 0 | 24 | 2 шт. |
|  | ИТОГО: |  | **90** | **59** | 31 шт. |

1. **Обучение специалистов по вопросам экологии** – затрачено 18,0 тысяч рублей на обучение 1 специалиста Мельниковского сельского поселения по вопросам экологии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Исполнитель(сельское поселение) | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.11 | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | Красноозерное | 0 | 0 | - |
| --- | Мельниковское | 0 | 18 | 1 специалист |
|  | ИТОГО |  | **0** | **18** | обучение 1 специалиста |

Ниже приведена таблица «Достижение целевых показателей» ***за 2016 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицелевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров | шт. | площадок 11 |  17  |  155 |
| контейнеров 90 | 123 | 137 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Количество поселений | 11 | 11 | 100 |
| 3. | Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций) | Кол-во мест | 16 | 14 | 88 |
| 4. | Обучение специалиста администрации по вопросам экологии | Кол-во специалист | x | 1 |  200 |
| 5. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | шт. | 55 | 31 | 56 |

По мероприятию **«Организация (реконструкция) площадок для сбора отходов, приобретение контейнеров»** достигнуто более 100 % исполнения планируемых показателей. Общий объем затраченных средств на исполнение данного мероприятия (**1306,6** тыс. руб) превышает планируемый (1190 тыс.руб.).

По мероприятию «**Ликвидация несанкционированных свалок**» достигнуто 100% исполнения планируемых показателей по участию поселений. Вместе с тем общий объем затраченных средств поселений (**1763,688** тыс.руб.) не превышает планируемый (2440 тыс.руб.). На «ликвидацию несанкционированных свалок» были привлечены инвесторы.

По мероприятию «**Организация мест массового отдыха населения (мест купания, оборудование спасательных станций и площадок для сбора отходов**)» не достигли 100 % исполнения планируемых показателей, ввиду неисполнения плановых показателей Громовским сельским поселением, а также частично Мельниковским сельским поселением (вместо 2 мест содержалось 1). Таким образом, из 16 запланированных мест в поселениях, средства выделялись на содержание 14 мест отдыха.

Общий объем затраченных средств поселений (**1886,1** тыс.руб.) не превышает планируемый (2100 тыс.руб.).

По мероприятию **«Обучение специалиста администрации по вопросам экологии»** достигнуто 200% процентов выполнения мероприятий. В 2016 году не планировалось обучение специалистов поселений по вопросам экологии и окружающей среды. Вместе с тем 1 специалист Мельниковского сельского поселения прошел обучение.

Объем фактически затраченных средств из бюджета поселения составил 18,0 тысяч рублей.

По мероприятию «**Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды**» не достигли 100 % исполнения планируемых показателей, ввиду неисполнения плановых показателей Громовским, Мичуринским и Красноозерным сельскими поселениями. Вместо 55 шт. информационных аншлагов изготовлено 31 шт.

Объем фактически затраченных средств из бюджета поселений составил 59 тыс.руб., что меньше планируемого (90 тыс.руб.).

Общий объем затраченных на исполнение всех мероприятий Программы в 2016 году составил **5033,388 тысяч рублей**, к плановому **5820 тысяч рублей.**

Представлением Приозерской городской прокуратуры от 20.02.2016 № 7-65-2016 г. было указано на нарушение требований ч.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в части отсутствия финансирования муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы», в соответствии с утвержденным решением совета депутатов МО Приозерский муниципальный район ЛО от 22.12.2015 г. № 85 бюджетом на 2016 год.

Решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО от 20.12.2016 № 160 утвержден бюджет на 2017 год. Средства на охрану окружающей среды на 2017 год не предусмотрены.

Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО от 27.12.2016 года № 4391 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО № 3189 от 23.09.2016 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции». Программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» исключена из Перечня.

28.12.2016 года вышло постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО № 4402 «О признании постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3205 от 05 ноября 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» утратившим силу».