# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2014 – 2016 гг.

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

на 2014-2016 гг.

# «Согласовано»

# _______________

# Заместитель главы администрации по городскому

# и жилищно-коммунальному хозяйству

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Глумилина Н.В.

# г. Приозерск

# 20.02.2017 г.

# Ответственное лицо: заведующий сектором по планированию и общим вопросам – Бойцова Ольга Анатольевна, тел. 36-572, эл. почта AdmPriozersk@mail.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в

муниципальном образовании Приозерское

городское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

на  2014 – 2016 годы»

за 2016 год

Программа утверждена постановлением администрации от 26 декабря 2015 года № 3514, внесение изменений утверждено постановлением администрации от 15 марта 2017 г № 665

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров | 20 524,9 т.р., в т.ч. МБ-20 524,9 т. р. | 20 524,9 т.р., в т.ч. МБ-20 524,9 т. р. | 100 % |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Чапаева/ул. Гастелло (вдоль ГБУЗ Приозерская МБ) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Кирова (от ул. Привокзальной до ул. Комсомольской) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: дорога на ретранслятор (от ул. Выборгской +700 до ул. Выборгской +1700) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Чехова (от ул. Гоголя до ул. Северопарковой) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Ленина (от ул. Ленина, д. 38а до ул. Ленина, д. 24, выборочно по левой полосе движения) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. дорога на продовольственный рынок (от ул. Ленина до ул. Ленинградской, д. 16) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Цветкова (от ж/д переезда +420 до границы МО Приозерское городское поселение) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Чапаева (от ул. Калинина до ул. Суворова) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Гагарина (от ул. Ленина до ул. Гоголя); ул. Ленина (от ул. Ленина, д. 14 до ул. Комсомольской) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Гагарина (от ул. Калинина до ул. Ленина) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Исполкомовская (от ул. Кирова до ул. Маяковского) - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 34 210,6 т. р., в т. ч. ОБ – 22 045,7 т. р, МБ – 12 164,9 т. р. 6 347,8 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 6 347,8 т. р. 1 980,3 т. р, в т. ч. ОБ – 1 782,3 т. р, МБ – 198,0 т. р. 1 707 т. р, в т. ч. ОБ – 1 707,0 т. р, МБ – 0 т. р. 2 461,1 т. р, в т. ч. ОБ – 2 450,1 т. р, МБ – 11,0 т. р. 1 231,3 т. р, в т. ч. ОБ – 840,0 т. р, МБ – 391,3 т. р. 2 024,3 т. р, в т. ч. ОБ – 1339,7 т. р, МБ – 684,6 т.р. 2 064,0 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 2 064,0 т. р. 6 519,6 т. р, в т. ч. ОБ – 5 907,1 т. р, МБ – 612,5 т. р. 4 855,3 т. р, в т. ч. ОБ – 3 851,7 т. р, МБ – 1 003,6 т.р. 2 226,9 т. р, в т. ч. ОБ – 1 980,0 т. р, МБ – 246,9 т. р 2 398,2 т. р, в т. ч. ОБ – 2 158,4 т. р, МБ – 239,8 т. р 392,9 т. р, в т. ч. ОБ – 29,3 т. р, МБ – 363,6 т. р | 33 817,7 т. р., в т. ч. ОБ – 22 016,4 т. р, МБ – 11 801,3 т. р. 6 347,8 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 6 347,8 т. р. 1 980,3 т. р, в т. ч. ОБ – 1 782,3 т. р, МБ – 198,0 т. р. 1 707 т. р, в т. ч. ОБ – 1 707,0 т. р, МБ – 0 т. р. 2 461,1 т. р, в т. ч. ОБ – 2 450,1 т. р, МБ – 11,0 т. р. 1 231,3 т. р, в т. ч. ОБ – 840,0 т. р, МБ – 391,3 т. р. 2 024,3 т. р, в т. ч. ОБ – 1339,7 т. р, МБ – 684,6 т.р. 2 064,0 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 2 064,0 т. р. 6 519,6 т. р, в т. ч. ОБ – 5 907,1 т. р, МБ – 612,5 т. р. 4 855,3 т. р, в т. ч. ОБ – 3 851,7 т. р, МБ – 1 003,6 т.р. 2 226,9 т. р, в т. ч. ОБ – 1 980,0 т. р, МБ – 246,9 т. р 2 398,2 т. р, в т. ч. ОБ – 2 158,4 т. р, МБ – 239,8 т. р | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: - ремонт дворовой территории по адресу: ул. Чапаева, д. 16 | 4 457,0 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 4 457,0 т. р 4 457,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 4 457,0 т. р. | 4 457,0 т. р, в т. ч. ОБ – 0 т. р, МБ – 4 457,0 т. р 4 457,0 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 4 457,0 т. р. | 100% 100% |
| 4 | Устройство, реконструкция, ремонт тротуаров (пешеходных дорожек): - ремонт тротуаров по адресам: ул. Гагарина (вдоль ул. Гагарина, д. 18), пер. Цветочный (вдоль ул. Ленинградская, д. 22) - ремонт пешеходного тротуара по ул. Гастелло (от маг. «Кристалл» до ул. Ленинградская, д. 16) - устройство пешеходного тротуара по ул. Маяковского (от ул. Исполкомовской до ул. Красноармейской) | 2 205,8 т. р., в т. ч. ОБ – 1 131,5 т. р., МБ – 1 074,3 т. р. 1 042,3 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 1 042,3 т. р. 320,6 т. р., в т. ч. ОБ – 288,6 т. р., МБ – 32,0 т. р. 842,9 т. р., в т. ч. ОБ – 842,9 т. р., МБ – 0 т. р. | 2 205,8 т. р., в т. ч. ОБ – 1 131,5 т. р., МБ – 1 074,3 т. р. 1 042,3 т. р., в т. ч. ОБ – 0 т. р., МБ – 1 042,3 т. р. 320,6 т. р., в т. ч. ОБ – 288,6 т. р., МБ – 32,0 т. р. 842,9 т. р., в т. ч. ОБ – 842,9 т. р., МБ – 0 т. р. | 100% 100% 100% 100% |
| 5 | Содержание дренажных канав | 400,0 т. р., в т.ч. МБ – 398,0 т. р. | 398,0 т. р., в т.ч. МБ – 398,0 т. р. | 99,5% |
| 6 | Строительный, технический и авторский надзор | 900,0 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ -877,2 т. р. | 877,2 т.р., в т.ч. ОБ – 0 т. р., МБ -877,2 т. р. | 97,5% |
| 7 | Экспертиза проектно-сметной и сметной документации | 142,1 т.р., в т.ч. МБ – 142,1 т.р. | 142,1 т.р., в т.ч. МБ – 142,1 т.р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | 62 840,4 т.р., в т.ч ОБ – 23 120,0 т. р., МБ – 39 720,4 т. р. | 62 422,7 т.р., в т.ч ОБ – 23 090,7 т. р., МБ – 39 332,0 т. р. | 99,3% |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» |
| 1 | Нанесение дорожной разметки | 492,5 т. р., в т. ч. МБ – 492,5 т. р. | 492,5 т. р., в т. ч. МБ – 492,5 т. р. | 100% |
| 2 | Установка дорожных знаков по ул. Советской | 142,0 т. р., в т. ч. МБ – 142,0 т. р. | 142,0 т. р., в т. ч. МБ – 142,0 т. р. | 100% |
| 3 | Устройство защитного ограждения по ул. Чапаева, ул. Суворова | 158,5 т.р., в т.ч. МБ – 158,5 т.р. | 158,5 т.р., в т.ч. МБ – 158,5 т.р. | 100% |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | Итого – 793,0 т. р., из них МБ – 793,0 т. р. | Итого – 793,0 т. р., из них МБ – 793,0 т. р. | 100% |
|  | ВСЕГО: | 63 633,4 т.р., в т.ч. ОБ – 23 120,0 т. р., МБ – 40 513,4 т.р. | 63 215,7 т.р., в т.ч. ОБ – 23 090,7 т. р., МБ – 40,125,0 т.р. | 99,3% |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы

# за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального Образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 26 декабря 2015 года № 3514.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 15 марта 2017 г. № 665. Данные изменения связаны с увеличением финансирования Программы: получение субсидии из областного бюджета 23 090,7 тыс. руб., получение МБТ из бюджета района – 6 000,0 тыс. руб. на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и установку детского игрового и спортивного оборудования.

Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 63 215,7 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 23 090,7 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерское городское поселение – 40 125,0 тыс. руб.,

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 23 090,7 тыс. руб., что составляет 36,5% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2016 году реализованы в неполном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,3% (при плане – 63 633,4 тыс. руб. исполнено – 63 215,7 тыс. руб.).

Программа исполняется в рамках двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- санитарное содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и площадей;

- содержание и восстановление дорожных знаков и светофорных объектов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Исполкомовская, ул. Чехова, ул. Чапаева/ул. Гастелло в г. Приозерске;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по адресу: ул. Чапаева, д. 16;

- содержание дренажных канав по ул. Поперечная, Бумажников, Новая, Гагарина;

- нанесение дорожной разметки;

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2016 г. составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2016 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2016 г., тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 – Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 62 840,4 23 120,0 39 720,4 | 62 422,7 23 090,7 39 332,0 | 99,3 |
| Подпрограмма 2 – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 793,0 793,0 | 793,0 793,0 | 100 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 63 633,4 23 120,0 40 513,4 | 63 215,7 23 090,7 40 125,0 | 99,3 |

Общее финансирование программы составило 99,3%.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 23 120,0 тыс. руб. (17 831,4 тыс. руб., соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО № 109 от 26 апреля 2016 года) и 5 000,0 тыс. на благоустройство МО Приозерское городское поселение, использованы в сумме 23 090,7 на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Исполкомовская, ул. Чехова.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 г. | Факт 2016 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 82,3 | 78,8 | 96% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 14,2 | 17,69 | 125% |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 г. | Факт 2016 г. | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | Ед. | 260 | 260 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | Ед. | 11 | 11 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (96+125+100+100) / 4 =105,25%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 105,25 /99,3 * 100= 105,99%

Эффективность реализации Программы в 2016 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2014 – 2016 гг. составило:

| Наименование Подпрограмм | Фактическое финансирование, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| Подпрограмма 1 – Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | 36 337,4 | 53 505,5 | 62 422,7 | 97,0 |
| Подпрограмма 2 – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании | 1 830,5 | 489,4 | 793,0 | 99,9 |
| Итого: | 38 167,9 | 55 912,4 | 63 215,7 | 97,1 |

Общее финансирование программы за 2014 – 2016 гг. составило 97,1%.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 83,6 | 81,1 | 78,8 | 97% |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после работ по ремонту | км | 15,79 | 17,92 | 17,69 | 130% |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | Ед. | 275 | 270 | 260 | 100% |
| 2 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий в год с пострадавшими (не более) | Ед. | 16 | 14 | 11 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы  за 2014 – 2016 гг. достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (97+130+100+100) / 4 =106,75%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 106,75 /97,1 * 100= 109,94%

Эффективность реализации Программы в 2014 - 2016 годах соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.