**ГОдовой отчет**

**О выполнении муниципальной программы**

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» в 2015 году

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Жердицкий Пётр Алексеевич – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-693, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 2015 |
| Дата составления отчета | Март 2016 |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  Лазарева Е. Н – начальник ОКС  Отдел городского хозяйства администрации, комитет образования администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом  Берстнев А. Р. – начальник ОГХ |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» |

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы».**

В 2015 году в соответствии с муниципальной программой были достигнуты следующие результаты.

**I. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2015 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог (базовое значение 2013г. – 16) | Кол-во обраще-ний | 8 | 6 | 133 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог (базовое значение 2013г. – 51) | % | 47 | 47 | 100 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (базовое значение 2013г. – 0) | км | 2,30 | 3,96 | 172,2 |

Обращения граждан на неудовлетворительное состояние дорог рассматривались только в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский МР ЛО в т. ч. по Приозерскому городскому поселению.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт, в 2015доведена до 3,96 км. Работы выполнены в Приозерском городском поселении на средства бюджета района. п ул. Ленинградская, Ленина, 32, Гастелло, Суворова. Доля автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог, снизилась до 47 % за счет ремонтов дорог в Приозерском городском поселении.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое  исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.5 | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения | 4 232,9 | 4 232,9 |  |
|  | Итого | 4 232,9 | 4 232,9 | 100 % |

Ремонт дорог общего пользования территорий в Приозерском ГП в 2015 году проведен на общей площади 14 202 кв. м (3,964 км дорог п ул. Ленинградская, Ленина, 32, Гастелло, Суворова).

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2014 год | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период | % выполнения |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 18) | Число лиц | 8 | 27 | 29,6 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (базовое значение 2013г. – 1654) | Число лиц | 1300 | 1066 | 121,95 |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП (базовое значение 2013г. – 4); | Число детей | 0 | 2 | 50 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог (базовое значение 2013г. – 17); | Шт. | 11 | 12 | 109,1 |

По результатам анализа на улично-дорожной сети выявлено 117 мест концентрации ДТП на региональной и федеральной улично-дорожной сети и 5 на муниципальной дорожной сети (на 9 меньше, чем в 2014 году). Доля аварий, произошедших на автодороге федерального значения А-121 «Кола» «от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска» на участке, проходящем по территории Приозерского района, составила 41% от общего количества ДТП в Приозерском районе.

В результате ДТП погибло 27 человек (на 7 человек меньше, чем в 2014 году), однако целевого показателя не достигнуто, поэтому процент выполнения низкий и составляет 29,6 %. Положительная динамика наблюдается в существенном снижении количество раненых.

Снижения числа детей до нулевых значений, погибших в ДТП, за отчетный год не произошло. Процент выполнения указан условно с привязкой к базовому значению 2013 года.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 3,5 | 3,5 | Информация размещалась в газете «Красная Звезда» в течение года 12 раз, и безвозмездно на общественном транспорте ОАО «Питеравто» на 39 единицах |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 5,0 | 5,0 | Комитет общего и профессионального образования ЛО через Центр дополнительного образования «Ладога» закупил для ОУ района следующие световозвращающие приспособления: браслеты 225 шт.; подвесы 200 шт.; жилеты 60 шт. |
|  | Итого | 8,5 | 8,5 | 100% |

В муниципальную программу **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета и формировании подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» и в связи с переносом мероприятия 2.2 «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к деревне Силино» в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 20120 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»(постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2015 года № 3482).