**ГОдовой отчет**

**О выполнении муниципальной программы**

**«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» в 2017 году

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Жердицкий Пётр Алексеевич – начальник отдела коммунального хозяйства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-693, okhprioz@mail.ru. |
| Отчетный год | 2017 |
| Дата составления отчета  | Март 2018 |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Лазарева Е. Н – начальник ОКСОтдел городского хозяйства администрации, комитет образования администрации, комитет по управлению муниципальным имуществомБерстнев А. Р. – начальник ОГХ |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы».**

В 2017 году в соответствии с муниципальной программой были достигнуты следующие результаты.

**I. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2015 год |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог (базовое значение 2016г. – 16) | Кол-во обраще-ний | 14 | 12 | 116,7 |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог (базовое значение 2016г. – 56) | % | 52 | 46 | 113,04 |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (базовое значение 2016г. –2,3) | км | 4,0 | 5,43 | 135,7 |

Обращения граждан на неудовлетворительное состояние дорог рассматривались только в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский МР ЛО, в т. ч. по Приозерскому городскому поселению.

В 2017 году протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт, существенно увеличилась и составила 5,43 км. В Приозерском городском поселении на средства бюджета района выполнены работы по дворовым территориям, а также произведена оплата за ранее выполненные работы по ремонту дорог. Доля автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог, снизилась до 46 %.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 4.5 | Оказание финансовой помощи бюджетам поселений по ремонту дорог местного значения | 6 108,4 | 6 108,4 |  |
|  | Итого | 6 108,4 | 6 108,4 | 100 |

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств по осуществлению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и дорог общего пользования выделены Приозерскому городскому поселению.

**II. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

**Достижение целевых показателей за 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за 2014 год |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчётный период | % выполнения |
| 4 | Снижение числа лиц, погибших в ДТП (базовое значение 2016г. – 15) | Число лиц | 13\*\* | 16 | 131,2 |
| 5 | Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП (базовое значение 2016г. – 169) | Число лиц | 150 | 149 | 100,6 \* |
| 6 | Снижение числа детей, погибших в ДТП (базовое значение 2016г. – 2); | Число детей | 0\*\*\* | 1 | 150 |
| 7 | Ликвидация аварийно-опасных участков улиц и дорог (базовое значение 2016г. – 11); | Шт. | 10 | 10 | 100 |

В 2017 году на улично-дорожной сети Приозерского района зарегистрировано 149 учётных дорожно-транспортных происшествий (+22 к аналогичному периоду 2016 года АППГ), в которых погибло 16 чел. (-5 к АППГ) отмечена тенденция к снижению количества нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также травматизма на всех дорогах, проходящих по территории Приозерского района.

\*) В число лиц пострадавших в ДТП включены как учтённые, так и не учтённые ДТП.

\*\*) Фактически в 2016 году (по годовому отчёту ОГИБДД) погибло 21 чел.

\*\*\*) Фактически в 2016 году (по годовому отчёту ОГИБДД) погибло 2 детей.

Снижения числа детей до нулевых значений, погибших в ДТП, за отчетный год не произошло. Однако не произошло и увеличения их количества.

**Выполнение плана мероприятий в части расходных обязательств за 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, %, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 3.1. | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения на базе лагерей и оздоровительных учреждений района, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма и др.) | 30,0 | 25,338 | Проведён фестиваль «Безопасное колесо» |
| 3.2. | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах | 3,5 | 3,5 | Информация размещалась в общеобразовательных учреждениях, общественном транспорте |
| 3.3. | Изготовление и распространение световозврацающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 6,0 | 10,662 | Световозвращающие приспособления приобретены для учащихся школ в запланированном количестве 1150 штук. |
| 3.5 | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности | 3,0 | 3,0 | Информация размещалась в газете «Красная Звезда» |
|  | Итого | 42,5 | 42,5 | 100 |
|  | Всего | 6 150,95 | 6 150,95 | 100 |

В муниципальную программу **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» изменения в 2017 году не вносились. В 2018 году в связи с изменениями в бюджете Приозерского района подготовлена Программа в новой редакции.

 Начальник ОКХ П. Жердицкий