# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016г

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

# «Согласовано»

# _______________

# начальник отдела городского хозяйства

# администрации МО Приозерский муниципальный

# район Ленинградской области

# Берстнев А.Р.

# г. Приозерск

# 13.03.2017 г.

# Ответственное лицо: ведущий специалист отдела городского хозяйства –Бушуева Анастасия Александровна, тел. 36-286, эл.почта: admotdelpriozersk@yandex.ru

Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

за 2016 год

Программа утверждена постановлением администрации от 12 марта 2015 года № 1202, изменения внесены в программу постановлениями администрации от 30 декабря 2015года № 3544, от 20   апреля   2016 года   № 1054, от 25 мая 2016 года   № 1511, от   11   ноября   2016 года № 3719, 21 февраля 2017 года № 414.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1. | Ремонт магистрального трубопровода тепловой сети г.Приозерска | 26 003,5 тр., в т.ч. ОБ-24 427,6 тр, МБ-1 575,9 тр. | 25 609,9 тр., в т.ч. ОБ-24 034,0 тр, МБ-1 575,9 тр. | Экономия, образовавшаяся по результатам проведения аукциона |
| 2 | Ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС г. Приозерска | 8 859,2 тр., в т.ч. ОБ- 7 973,3тр, МБ-885,9 тр. | 8 856,9 тр., в т.ч. ОБ- 7 971,0тр, МБ-885,9 тр | Экономия, образовавшаяся по результатам проведения аукциона |
| 3 | Установка ИПУ в муниципальном жилом фонде | 300,0 т.р., в т.ч. МБ -300,0 т.р | 300,0 т.р., в т.ч. МБ -300,0 т.р | Установлено 102 индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье |
| 4 | Установка АИТП с часовым и погодным регулированием в многоквартирных домах г.Приозерска | 136 842,1 т.р., в т.ч. ОБ-130 000,0 т.р., МБ-6 842,1 т.р. | 136 842,1 т.р., в т.ч. ОБ-130 000,0 т.р., МБ-6 842,1 т.р. |  |
|  | Итого по подпрограмме | 172 004,8 тр., в т.ч. ОБ-162 400,9 т.р., МБ-9 603,9 тр. | 171 608,9 т.р., в т.ч. ОБ-162 005,0 т.р., МБ-9 603,9 т.р. |  |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 133 806,9 т.р., в т.ч. ОБ-129 183,8 тр, МБ-4 623,1 т.р | 103 178,9 т.р., в т.ч. ОБ-100 900,0 т.р, МБ-2 278,9 .р | Приостановление работ из-за обнаружения скальных пород в грунтах |
|  | Итого по подпрограмме | 133 806,9 т.р., в т.ч. ОБ-129 183,8 т.р, МБ-4 623,1 т.р | 103 178,9 т.р., в т.ч. ОБ-100 900,0 т.р, МБ-2 278,9 т.р |  |
| Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап, | 14 523,4 т.р., в т.ч. ОБ- 13 610,0 тр, МБ -913,4 т.р | 14 237,8 т.р., в т.ч. ОБ- 13 374,5 тр, МБ -863,3 т.р | Перенос сроков в связи с сезонностью выполнения работ |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Приозерска | 69,0 т.р., в т.ч. МБ -69,0 т.р. | 69,0 т.р., в т.ч. МБ -69,0 т.р |  |
| 3 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска. | 39 397,4 т.р., в т.ч. ОБ-37 407,9 т.р., МБ-1 989,5 т.р | 39 397,4 т.р., в т.ч. ОБ-37 407,9 т.р., МБ-1 989,5 т.р |  |
| 4 | Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза | 2 874,3 т.р., в т.ч. ОБ-2 700,0 т.р., МБ-174,3 т.р | 1 136,4 т.р., в т.ч. ОБ-962,1 т.р., МБ-174,3 т.р | ПСД находится в стадии прохождения государственной экспертизы |
|  | Итого по подпрограмме | 56 864,1т.р., в т.ч. ОБ-53 717,9 т.р., МБ-3 146,2 т.р | 54 840,6 т.р., в т.ч. ОБ-51 744,5 т.р., МБ-3 096,1 т.р |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение» |
| 1 | Возмещение убытков бани г. Приозерска | 1 889,6 т.р., в т.ч. МБ-1 889,6 т.р | 1 889,6 т.р., в т.ч. МБ-1 889,6 т.р | Оплачены убытки городской бани за 4 квартал 2015г, 11 месяцев 2016г |
|  | Итого по подпрограмме | 1 889,6 т.р., в т.ч. МБ-1 889,6 т.р | 1 889,6 т.р., в т.ч. МБ-1 889,6 т.р |  |
|  | ВСЕГО: | 364 565,4т.р., в т.ч. ОБ-343636,0т.р., МБ-20929,4 т.р. | 331 518,0 тыс.руб, в т.ч. ОБ-312982,9 т.р., МБ-18535,2 т.р. |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

# на 2015 - 2017 годы»

# за 2016 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 12.03.2015 г. № 1202.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 3544, от 20 апреля 2016 года № 1054, от 25 мая 2016 года № 1511, от 11 ноября 2016 года № 3719, 21 февраля 2017 года     № 414.

Данные изменения связаны с изменениями названий и добавлением мероприятий в подпрограммах.

Изменение в названии поставщика услуг теплоснабжения в тексте программы ОАО «Тепловые сети» на ПАО «Тепловые сети», в связи с изменением наименования.

Исключение из текста организации коммунального комплекса ООО «Тепло-Ресурс» как поставщика услуг теплоснабжения,  в связи с прекращением с 01.10.2016 года договоров аренды котельных 3-го и 4-го микрорайонов.

Изменение в названии поставщика услуг водоснабжения и водоотведения в тексте программы МП «Приозерские коммунальные системы» на МП «Приозерские коммунальные сети».

Изменение основных характеристик объектов коммунальной инфраструктуры в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15 по данным Паспорта муниципального образования за 2015 год.

Произведен новый анализ динамики тарифов на коммунальные ресурсы за три года, который в программе представлен в таблице 6, на основании установления новых тарифов на коммунальные ресурсы.

Добавление в текст программы управляющей компании ООО «ГУЖФ», обслуживающей многоквартирные дома в п.Сторожевое.

Добавление в тест программы стоимости покупки и установки 1 прибора учета в 2016 году- 2941,0 рубль и изменение количества ИПУ, запланированных на 2017 год.

Дополнение пункта 4.2. «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере» прогнозной оценкой ресурсного обеспечения мероприятия 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска», и адресным перечнем многоквартирных домов г. Приозерска на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (Таблица 9.), в соответствии с постановлением №1054 от 20.04.2016 года «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования Приозерское городское поселение «Обеспечение…».

Изменение в тексте программы планируемых мероприятий по программе энергосбережения (Таблица 10.), на основании предоставления бюджетными учреждениями актуальных данных.

Изменение в тексте программы перечня тепловых сетей и оборудования котельных, требующих проведения капитального ремонта (Таблица 11.) и перечня водопроводных и канализационных сетей, требующих проведения капитального ремонта (Таблица 12.), на основании предоставления гарантирующими поставщиками актуальных сведений.

Добавление в Таблицу 13. - Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в 2016 году: ОБ-129183,8 тыс. руб., МБ-4623,1 тыс. руб., всего-133806,9 тыс. руб.

Исключение из текста анализ динамики тарифов на коммунальные ресурсы за три года (Таблица 6. в старой редакции) пункта 1. «Общая характеристика, основные проблемы водоснабжения и водоотведения в муниципального образования» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение».

Изменение названий и добавление мероприятий в подпрограммах.

В подпрограмме 1:

-мероприятие 1.1. «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение» изменить на «Актуализация схемы теплоснабжения г. Приозерска»;

-мероприятие 1.6. «Ремонт магистральной теплотрассы ДУ600» изменить на «Ремонт магистрального трубопровода тепловой сети г. Приозерска».

Добавить в список мероприятий:

-мероприятие 1.7. «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Приозерска»;

-мероприятие 1.8. «Ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС г. Приозерск».

Добавить мероприятие в подпрограмму 3:

-3.8. «Электроснабжение Насосной станции I подъема по II категории надежности, ПИР, гос. экспертиза».

Добавить мероприятие в подпрограмму 4:

-4.2. «Разработка схемы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании Приозерское городское поселение».

Изменения местного бюджета и областного бюджета связаны с изменениями ряда областных программ.

| № | Название | Бюджет | 2015 г., тыс.руб. | Изменения 2016 г., тыс. руб. | Изменения 2017 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 | ОБ | 18 000,0 | 162 400,9 | 75 000,0 |
|  |  | МБ | 569,0 | 9 603,9 | 5 249,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 | ОБ | 111 986,3 | 129 183,8 | 47 480,0 |
|  |  | МБ | 2 529,9 | 4 623,1 | 2 900,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | ОБ | 66 276,9 | 53 717,9 | 49 539,9 |
|  |  | МБ | 4 041,8 | 3 146,2 | 3 700,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 2 179,1 | 1 889,6 | 2 100,0 |
| 5 | Общий объем финансирования программы | Итого: | 205 583,0 | 364 565,4 | 185 969,2 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | 196 263,2 | 345 302,6 | 172 019,9 |
|  |  | МБ | 9 319,8 | 19 262,8 | 13 949,3 |

ВСЕГО: по проекту программы  756 117,6 тыс. руб., в т.ч., из ОБ –  713 585,7 тыс. руб., из МБ –  42 531,9 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 331 518,0 тыс.руб, в том числе по источникам: областной бюджет - 314 649,5 тыс.руб., бюджет МО Приозерское городское поселение -16 868,5 тыс.руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области. Объем привлеченных средств – 314 649,5 тыс.руб., что составляет 95% от исполненного бюджета Программы.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»;

- подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение».

Участие подрядных организаций в мероприятиях по программе:

- АО «Теплоэнергомонтаж» (установка АИТП в многоквартирных домах);

- ООО «Энергопроект» (разработка схемы водоснабжения и водоотведения);

- ООО «Строительный альянс» (ремонт объектов теплоснабжения);

- ООО «Управдом» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- ООО «Тандем» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- ООО «Партнёр-СВ» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- МП «Городская управляющая компания» (установка ИПУ в муниципальном жилье);

- ООО «Мега-Строй» (ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС);

- ООО «СЗИ-Комплекс» (проектно-изыскательные работы и строительные работы в рамках мероприятий по газоснабжению, а также реконструкция системы водоснабжения г.Приозерска, 1 этап, строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части);

- ООО «Агентство территориального развития» (проект планировки территории и проект межевая территории по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска»)

- ООО «Фасмер» (проектно-изыскательные работы, гос. экспертиза по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска»).

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2016 г. составило:

| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2016 г., тыс.руб. | Сумма, факт 2016 г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 -Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 172 004,8 160734,3 11270,5 | 171 608,9 160338,4 11270,5 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 - Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 133 806,9 129 183,8 4 623,1 | 103 178,9 100 900,0 2 278,9 | 77,1 |
| Подпрограмма 3 - Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение, в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 56 864,1 53 717,9 3 146,2 | 54 840,6 51 744,5 3 096,1 | 96,4 |
| Подпрограмма 4 - Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение в т.ч.: местный бюджет- | 1 889,6 1 889,6 | 1 889,6 1 889,6 | 100 |
| Итого: в т.ч.: областной бюджет- местный бюджет- | 364 565,4 343636,0 20929,4 | 331 518,0 312982,9 18535,2 | 91 |

Финансирование Программы за отчетный период выполнено на 91%. Это объясняется тем, что Подпрограмма 2 выполнена на 77,1%, так как работы по прокладке газопровода были приостановлены из-за обнаружения скальных пород в грунтах.

Подпрограмма 3 выполнена на 96,4%, так как по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Приозерска, 1 этап» перенесены сроки работ по благоустройству, в связи с сезонностью данных работ. Также по объекту «Подключение канализационной сети заводской части г. Приозерска к централизованной системе водоотведения г. Приозерска, ПИР, гос. экспертиза» ПСД находится в стадии прохождения государственной экспертизы.

Областные средства, полученные из бюджета Ленинградской области за прошедший год в размере 314 649,5 тыс.руб., направлены на:

1. Ремонт магистрального трубопровода тепловой сети г.Приозерска 24 034,0 т.р.

2. Ремонт трубопровода песчаных фильтров на ВОС г.Приозерска 7 971,0 тыс.руб.

3. Установка АИТП с часовым и погодным регулированием в МКД г.Приозерска 130 000 т.р.

4. Строительные работы  газопровода 100 900,0 тыс. руб.

5. Реконструкция системы водоснабжения, 1 этап 13 374,5 тыс. руб.

6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г.Приозерска 37 407,9 тыс. руб.

7. Проектно-изыскательные работы и гос. экспертиза по объекту «Подключение канализационной сети заводской части к централизованной системе водоотведения г.Приозерска» 962,1 тыс.руб.

Полученные результаты реализации Программы в 2016 году

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 г. | Факт 2016 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество погонных метров сетей, подлежащих ремонту | п.м. | 800 | 820 | 102,5 |
| 2 | Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС, подлежащих установке | ед. | 102 | 102 | 100 |
| 3 | Количество АИТП, установленных в многоквартирных домах | шт. | 52 | 52 | 100 |
| 4 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 6500 | 6505 | 100,1 |
| 5 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 60 | 64 | 107 |
| 6 | Количество проектной документации | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Техническая готовность объектов | % | 40 | 60 | 150 |
| 8 | Ремонт городской бани | % | 5 | 5 | 100 |

Целевые показатели в целом по Программе исполнены с положительной динамикой. Количество погонных метров сетей отремонтировано больше за счет корректировки данных, поэтому процент выполнения составил 102,5 % и 100,1 соответственно. Техническая готовность составила 150 % вследствие ремонта не только на сетях водоснабжения и теплоснабжения, но и на дополнительных объектах, что не было предусмотрено планом.

Полученные результаты реализации Программы  в разрезе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 г. | Факт 2016 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество погонных метров сетей подлежащих ремонту | п.м. | 800 | 820 | 102,5 |
| 2 | Количество индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС, подлежащих установке | ед. | 102 | 102 | 100 |
| 3 | Количество АИТП, установленных в многоквартирных домах | шт. | 52 | 52 | 100 |

По Подпрограмме 1:  По программе в 2016 году установлено 102 прибора учета ХВС и ГВС и 52 шт. АИТП в МКД, как и было запланировано, поэтому их процент выполнения составил 100 %. Количество погонных метров сетей отремонтировано больше за счет корректировки данных, поэтому процент выполнения составил 102,5 %.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 г. | Факт 2016 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 60 | 64 | 107 |

По Подпрограмме 2: Подпрограмма выполняется в соответствии с планом, поэтому процент выполнения составил 107 %.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение  и водоотведение муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 г. | Факт 2016 г. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническая готовность объектов | % | 40 | 60 | 150 |
| 2 | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту | п.м. | 6500 | 6505 | 100,1 |
| 3 | Количество проектной документации | ед. | 1 | 1 | 100 |

По Подпрограмме 3: Техническая готовность составила 60 % в следствие ремонта не только на сетях водоснабжения, но и на дополнительных объектах, что не было предусмотрено планом. Количество погонных метров сетей отремонтировано больше за счет корректировки данных, поэтому процент выполнения составил 100,1 %.

Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно - коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Приозерское городское поселение»

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 г. тыс.руб. | Факт 2016 г. тыс.руб. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт городской бани | % | 5 | 5 | 100 |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, в основном, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (102,5+100+100+100,1+107+100+150+100) / 8 =107,5%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 107,5 / 91 * 100= 118,1 %

Эффективность реализации Программы в 2016 году соответствует плановым результатам при запланированном объеме денежных средств.